S22天潜高速滁州段路基完善工程施工

（重新招标）

招 标 文 件

(项目专用本)

安徽省交通控股集团有限公司

2017年6月

编  制  说  明

一、本招标文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）并结合本项目特点编制而成。

二、本招标文件引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）中的内容，并按照交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015年第24号令）的有关规定进行了相应补充、细化和完善。

三、本项目招标文件是由《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）以及本项目招标专用文件共同组成。

四、“投标人须知前附表”是招标人对“投标人须知”正文内容的补充、细化和完善，“投标人须知前附表”与“投标人须知”不一致之处以“投标人须知前附表”为准。

五、招标人对招标文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽合肥公共资源交易平台和安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，招标人不再以其他方式通知，投标人应主动上网查询，招标人不承担投标人未及时关注上述信息引发的任何责任。

六、投标人向招标人提出的澄清或疑问应通过安徽合肥公共资源交易平台或招标人的通讯联系方式书面提交。

七、投标人自报名投标之日起，应保证其提供的通讯方式（电话、传真）一直有效，保持畅通，否则，由此引起的一切后果由投标人负责。

八、为节约成本，投标文件建议采用双面打（复）印。

九、本招标文件所提的货币除有特别说明外，均指人民币。

目    录

第  一  卷	4

第一章  招标公告	5

第二章  投标人须知	9

第二章  投标人须知	10

第三章  评标办法	32

第四章  合同条款及格式	39

第五章  工程量清单	64

第 二 卷	70

第六章  图纸（另册）	71

第 三 卷	72

第七章  技术规范	73

第 四 卷	85

第八章  投标文件格式	86

# 第  一  卷

# 第一章  招标公告

- 招 标 公 告

S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）招标公告

安徽省交通控股集团有限公司对“S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）”（招标编号：2017GASZ1228）在安徽合肥公共资源交易中心进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1、招标编号：2017GASZ1228

2、项目名称：S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）

3、工程地点：安徽省滁州市

4、建设单位：安徽省交通控股集团有限公司

5、项目概况：天潜高速公路滁州段，主线全长38.196公里。技术标准为沥青混凝土高速公路，双向四车道，设计时速120公里/小时，路基宽28米。项目已于2015年底建成通车。本项目的养护管理单位为安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处。项目设1个标段，项目资金已落实，工程已具备招标条件，以资格后审方式进行公开招标。

6、招标类别：工程类。

7、投资预算：895万元。

8、标段划分：设1个标段，主要工作内容为填方路段路基拱形骨架防护修复和新增、桥头路基防护、挖方路段边坡防护、水塘景观工程。

9、计划工期：计划工期6个月，计划开工日期2017年7月，具体日期以合同规定为准。缺陷责任期为各项维修工程年度验收合格之日起满2年。

二、投标人资格要求

1、资质要求：具有独立法人资格和建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证，具备公路养护工程二类甲级资质或公路路基工程专业承包一级或公路工程施工总承包一级及以上资质。

2、业绩最低要求：近5年（2012年1月1日至今，以交工或完工时间为准）独立承担过1个高速公路路基工程施工合同或1个合同额不少于100万元的高速公路路基防护类似工程施工合同。

3、主要人员最低要求：

（1）项目经理：为投标人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B证），注册二级建造师（公路工程专业）及以上资质证书，担任过1个高速公路路基工程施工合同或1个高速公路路基防护类似工程施工合同的项目经理。

（2）项目总工：为投标人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B证），工程师及以上职称（交通工程类相关专业），担任过1个高速公路路基工程施工合同或1个高速公路路基防护类似工程施工合同的项目总工。

4、投标人拟投入本项目的其他人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

5、本次招标不接受联合体投标，本项目严禁转包及非法分包。

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。

7、投标人应提供由检察机关出具的查询时间前5年的投标单位、法定代表人、拟投入的项目经理的无行贿犯罪档案记录查询结果原件（出具时间为投标截止日前1个月内，投标人也可提供行贿犯罪档案网上查询结果回执打印件）。

8、未在评标期间被认定为“失信被执行人”（以“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）。

9、投标人近3年未受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报处罚。

三、招标文件获取时间及方式

1、招标文件获取时间：2017年6月21日上午9:00至2017年6月28日下午17:00。

2、报名方式：网上报名。

3、招标文件及相关资料领取：网上下载。

4、招标文件价格：人民币0元整（投标人开标现场补齐每标段400元整的招标文件费用，否则不予接受投标文件），招标文件售后不退。

四、联系方式

1、招标人联系方式

招 标 人：安徽省交通控股集团有限公司

地    址：合肥市高新区望江西路520号皖通产业园（招标人地址）

安徽省滁州市南谯区洪武东路1188号（养护管理单位地址）

联系电话：0551-63738718   0550-5185122转303083

联 系 人：陈工    张工

2、招标监督管理机构联系方式

招标监督管理机构：安徽省交通工程招标监督管理办公室

联系电话：0551-64682532

五、其他事项说明

1、资金来源：自筹

2、投标人在开标现场补交招标文件费400元。

3、招标人不组织勘踏现场，投标人应自行对工程现场进行充分考察。

4、招标人不组织召开投标预备会。

5、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2017年5月16日下午14:00，递交地点为安徽合肥公共资源交易中心（合肥市滨湖新区南京路2588号）3楼17号开标室。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，投标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、本工程的投标保证金金额为人民币壹拾万元整（￥100000元）。若采用电汇（转账）形式，投标保证金必须由投标人的基本账户一次性汇入本公告所示账户，并在投标截止时间前到账，否则视为无效；若采用银行保函形式，则应由投标人开立基本账户的银行开具，银行保函应采用招标文件提供的格式，银行保函原件装订在投标文件的正本之中。

7、本次招标公告同时在中国采购与招标网、安徽省交通运输厅网站、安徽省交通控股集团有限公司网站和安徽合肥公共资源交易中心网站上发布。

六、重要说明

1、本项目只接受安徽合肥公共资源交易中心电子交易平台中已入库企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（投标人在办理企业入库手续时，我中心不收取任何费用。入库办理请参见中心网站（www.hfggzy.com） 右上角“企业专区”栏目中“安徽合肥公共资源交易中心企业注册流程”，联系电话：0551-66223841，66223842），因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负；

2、报名程序请登陆安徽合肥公共资源交易中心网（www.hfggzy.com）办理（具体操作步骤和程序请参见“办事指南”栏目--“企业报名操作手册”）；

3、企业报名成功后直接下载招标文件及其它资料（含澄清和补充说明）。如无网上银行帐号，请及时前往银行办理（本系统目前支持以下银行网上支付服务：中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、浦发银行、徽商银行）。

七、投标保证金账户

户名：安徽合肥公共资源交易中心

账号：1023701021001095993106587

开户银行：徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行

2017年6月21日

# 第二章  投标人须知

说明：

一、本章“投标人须知”引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）中的“投标人须知”正文。

二、“投标人须知前附表”是对“投标人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有相同效力。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：安徽省交通控股集团有限公司 地 址：合肥市高新区望江西路520号皖通产业园（招标人地址） 联系电话：0551-63738718 联 系 人：陈工 养护管理单位 名称：安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处 地址：安徽省滁州市南谯区洪武东路1188号 联系人：张工 联系电话：0550-5185122转303083 邮政编码：239000 |
| 1.1.4 | 项目名称 | S22天潜高速滁州段路基完善工程 |
| 1.1.5 | 建设（养护）地点 | 位于安徽省滁州市境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | S22天潜高速滁州段路基完善工程相应的施工图纸及工程量清单范围内全部内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：6个月（2017年5月—2017年11月） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 该项目工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日16天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许非法分包 |
| 1.12 | 偏离 | 允许细微偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日16天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 见投标人须知附表前增10.2款 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 见投标人须知附表前增10.2款 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | √投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。 工程量固化清单电子文件在安徽合肥公共资源电子交易平台发布，投标人自行下载。 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算120天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 见招标公告 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份 要求 | 2012年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2014年1月1日至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章其他要求 | 除正文要求以外无其他要求 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 副本份数1份，中标单位签订合同时补充3份。 |
| 3.7.5 | 投标文件（纸质版） 装订其他要求 | 投标人应按以下要求编制投标文件： 编制1份商务文件和技术文件（第一信封）及1份报价文件（第二信封）； 商务文件和技术文件（第一信封）、报价文件（第二信封）必须分开装订和密封。 |
|  | 投标文件（电子版U盘） 装订其他要求 | 第一个U盘内容：《投标人主要信息摘录表》《投标人公示信息表》电子文件（word2003格式）； 第二个U盘内容：投标人填写的工程量固化清单电子文件； 第一个U盘、第二个U盘表面均应标明投标人名称和所投项目名称，并分别密封在第一信封和第二信封正本中。 |
| 4.1.2 | 投标文件第一信封封套上写明 | 投标文件第一信封（商务文件和技术文件）内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址：合肥市望江西路520号皖通产业园 招标人名称：安徽省交通控股集团有限公司 投标文件第一信封（商务文件和技术文件）外层封套： 招标人地址：合肥市望江西路520号皖通产业园 招标人名称：安徽省交通控股集团有限公司 S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）第一信封（商务文件和技术文件）投标文件 投标截止时间前不得开启 |
| 4.1.2 | 投标文件第二信封封套上写明 | 投标文件第二信封（报价文件）内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址：合肥市望江西路520号皖通产业园 招标人名称：安徽省交通控股集团有限公司 投标文件第二信封（报价文件）外层封套： 招标人地址：合肥市望江西路520号皖通产业园 招标人名称：安徽省交通控股集团有限公司 S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）第二信封（报价文件）投标文件 在商务文件和技术文件评审完成前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一信封（商务文件和技术文件）： 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 投标文件第二信封（报价文件）： 开标时间： 第一信封开标结束后通知 开标地点：第一信封开标结束后通知 投标人应派法定代表人或委托代理人持身份证参加。 |
| 5.2.1 | 投标文件第一信封开标程序 | (4)密封情况检查：监标人 (5)开标顺序：随机 |
| 5.2.2 | 投标文件第二信封开标程序 | (4)密封情况检查：监标人 (5)开标顺序：随机 对符合投标文件第二信封（报价文件）开标条件的投标文件第二信封（报价文件）进行开启。 （6）不符合投标文件第二信封（报价文件）开标条件的投标文件第二信封文件退还给投标人，投标人代表当场签收，未到场的投标人可在投标有效期内派人持介绍信前往1.1.2款所示养护管理单位办理退还签收手续。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：从相关评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数为 3 名（若中标候选人的人数少于3名，则全部推荐） |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：5％签约合同价。 √投标人自主选择银行保函或现金形式 □银行保函＋现金（电汇或银行汇票形式） 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：投标人工商注册地所在的地市级银行开具。 履约担保提交时间：收到中标通知书后28天内。 履约担保提交地点：安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处； 履约担保退还时间：签发交工验收证书后28天内。 |
| 9.5 | 监督部门 | 安徽省交通工程招标监督管理办公室 电话：0551-64682532 地址：合肥市马鞍山南路856号 邮编：230002 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 增1.3.4 | 安全要求（目标）：无安全责任事故 |  |
| 增2.2.4 | 本工程投标控制价上限为捌佰玖拾伍万元整（￥8950000.00）。 |  |
| 增2.5 | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。 |  |
| 增3.4.4(5) | 在评标和评标结果公示期间，中标候选人放弃中标资格。 |  |
| 增 3.5.9 | 投标人应在投标文件中提供投标单位及其法定代表人、拟委任项目经理的无行贿犯罪档案查询结果。 |  |
| 增5.2.2(3) | 投标函大写金额报价与工程量清单中的投标报价不一致。 |  |
| 增 6.3.1 | 1、评标结果（包括中标候选人的名称、投标价、单位业绩和主要人员持证和业绩信息、否决的投标等信息）将在安徽省交通运输厅网站（http://www.ahjt.gov.cn/）、安徽合肥公共资源交易中心网站（http://www.hfztb.cn/）和安徽省交通控股集团有限公司网站（http://www.anhui-highway.com/）公示，接受社会监督。若经查实投标人在投标过程中围标、串标、提供了虚假资料，招标人将取消其中标资格，没收投标保证金，并上报省级交通运输主管部门。 2、评标结果公示期满后，招标人将履行定标程序。 |  |
| 增6.5 | 投标人或者其他利害关系人对本次招标的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 |  |
| 增 7.4.3(3) | 若中标人的投标单价存在严重不平衡报价，招标人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，中标人应接受招标人的要求。 |  |
| 9.5 | 文末增加： 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 就本须知第2.5款、第6.5款规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。 |  |
| 增10.2 | 招标人对招标文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽合肥公共资源交易平台和安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，招标人不再以其他方式通知，投标人应主动上网查询，招标人不承担投标人未及时关注上述信息引发的任何责任。 |  |
| 增10.3 | 招标文件所有要求的投标文件的正本中的复印件均指彩色扫描件或彩色复印件。中标人的项目经理、项目总工和相关技术人员任职资格的相关证书原件必须在签订合同时递交招标人查验，如有造假，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金，并作为不良记录纳入信用信息。 |  |
| 增10.4 | 符合投标人须知附录业绩最低资格条件和评审要求的合同业绩证明材料： （1）合同协议书； （2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料； （3）行业行政主管部门通过建设市场信用信息管理系统发布的业绩信息截图，或行业行政主管部门网站发布的中（评）标公示截图，或公共资源交易中心（平台）发布的中（评）标公示截图，或发包人（招标人）网站发布的中（评）标公示截图等相关网站发布的中（评）标公示截图，前述截图任选一，截图必须与投标人提供的网址页面一致，并在投标有效期内可以在网上查询到发布的信息。 注：1、如上述业绩中（评）标公示网页已撤销，应由相应的信息发布单位出具证明材料，确认其曾经发布的公示内容。证明材料应提供详实的信息发布单位联系人和联系电话信息，供招标人核验。 2、投标人提供的上述材料如不能清晰反映工程的规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认可。 |  |
| 增10.5 | 本工程由于在通行情况下施工，施工难度相对较大，一是必须保证高速公路的正常通行；二是需保证临近地方道路的正常通行；三是多数路基填挖方高度大，边坡长，人员、设备、材料等进出场难度大。因此，投标人应充分考察现场，切实了解掌握工程现场各类实际情况。 |  |
| 增10.6 | 本工程所涉及的临时用地选用、施工环境协调等地方问题具有不确定性，投标人在编制投标文件时应有充分考虑，由此可能发生的额外费用应包含在工程量清单中相关子目的单价或总额价中，发包人不另外计量支付。 |  |
| 增10.7 | 本项目所涉及的工程，需由业主下达任务单后方可实施。 |  |

- 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

施工企业资质等级要求

具有独立法人资格和建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证，具备公路养护工程二类甲级资质或公路路基工程专业承包一级或公路工程施工总承包一级及以上资质。

- 附录2 资格审查条件（财务最低要求）

财 务 要 求

无

- 附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求

近5年（2012年1月至今，以交工或完工时间为准）独立承担过1个高速公路路基工程施工合同或1个合同额不少于100万元的高速公路路基防护类似工程施工合同。

注：应附的业绩证明材料详见投标人须知前附表增10.4款。

- 附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

1、没有被交通运输部在全国范围内或安徽省交通运输厅作出取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处于有效期内的行政处罚； 2、没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态； 3、没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响； 4、投标人应提供由检察机关出具的查询时间前5年的投标单位、法定代表人、拟投入的项目经理的无行贿犯罪档案记录查询结果原件（出具时间为投标截止日前1个月内，投标人也可提供行贿犯罪档案网上查询结果回执打印件）。 5、未在评标期间被认定为“失信被执行人”（以“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）。 6、投标人近3年未受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报处罚。 7、投标人近三年没有不良信用记录和放弃履约的行为。

- 附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 最低资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 经 理 | 1 | 为投标人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B证），注册二级建造师（公路工程专业）及以上资质证书，担任过1个高速公路路基工程施工合同或1个高速公路路基防护类似工程施工合同的项目经理。 |
| 项 目 总 工 | 1 | 为投标人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B证），工程师及以上职称（交通工程类相关专业），担任过1个高速公路路基工程施工合同或1个高速公路路基防护类似工程施工合同的项目总工。 |

投标人须知正文（具体内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2009年版））

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)财务要求：见投标人须知前附表；

(3)业绩要求：见投标人须知前附表；

(4)信誉要求：见投标人须知前附表；

(5)项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

(4)联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

(5)联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50％；

(6)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(7)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本标段的监理人；

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(13)经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

(14)被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

(15)为投资参股本项目的法人单位。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此做出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁转包和违法分包，且不得再次分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限(如有)的，属于重大偏差，视为对招标文件未做出实质性响应，按废标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1)在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限(如有)的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误；

(2)施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1) 对于本章第1.12.2项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

(2) 对于本章第1.12.2项(2)目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评分法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评分因素权重分值的40%。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告(或投标邀请书)；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)工程量清单；

(6)图纸；

(7)技术规范；

(8)投标文件格式；

(9)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以电子文件的形式在安徽合肥公共资源电子交易平台和安徽省交通控股集团有限公司网站招标信息“补遗书”子栏中发布，要求投标人自行下载，无需回函确认。招标人不以其他方式通知，投标人应关注安徽合肥公共资源电子交易平台和安徽省交通控股集团有限公司网站（http://www.anhui-highway.com/）。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一个信封(商务及技术文件)：

(1)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)投标保证金；

(4)施工组织设计；

(5)项目管理机构；

(6)资格审查资料；

(7)承诺函；

(8)其他材料；

第二个信封(投标报价和工程量清单)

(1)投标函

(2)已标价工程量清单；

(3)人工、材料、机械台班单价汇总表。

注：投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

(1)本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件。投标人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入U盘中密封在投标文件正本内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。

(2)本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.4 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.5除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

(1) 调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

(2) 工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

(3) 调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，投标文件作为废标处理。

(4) 若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.6在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16条的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.3	投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4	投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金必须选择下列任一种形式：电汇、银行保函或招标人规定的其他形式。

(1)若采用电汇，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。

(2)若采用银行保函，则应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期满后30天内保持有效，招标人如果按本章第3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件应装订在投标文件的正本之中。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

(4)投标人提交了虚假资料。

3.5	资格审查资料

3.5.1 “投标人基本信息登记表”应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)。

“拟委任的主要管理人员资历表”应附项目经理、项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理、项目总工的相关业绩证明材料复印件，还应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理、项目总工的社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明拟委任的项目经理、项目总工参加社保的有效证明材料(并加盖社保机构单位章)。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

工程接收证书(工程竣工验收证书)可以是发包人出具的公路工程(标段)交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号，本项目无需填写。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.8 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单(包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格<工程量清单表5.1～表5.5>)、调价函及调价后的工程量清单(如有)的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。经公证机关对授权委托书中投标人法定代表人的签名、委托代理人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，原件应装订在投标文件的正本之中。投标人无须再对法定代表人身份证明进行公证。公证书出具的日期应与授权委托书出具的日期同日或在其之后。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应经公证机关对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，将原件装订在投标文件的正本之中。公证书出具的日期应与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书（如有）须由联合体牵头人按上述规定出具并公证。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1本次招标采用双信封形式，投标文件第一信封（商务文件和技术文件）以及第二信封（报价文件）应单独密封包装。第一信封（商务文件和技术文件）的正本与副本应分别包装在相应的内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。第二信封（报价文件）的正本与副本应分别包装在相应的内层封套里，投标文件电子文件（如需要）以及填写完毕的工程量固化清单电子文件（若采用工程量固化清单形式）应与第二信封（报价文件）正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。U盘按投标人须知前附表对应条款要求放入对应的纸质版本的信封内。

4.1.2投标文件的内层封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，投标文件第一信封（商务文件和技术文件）以及第二信封（报价文件）封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.2	投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2	开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一信封（商务文件和技术文件）进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)开标会议结束。

5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.2.3 投标文件第二信封（报价文件）不予开封，并交监标人密封保存。

5.2.4  招标人将按照投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)当众拆开投标文件第一信封（商务文件和技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一信封（商务文件和技术文件）评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)设有标底的，公布标底；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，开标人在拆封投标文件第二信封（报价文件）外层封套后，按照内层封套上写明的投标人名称公布通过投标文件第一信封（商务文件和技术文件）评审的投标文件第二信封（报价文件）的投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案，将未通过投标文件第一信封（商务文件和技术文件）评审的投标文件第二信封（报价文件）退还给投标人；

(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)开标会议结束。

5.2.5  第二信封（报价文件）开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认并当场宣布为废标：

(1)未在投标函上填写投标总价；

(2)投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的投标控制价上限 (如有)。

5.2.6 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6. 评标

6.1	评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1	定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3	履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

(1)采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

(2)若采用经评审的最低投标价法评标，当(A-B)/A>15%时，履约担保为10%签约合同价的银行保函加5%签约合同价的现金（电汇或银行汇票形式）。

其中：A为招标人标底或所有投标人评标价的平均值(除按本章第5.2.2项规定在开标现场被宣布为废标的投标报价之外)；B为中标候选人的评标价。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)中标候选人均未与招标人签订合同的；

(4)法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）招标开标记录表

第一信封（商务文件和技术文件）

开标时间：   年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 送达情况 | 密封情况 | 投标函中有无报价内容 | 项目经理姓名、资质 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

记录人：                                                                               监标人：

附表一：开标记录表

S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）招标开标记录表

第二信封（报价文件）

开标时间：   年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 |  | 密封情况 | 投标报价(元) |  | 是否超过投标控制价上限 |  | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的投标控制价上限 |  |  |  |  | 评标基准价 |  |  |  |

记录人：                                                                               监标人：

附表二：中标通知书

中标通知书

(中标人名称)：

你方于         (投标日期)所递交的S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）招标投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      月。

工程质量符合：标段工程交工验收的质量评定达到      标准。

安全目标：                  。

项目经理：              (姓名)。

项目总工：              (姓名)。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      (指定地点)与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                  (盖单位章)

年      月       日

# 第三章  评标办法

第三章  评标办法(综合评分法)

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一信封（商务文件和技术文件）： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； a.投标函按招标文件规定填报了工期及工程质量目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改或删减； d. 按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； f.投标文件（商务文件和技术文件）中未出现投标报价。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函、投标函附录、承诺函的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页亲署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保： a.投标担保金额符合招标文件规定的金额； b.投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户。 （4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定； c.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后； d. 公证书由投标人工商注册地所在市/县公证机关出具，且原件须装订在商务和技术文件（投标文件第一信封）正本中。 （5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： a. 法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定； c.公证书出具的日期与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后； d. 公证书由投标人工商注册地所在市/县公证机关出具，且原件须装订在商务和技术文件（投标文件第一信封）正本中。 （6）投标人必须独立投标，不得以联合体形式参加投标。 (7)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (8)投标文件未附有招标人不能接受的条件； (9)权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 第二信封（报价文件）： (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了投标价； b.已标价工程量清单及说明文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函及已标价工程量清单(包括工程量清单及说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格)的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。 (3)一份投标文件应只有一个投标报价，不得提交选择性报价。 (4)投标人未以调价函的形式进行投标报价。 (5)投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 (6)安全生产费按照招标文件给定的暂估价金额填报。 (7) 投标总报价未超过招标人设定的投标控制价上限。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的财务状况应符合招标文件规定； （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （5）投标人的信誉符合招标文件规定； （6）投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定； （7）投标人的其他要求符合招标文件规定； （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |

| 条款号 |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标文件第一信封 （ 商务文件和技术文件）满分5分； 业绩：5分 投标文件第二信封（ 报价文件）满分95分； 评标价：95分 |  |  |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  |  | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 (1)评标价的确定： 评标价Di＝投标函文字报价 (2)评标价平均值Bi的计算： 除按第二章“投标人须知”第5.2.2项规定开标现场被宣布为废标的投标报价之外，将所有通过初步评审投标人的评标价排序，然后分别去除20%有效报价数量的高值和10%有效报价数量的低值（按四舍五入），剩余投标人的评标价的算术平均值即为评标价平均值，如果参与评标价平均值计算的有效投标人≤5家时，则计算评标价平均值时不去除高值和低值。 (3)评标基准价的确定： 招标人设置评标基准价系数K（96%、97%、98%），由投标人代表或监标人现场抽取，评标价平均值乘以现场抽取的评标基准价系数作为评标基准价。 如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的投标人的数量发生变化。 |  |  |  |
| 2.2.3 |  | 评标价的偏差率计算公式 |  |  | 偏差率=100% ×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价 |  |  |  |
| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| 条款号 | 评分因素 |  |  | 评分因素权重分值 |  | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4(1) | 施工组织设计 |  |  | 0分 |  | 无 | 0分 | 无 |
| 2.2.4(2) | 项目管理机构 |  |  | 0分 |  | 无 | 0分 | 无 |
| 2.2.4(3) | 评标价 |  |  | 95分 |  | 评标价权重分值为95分 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=95-¦偏差率¦×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=95-¦偏差率¦×100×E2； 其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，为1分；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，为0.25分。 |  |  |
| 2.2.4(4) | 其他因素 |  | 业绩 | 5分 |  | 满足业绩最低资格条件得基本分3分。 较业绩最低资格条件，2012年1月1日至今（以交工或完工时间为准）每增加1个高速公路路基工程施工合同或1个合同额不少于100万元的高速公路路基防护类似工程施工合同业绩加0.5分，加满2分为止。 |  |  |
| 需要补充的其他内容 一、招标评标程序如下： （1）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.1项～第5.2.3项的规定对投标文件第一信封（商务文件和技术文件）进行开标。 （2）评标委员会首先对投标文件第一信封（商务文件和技术文件）进行评审（形式和响应性评审、资格审查），确定通过投标文件第一信封（商务文件和技术文件）评审的投标人名单，并对通过评审的投标文件第一信封（商务文件和技术文件）进行综合评分，得分以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。 （3）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.4项～第5.2.6项的规定对通过投标文件第一信封（商务文件和技术文件）评审的投标文件第二信封（报价文件）进行开标。 （4）评标委员会对已开标的投标文件第二信封（报价文件）进行评审及综合评分，各投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名，并推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以递交投标文件时间较前的投标人优先的方法确定第一中标候选人。 评标委员会对投标文件进行评审后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当按照《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）第五十一条的规定在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 二、符合投标人须知附录业绩最低资格条件和评审加分要求的合同业绩证明材料： （1）合同协议书； （2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料； （3）行业行政主管部门通过建设市场信用信息管理系统发布的业绩信息截图，或行业行政主管部门网站发布的中（评）标公示截图，或公共资源交易中心（平台）发布的中（评）标公示截图，或发包人（招标人）网站发布的中（评）标公示截图等相关网站发布的中（评）标公示截图，前述截图任选一，截图必须与投标人提供的网址页面一致，并在投标有效期内可以在网上查询到发布的信息。 注：1、如上述业绩中（评）标公示网页已撤销，应由相应的信息发布单位出具证明材料，确认其曾经发布的公示内容。证明材料应提供详实的信息发布单位联系人和联系电话信息，供招标人核验。 2、投标人提供的上述材料如不能清晰反映工程的规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标方法正文（同《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法（双信封法）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先或递交投标文件时间较前的投标人优先或其他方法确定第一中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。

3.1.6 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4  评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）

第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）

B. 项目专用合同条款

B. 项目专用合同条款

说明：

1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

| 序号 | 条款号 | 信 息 或 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：安徽省交通控股集团有限公司 地 址：合肥市高新区望江西路520号皖通产业园 养护管理单位（发包人）：安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处 地 址：安徽省滁州市南谯区洪武东路1188号 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人： 业主另行确定。 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：工程交工验收合格之日起满2年。 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前2天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准；执行发包人另行制定的工程变更管理办法 |
|  | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 6 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备或临时设施：否 |
| 7 | 11.5 | 逾期交工违约金：1000元/天 |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 9 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元/天 |
| 10 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / %签约合同价 |
| 11 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励（本项目不适用） |
| 12 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 13 | 17.2.1 | 开工预付款金额： 0 %签约合同价（本项目不适用） |
| 14 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的 / ％（本项目不适用） |
| 15 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：2 份 |
| 16 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额： 50 万元 |
| 17 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：同期商业银行短期贷款利率，不计复利 |
| 18 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：每期支付额的 10 % |
| 19 | 17.4.1 | 质量保证金限额： 10 %合同价格。 |
| 20 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 2 份 |
| 21 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 2 份 |
| 22 | 18.2 | 竣工资料的份数： 2 份，以及电子文档 1 套 |
| 23 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 24 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 25 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算 5 年 |
| 26 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 投标人自行办理 |
| 27 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额： 100 万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 28 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁。 仲裁委员会名称：滁州仲裁委员会 |
| 29 | 25.3 | 农民工工资保证金百分比：支付额的5% 农民工工资保证金限额：10万元 |

项目专用合同条款

1.1词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

本项补充：

监理人由发包人另行指定。

1.1.6 其他

25.本项补充：

1.1.6.9 本项目所采用的规范和标准均按投标文件递交截止日期前14天依国家或交通运输部要求实施的版本执行。

1.6图纸和承包人文件

1.6.4图纸的错误：

本项补充：

承包人在施工过程中发现图纸有明显错误或与现场情况出入较大时应立即通知监理人，没有发包人或发包人委托的监理人的指令，承包人不能进行任何工程变更，否则造成工程质量事故或发包人经济损失，承包人应就此承担一切责任和经济损失。若在施工过程中图纸存在有明显错误或与现场情况出入较大时，而承包人仍按错误执行施工，则承包人必须承担所造成工程质量事故的一切责任和经济损失。

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

本项补充

本项目设计图纸提供了S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）处置的通用图纸。合同期内，发包人将根据路况，确定具体实施方案，承包人应按照设计图纸及设计要求进行施工，实际工程量按照本项目工程量清单的单价计价。

4.1.10 其他义务

本项补充：

(4)承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务：

承包人应安排专人专职负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，应积极主动与地方各级政府联系，以求问题尽快解决，保障工程顺利实施。

承包人应将项目竣工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理领导责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。

4.2 履约担保

本款补充：

承包人在收到中标通知书后28天之内并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保，同时通知监理人。担保金额在投标书附录中写明。

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2文末增加为：材料由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本项目。对于施工用到的主要材料如钢材、水泥等材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本项目，任何材料的使用，均不能免除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.2项补充：

临时用地的使用费和地面附着物、农作物等与之相关的所有拆迁赔偿费用，承包人应自行调查测算，费用计入工程量清单各有关项目单价内，不单独计量。

临时用地使用前，承包人应与当地有关部门或政府履行规范合法的用地手续，界定各自的责任范围，避免使用过程中及退还时产生纠纷。

使用临时用地引发的地方矛盾或纠纷，承包人应积极主动协调处理，以及承担由此引起的工期和费用等方面的损失。

8.1 施工控制网

8.1.1项补充：：

承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核，承包人未尽复核义务而造成不良后果和损失的，其责任和费用由承包人承担。

9.2承包人的施工安全责任

本款补充第9.2.12项：

承包人实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，必须采取足够的预防措施，以保证不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况并由此导致索赔、诉讼及其他开支，应由承包人承担一切责任及费用。承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人制定的相关制度等。在整个施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案的内容：符合监理人规定的工程进度计划，包括施工总体计划、月计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。

工程进度计划应在发包人批准后实施。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人应在确保合同工期的前提下，每1个月对进度计划修订一次，并应在前一个月的25日前提交给监理人。修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

承包人编制的计划应统一按发包人批准格式和内容执行。

承包人的月度计划如未能完成，应在详细说明原因，并在剩余工期中的进度计划里进行调整，且应叙述采取的措施。

11.1开工

本款补充第11.1.3项：

承包人应在签订合同协议书后7天内向监理人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。监理人将在投标书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到监理人开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

11.2竣工

本款补充：

承包人应按照交通运输部《公路工程竣工验收办法实施细则》的内容和要求编制竣工图表和施工文件。各分部（项）工程的竣工图须在有关工程完工后在发包人规定的时间内提交监理人审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向发包人提交2整套监理人认为完整、合格的竣工文件。缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。

如果发包人审查后认为承包人提交的资料仍存在缺陷，则可以委托其他有能力的单位完善竣工资料，其费用由承包人承担。

承包人在完成施工图表等竣工文件的同时，还应按交通部相关规定编制由承包人实施的工程竣工财务结算（含电子文档），报监理人审核，作为竣工文件的一部分。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比30年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资料应由当地县级及以上气象部门出具。

11.5承包人的工期延误

本款补充：

若承包人的实际工程进度不满足发包人的总体计划或阶段计划时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求支付任何附加费用。如果承包人不能采取有效措施保证工程按计划进度完成时，发包人有权将该工程交由其他单位实施，并无需征求承包人同意。

15.3变更程序

15.3.3变更指示：

本项第（1）目细化为：

工程变更指令也可以由发包人发出，承包人应遵照执行。

15.4变更的估价原则

本款补充第15.4.4～15.4.6项：

15.4.4 若变更项目只是在原合同清单已有项目基础上局部尺寸或材料进行了调整，则在原支付综合单价的基础上，调整相应的材料成本价差和合理的功效增减费用，作为变更单价；

15.4.5当工程量清单中有类似工程项目单价时，可以参照其类似的单价，作为变更单价。

15.4.6 当本合同段工程量清单中没有相同或相似工程项目单价，且上述条款不适用时，则可参照最新安徽省高速公路养护工程定额、交通运输部颁定额等，根据投标文件预算资料中的工料机单价（无相应价格时按照实际施工期间的工程所在地的材料价格信息公布的价格）和费率编制预算，变更单价经发包人审定并批准后执行。发包人有权根据变更的具体情况针对上述相应的条款确定变更单价和费用，承包人应无条件接受。所有变更应当按照发包人下发的变更管理办法的规定以文件的形式上报。

16价格调整

原文细化为：

由于本工程工期较短，投标人在报价时应充分考虑本项目的特点，实施过程中不允许调价。

17.1计量

本款补充第17.1.7项：

17.1. 7 决算支付

经发包人同意的、监理人审核的工程决算，在审计结束之前，可以认为决算未完成，承包人不得提出支付违约金和其他的付款要求。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项补充：

本工程不支付预付款。

20.1 工程保险

本款补充：

工程一切险及第三方责任险由承包人自行办理，第三方责任险的投保金额不得低于投标书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。

20.2人员工伤事故的保险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充：

（5）若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

本款补充第22.1.3项

22.1.3当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人均有权向承包人扣缴违约金，并在中期支付证书中扣缴承包人的违约金，具体规定如下：

（1）承包人在收到监理人签发的开工令前

a.人员：投标书附表中所列的人员必须在监理人指定的日期进场。对未经监理人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理、项目副经理或项目总工程师、项目经理部部门负责人，按2000元/人·天扣缴承包人违约金。如果在签订合同后的20天内承包人进场的主要人员仍不符合投标文件的承诺，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

b.设备：承包人所承诺的施工机械设备、材料试验和质检仪器设备必须按照监理人指定的日期到场并安装调试结束。对未按照监理人指定的日期到场并安装调试结束的仪器设备，将按1000元/台·天扣缴违约金。如果在签订合同后的30天内，承包人进场的仪器设备仍不符合投标文件的承诺，且主要仪器设备到位率未能达到80%，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

（2）在工程实施期间

a. 承包人项目经理和项目总工原则上不允许更换，确需更换，需提前征得发包人审核同意，且资格等级不低于招标文件要求；

b.项目经理、项目总工及其他主要负责人在现场时间应不少于22天/月，离开工地需办理请假手续，否则，将扣缴项目经理、项目总工不足天数2000元/天的违约金，扣缴其他主要负责人不足天数1000元/天的违约金；

c.项目经理、项目总工无故缺席发包人、总监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），将扣缴3000元/次的违约金；

d.不能按时完成阶段性工期目标，将按1000元/天扣缴违约金；阶段性进度滞后计划超过20%（包括20%），发包人将上报有关部门对其通报并有权据此终止全部或部分合同；

e.施工机械设备、材料试验和质检仪器设备擅自撤离现场，并对工程正常实施造成较大影响的，将要求该仪器、设备调回，并扣缴1000元/天违约金；

f.在各种报表及检查试验记录中弄虚作假，或诱导监理人作假，将扣缴1万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；

g.违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行监理指令，或妨碍、干扰监理人正常工作，或不能达到监理人在质量或工序管理中的相关要求，将扣缴3000元/次的违约金；

h.施工人员缺30%以上，在监理人发出3次书面警告的10天后仍无改观，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

i.承包人在工程交工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目经理和项目总工未得到发包人同意前不得提前离任，在缺陷责任期内应有专人负责，否则，将扣缴承包人5万元以内违约金。

（3）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

（4）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，将扣缴2万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补，发包人将雇用其他新的承包人完成该工程，由此发生的一切费用，发包人将在承包人的质保金中直接扣除；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：

（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。

新增第25.1～25.5 款：

25.1为其它承包人提供方便

承包人在施工中应尽量避免给高速公路正常通行和附近群众造成施工干扰。凡发生不可避免的施工干扰或引起相关费用，由发包人和监理人协调，承包人必须服从监理人的裁决，发包人不承担此项费用。

25.2承包人项目部

承包人配备一名项目经理和项目总工，项目部除项目经理和总工外至少配备一名专职安全员、一名技术员驻点。项目部的驻地建设费用均包含在承包人驻地建设中计量支付。如承包人在此基础上增加驻点建设以满足本合同维修施工的需要，承包人应在本项目的相关细目单价或是总额价一并考虑，不再单独报价。

25.3保护农民工的合法权益

承包人可以直接招用农民工或者将劳务发包给具有劳务分包资质的劳务分包人。承包人招用农民工的，应当依法签定劳务合同，并报监理人和发包人备案。

承包人和劳务分包人应当按照合同规定按时将劳务工资直接支付给农民工并报监理人和发包人备案，落实各项劳动保护措施，确保农民工安全。从事特种作业的农民工，必须进行专门培训并应具有相应的资格证书。

劳务分包人应当接受承包人的管理，按照技术规范要求进行劳务作业。劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

对招用农民工不签定劳动合同、非法使用农民工的承包人，或者拖延和克扣农民工工资的承包人，监理人和发包人有权要求其纠正。拒不纠正的，发包人将及时上报上级主管部门并建议给予通报，发包人将根据查实情况或县级以上劳动主管部门的裁决通知从任何应支付给承包人的款项中扣留拖延和克扣农民工工资的价款，并直接支付给应得该价款的农民工或劳务分包人。对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，发包人可将其列入黑名单，并给予5万/次以内的处罚。

工程结算时，发包人从工程结算款中扣留5%作为农民工工资清偿保证金，在次年春节后支付给承包人，合同期内农民工工资清偿保证金扣留上限位10万元。若期间因农民工工资问题引起投诉，发包人有权动用该扣留款项予以清理，相关款项直接计为发包人已支付款项。

25.4 环境保护

有施工废弃物，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中掩埋处理，不得随意丢弃在高速公路路基边坡或是桥下。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工范围或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。

25.5安全生产管理

工程施工采取高速公路和地方道路（如涉及）“边通车边施工”的组织方式。施工作业区段的封道，整个施工期交通安全设施的购买、摆放、维护、撤离均由承包人自行负责实施。承包人须依法建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对各项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善内业资料的管理。

发包人将制定相应的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。

安全生产费必须专款专用。安全生产费包括安全教育培训，安全防护用具、设施的采购、维护与更新，施工作业区内交通安全设施（标志、标牌、锥形标、隔离墩）采购、摆放、维护与更新，安全生产条件改善等，以项为单位列入安全生产费中。承包人依据安全合同向所辖路段管理单位交纳安全保证金。签订合同时，依据承包人和发包人签订的安全生产合同向所辖路段管理单位交纳一定金额的安全保证金。如合同期满，未发生与承包人违约施工有关的安全事故，安全保证金全额退还。

第三节  合同附件格式

- 附件一：合同协议书

合同协议书

安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标），已接受                    (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目由K   ＋   至K   ＋   ，长约   km，公路等级为    ，设计时速为       ，   路面，本项目主要内容包括：                                  。

2、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款；

(5)公路工程专用合同条款

(6)通用合同条款；

(7)技术规范；

(8)图纸；

(9)已标价工程量清单；

(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(11)其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）                  元(¥          )。

5、承包人项目经理：                ，承包人项目总工：            。

6、工程质量符合 合格 标准。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人应按照监理人指示开工，工期为    个月。

10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任期终止证书后生效。

11、结算程序和方式：按照业主验收合格签认的实际工程量和合同单价办理工程结算，项目完成交工后，按实际工程结算款的90%支付，待该项工程审计结束后支付至95%，剩下的5%作为质保金，于缺陷责任期（2年）满并办理竣工验收手续后28天内一次性付清（不计息）。

12、本协议书正本贰份、副本 肆 份，合同双方各执正本壹份，副本 贰 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：              (盖单位章)         承包人：               (盖单位章)

法定代表人                               法定代表人

或其委托代理人：    (签字)               或其委托代理人：      (签字)

年     月        日                        年      月       日

- 附件二：廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）的项目法人安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处(项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位                (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同，

1．发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定

(2)严格执行S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第l、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本协议书正本贰份、副本 肆 份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：              (盖单位章)         承包人：               (盖单位章)

法定代表人                               法定代表人

或其委托代理人：           (签字)        或其委托代理人：           (签字)

年     月        日                         年      月       日

- 附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在             (项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人            (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

（12）鉴于本工程需在通行的公路上施工，承包人需严格按以下要求做好安全防范工作：

①施工现场安全标志设置严格按照中华人民共和国交通部发布的《公路养护安全作业规程（JTG H30-2015）》和《道路交通标志和标线（GB 5768-2009）》标准执行，并办理涉路施工相关手续。

②施工车辆安全规范：

a、施工车辆性能合格，三证（驾驶证、行车证、保险单均需在有效期内）齐全。

b、施工车辆背后设置120cm×80cm的“施工车辆”反光标志。

c、施工车辆在公路上必须匀速行驶，不准占道、倒车或逆向行驶，不准强行超车，不准随意紧急刹车。

D、施工车辆不准在公路上横向装卸材料。

③施工作业人员安全规范：

a、每个施工作业现场至少配备一名专职或兼职安全员，并佩带标识。

b、施工作业人员必须穿戴统一的反光标志服（反光背心、黄帽子）。

c、施工作业人员不得随意出入施工作业区或穿越道路。

（13）承包人在工程开工前，应向发包方交纳安全生产保证金。承包人施工过程中，发生的一切人员伤亡及车辆设备等事故（包括承包人自身人员伤亡和车辆设备损失以及由于承包人施工原因造成过往司乘人员及车辆伤亡和损失的）均由承包人自行负责处理并承担一切法律和经济责任，发包人不承担任何责任和费用。

3.违约责任

承包人在施工作业过程中，必须接受所辖路段交警、路政大队及发包人养护部、安全路产部等有关职能部门的安全监督检查，不符合本合同安全措施内容的，发包人有权要求承包人停止施工作业，要求承包人按有关标准或规范进行安全隐患整改，并对承包人有关违约行为予以处罚：

（1）违反安全措施内容第(12)①项规定，一次处罚300元。

（2）违反安全措施内容第(12)②项规定之一的，一次处罚200元。

（3）违反安全措施内容第(12)③项规定之一的，一次处罚100元。

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本协议书正本贰份、副本 肆 份，合同双方各执正本壹份，副本  贰   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

附件四

其他主要管理人员和技术人员最低要求

本表要求的人员应在中标单位签订合同，正式进场前到位。否则将自合同生效之日起计算，扣除承包人2000元/天的违约金。

| 人 员 | 配备数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 道路工程师 | 1 | 1、大专及以上学历，助理工程师及以上职称（交通土建类）； 2、具有3年以上高速公路施工经验。 |
| 资料管理员 | 1 | 1、大专及以上学历； 2、具有3年以上高速公路施工档案管理经验。 |
| 专职安全员 | 2 | 具有3年以上高速公路施工经验；自2013年至今担任过1项高速公路大中修施工项目的专职安全员；持有安全生产考核合格证（C证）。 |

附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求

本表要求的设备和物资应在中标单位签订合同，正式进场前到位。否则将自合同生效之日起计算，扣除承包人2000元/天的违约金

| 序号 | 机械设备 名 称 | 性能要求 | 数 量 （最低要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工设备 |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 1.0m3 | 2台 |  |
| 2 | 自卸车 | 20T | 6台 |  |
| 3 | 发电机 | 25KW | 2台 |  |
| 4 | 风镐 |  | 2台 |  |

根据本工程施工需要和安徽省交通建设工程质量监督局皖交质监局【2012】06号文要求，对未列入的设备及组建工地试验室所需试验检测设备承包人需自行增加，业主不支付增加设备而产生的费用。

# 第五章  工程量清单

（固化的工程量清单招标人将在安徽合肥公共资源电子交易平台中公布，投标人可自行下载，报价以下载的电子固化的工程量清单为准，招标文件书面版本工程量清单仅供投标人参考）

第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、技术规范及图纸等一起阅读理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法和计量规则，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅招标文件第七章“技术规范”的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、通行费、利润及安全设施等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3工程量清单中投标人必须逐项填入单价或价格的子目，其费用视为包含完成该工程量清单子目所包含的所有内容。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中子目所规定的内容，按实际完成的工程量结算与支付。

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

投标人（盖章）： ______________         投标书签署人签名： ______________、

| 5.1 工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第100章 总则 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 102-1 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 150000 | 150000 |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
| 清单 第100章合计 人民币 |  |  |  |  |  |

投标人： （盖 章）       法定代表人或其委托代理人： （签 字）

| 第200章 路基 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 207-1 | 边沟、排水沟修复 | m |  |  |  |
| -a | 砼预制块边沟、排水沟修复 | m | 1000 |  |  |
| -b | 矩形边沟、排水沟修复 | m | 1000 |  |  |
| -c | 雨水篦修复 | 块 | 100 |  |  |
| 207-2 | C20砼预制块边沟 | m3 | 20 |  |  |
| 207-3 | 矩形边沟 |  |  |  |  |
| -a | C20现浇砼 | m3 | 10 |  |  |
| -b | M7.5浆砌片石 | m3 | 100 |  |  |
| 207-4 | C15砼沟底 | m3 | 15 |  |  |
| 207-5 | 砂浆抹面（厚度2cm) | m2 | 500 |  |  |
| 207-6 | C20砼预制块 | m3 | 5 |  |  |
| 207-7 | C30砼钢筋预制块（雨水篦） | m3 | 5 |  |  |
| 208-1 | 植物护坡 |  |  |  |  |
| -a | 植草 | m2 | 22000 |  |  |
| -b | 草灌混植 | m2 | 1500 |  |  |
| -c | 三维植被网护坡 | m2 | 1500 |  |  |
| 208-2 | 预制混凝土块护坡 |  |  |  |  |
| -a | C20预制实心六棱块护坡 | m3 | 720 |  |  |
| -b | C20拱形骨架预制块护坡修复 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 208-3 | 现浇混凝土护坡 |  |  |  |  |
| -a | C20拱形骨架护坡 | m3 | 8000 |  |  |
| -b | C20预制挡水块 | m3 | 180 |  |  |
| 208-4 | M7.5浆砌片石护坡基础 | m3 | 780 |  |  |
| 209-3 | 混凝土挡土墙（路堑墙） |  |  |  |  |
| -a | C20现浇混凝土 | m3 | 500 |  |  |
| 216-1 | 水塘景观 |  |  |  |  |
| -a | 水塘清理 | 项 | 1 |  |  |
| -b | 景观石 | 吨 | 400 |  |  |
| -c | 植物 | 项 | 1 |  |  |
| 清单 第200章合计 人民币 |  |  |  |  |  |

投标人： （盖 章）       法定代表人或其委托代理人： （签 字）

| 第300章 路面 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 313-1 | 混凝土预制块加固路肩 |  |  |  |  |
| -a | 土路肩加固 | m | 200 |  |  |
| -b | 土路肩修复 | m | 200 |  |  |
| 清单 第300章合计 人民币 |  |  |  |  |  |

投标人： （盖 章）       法定代表人或其委托代理人： （签 字）

| 5.2 投标报价汇总表 滁州管理处S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）投标报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 200 | 路基 |  |
| 3 | 300 | 路面 |  |
| 4 | 第100章—300章清单合计 |  |  |
| 5 | 投标价 =（4） |  |  |

投标人： （盖 章）       法定代表人或其委托代理人： （签 字）

| 5.3 S22天潜高速滁州段路基完善工程量清单单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 子目 名称 | 人工费 |  |  | 材料费 |  |  |  |  |  | 机械 使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合 单价 |
|  |  |  | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 |  |  |  | 辅材费 | 金额 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主材 耗量 | 单位 | 单价 | 主材 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：1、工程量清单所有单价或总额价均应进行单价分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、工程量清单内的单价或总额价必须与本表的单价或总额价统一，招标人有权拒绝不合要求的投标文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人： （盖 章） 法定代表人或其委托代理人： （签 字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第 二 卷

# 第六章  图纸（另册）

# 第 三 卷

# 第七章  技术规范

A. 公路工程标准施工招标文件技术规范(见《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）（下册）)

B. 项目专用技术规范

说明：技术规范由交通部交公路发[2009]221号《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）第七章技术规范（以下简称公路标准文件技术规范）和本章项目专用技术标准两部分组成，公路标准文件技术规范由投标人自备，项目专用技术标准是对公路标准文件技术规范的补充、完善和修改，投标人应将公路标准文件技术规范和项目专用技术标准结合起来阅读，凡公路标准文件技术规范与本项目专用技术标准不一致处以本项目专用技术标准内容为准，项目专用技术标准中未编入的内容以公路标准文件技术规范为准。

第100章  总 则

第 101 节  通   则

101.01  范围

1.删除原文，改为：“本规范适用于S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）的施工及管理。”

2.删除原文，改为：“本规范对工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一章节的施工要求中均对质量标准、质量等级、检验内容和方法等提出了要求。如有未写明之处，应按照国家和交通部现行有关规范规定且经监理工程师或发包人批准后执行。”

3．规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

4、无论本技术规范有无明确规定，承包人都有责任使工程质量满足现行技术标准，负责提供施工所必需的技术、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品，对养护施工过程中所涉及的安全、保卫、环境保护等全权负责。

101.04  标准与规范

4. 删除原文，修改为：“当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a.项目专用技术规范（下文简称：专用条款）；

b.公路工程标准施工招标文件技术规范（下文简称：通用条款）；

c.中华人民共和国交通部行业标准；

d.中华人民共和国国家标准；

e.其他标准与规范；

当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应由监理人工程师（如有）在与发包人协商后进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”

文末新增第5、6款：

5.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。

6.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。

101.05  承包人的施工机械

2.（5）文末增加：

所有施工车辆必需按有关车辆着色要求着色，施工车辆通行费用和车辆着色费用应纳入相应单价中，不单独报价。

监理人根据工程实际需求要求增加机械设备和增加人力投入的，承包人应无条件服从，并应在监理人规定的时间内到场，所发生的一切费用由承包人承担。

101.11  计量与支付

1.计量

删除原文，改为：

本工程的工程一切险、第三者责任险、施工装备险和承包人职工的(人身)工伤、意外事故险等所有保险均由承包人结合相关法律、法规、行业规定及工程实际情况自行投保，保险费由承包人承担，其费用包含在相关细目综合单价中，不另行支付。承包人不应因此免除相关责任，且按照发包人要求提供购买保险凭证。

第102 节 工程管理

102.06 材料

补充第4、5、6款

4．工程材料如有承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域品牌质量优良的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本工程项目。

5.发包人如认为有必要时，可将工程材料抽样委托给另一家有资质的单位进行检验，检测费用由承包人承担。

6.发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应委托具有检测资质的试验检测机构按规范要求对所用原材料进行自检工作，并形成自检报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用有承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用，任何材料的使用，均不能解除承包人对材料对工程质量所承担的责任。

102.08  工程记录与竣工文件

1.承包人应自费保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录(包括资料、设备的来源)，以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

2.当分部工程完成时，承包人须按竣工文件编制要求，将上述原始记录、施工记录、进度照片、录像等资料编订成册、并复印2份，提交监理人。其中业主和监理人各保存一份，原始资料由承包人保存。

3.承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》的相关规定编制竣工资料，全部工程完工后,在全部工程的交工验收证书签发之前,承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

102.11  环境保护

文末增加：

8.承包人应建立环境保护和水土保持管理体系，树立环保意识，落实环境保护和水土保持措施。自觉保持施工作业区内环境清洁，开放交通前应全面清理施工现场，按相关要求妥善处理生活和建筑垃圾，不得将其滞留在高速公路范围内。

9.施工环境保护费用包含在相关子目的单价和费率之中，不单独报价。

102.13  安全保护与事故报告

1.一般要求

将范本原文修改为：（1）承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在养护实施全过程中还应执行《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）、《公路筑养路机械操作规程》及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规、规范和规定。并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全。

（2）鉴于本项目工作的特殊性，承包人所有现场人员必须经过相关的安全培训。

（3）采用“半幅内单车道封闭单车道通行”安全管理模式时，承包人应严格按照《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)要求。封闭作业区的安全标志、标牌及隔离警示设施均有施工单位派专人负责准备且应按规定摆放，并加强设施的检查。

（4）施工单位应加强安全教育，服从路政和交警的现场管理，保证人员和设备的安全，所有作业人员必须穿戴标志服（帽），下雾及夜间应着反光背心，作业机械必须按标准涂桔黄色，施工地段应进行交通控制。在封闭区域内作业，严禁穿越封闭区域，干扰车辆行驶。施工车辆进出施工封闭区域应谨慎驾驶，听从现场管理人员指挥。

（5）承包人要服从和配合路政及交警部门的管理，施工车辆和机械设备必须在施工控制区内整齐停放，如交通状况不允许车辆或设备停放在道路上，则施工单位应自行负责将设备运离现场。

（6）施工单位应自觉保持道路清洁，开放交通前应全面清理施工现场，并不得将生活和建筑垃圾滞留在路面上或抛洒在中央分隔带和边坡上。

102.14  计量与支付

将范本原文修改为：

1.计量

承包人应根据实际情况和交通部《公路施工安全技术规程》规定，承担其施工安全控制任务。安全生产费包括安全教育培训，安全防护用具、设施的采购、维护、更新，施工场地安全看护，施工作业区内临时安全设施采购、维护、更新与看护，安全生产条件改善，相关部门的协调、管理费用等安全生产所需的一切费用。列入本项目工程量清单“安全生产费”子目中，安全生产费按壹拾伍万元整以暂估价形式计入工程量清单支付子目102-3中，不作为竞争性报价。

2.支付

（1）在工程施工过程中，承包人按规范要求及监理人的指令落实安全生产措施，安全生产费用按“第200章至第300章”各细目实际结算金额累计数的2%支付，如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，发包人不再另行支付。

3.支付细目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |

第103节  临时工程与设施

103.05  计量与支付

将范本原文改为：

本节工作内容中所发生的一切费用，包括承包人的临时用地租用费（含拆迁补偿）、临时用地环保、恢复、管线拆除赔偿等费用均由承包人负责，且全部费用均包含入相关子目单价或费率中，不单独计量。

第104节   承包人驻地建设

104.07  计量与支付

将范本原文改为：

1.计量

驻地建设完成后，经监理人现场核实，以总额计量。

2．支付

承包人驻地建设子目在承包人完成驻地项目部设立和相关施工准备工作，经监理人验收合格后，按已完成工程项目金额占合同总金额的比例乘以该细目所报总价，在当期结算款中支付。该细目所报总价的最后10%在最后一项新增完善工程完成后，承包人驻地建设按要求全部清理和移走后，经监理人验收合格后予以支付。如在该项工程实施过程中发生驻地建设费用超过总额，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，由承包人自行承担，发包人不再另行单独计量。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |

第200章    路基

第201节    通 则

201.01  范围

将范本原文修改为：

本章工作内容为经发包人、监理工程师及承包人现场共同核准的路段内路基完善工程，其工作内容包括路基防护工程、排水工程及其有关作业。

1．路基防护工程包括：路基塌方恢复、桥梁锥坡防护、护坡、挡土墙的砌筑与作业。

2. 排水工程包括：损坏边沟、排水沟恢复及边沟、排水沟的加固砌筑与作业。

第207节    坡面排水

207.01　范围

将范本原文修改为：

本节工作内容为经监理工程师或发包人确认的、属于路基坡面排水和路界内地表水排除之用途的边沟、排水沟、截水沟等的修复、开挖和铺砌，它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、整修、清扫、废料装载、养护等全部作业和现场安全管理。

本节工作为边沟的修复、新建等施工及有关的作业。

207.03　一般要求

- 将范本原文修改为：边沟、排水沟的修复与加固铺砌的断面挖方量均计入相应综合单价，不另计挖方。

207.06  计量与支付

将范本原文修改为：

1.计量

(1)边沟、排水沟修复采用原有设计标准进行修复，砼预制块边沟、排水沟的修复（不包含新的预制块材料），经监理工程师或发包人验收合格的实际长度，以米计量，矩形边沟修复，经监理工程师或发包人验收合格的实际长度，以米计量，雨水篦修复（不包含新的预制块材料），经监理工程师或发包人验收合格数量，以块计量，其中对原损毁边沟清理、开挖、修复所用砂砾垫层或基础材料、勾缝、填隙材料、地基平整夯实及回填、废料外运等不另行支付。

(2)边沟、排水沟的加固铺砌，根据现场原有规格工艺进行施工，经监理工程师或发包人验收合格的不同圬工体积，以立方米计量。所有的开挖、夯实、预制场地、基础材料、模板、钢筋、砂砾垫层、勾缝、废料外运等均列入相关子目录单价中，不另行计量与支付。

(3) 对沟底采用5cm C15砼铺设，经监理工程师或发包人验收合格的数量，以立方米计量，所发生的沟底清理、平整夯实、砂砾垫层等不另行计价。

(4) 砂浆抹面，经监理工程师或发包人验收合格的数量，以平方米计量。

(5) 在修复损毁或增设的结构物中，需要更换或增设预制砼块或雨水篦的部位，采用原有规格的预制砼块（C20砼预制块或C30砼钢筋预制块），经监理工程师或发包人验收合格的数量，以立方米计量，预制场地、模板、钢筋、运输、安装、废料外运等均包含在内，不另行计价。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 207-1 | 边沟、排水沟修复 | m |
| -a | 砼预制块边沟、排水沟修复 | m |
| -b | 矩形边沟、排水沟修复 | m |
| -c | 雨水篦修复 | 块 |
| 207-2 | C20砼预制块边沟 | m3 |
| 207-3 | 矩形盖板边沟 |  |
| -a | C20现浇砼 | m3 |
| -b | M7.5浆砌片石 | m3 |
| 207-4 | C15砼沟底 | m3 |
| 207-5 | 砂浆抹面（厚度2cm) | m2 |
| 207-6 | C20砼预制块 | m3 |
| 207-7 | C30钢筋砼预制块（雨水篦） | m3 |

第208节  护坡、护面墙

208.01  范围

将范本原文修改为

本节工作内容为经监理工程师确认的路基植物护坡、预制混凝土块护坡、现浇拱形骨架护坡等有关的施工作业，包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、整修、清扫、废料装载、养护等全部作业和现场安全管理。

208.03  施工要求

- 植物护坡

（2）三维植被网防护

文末增加：

g.喷播植草护坡施工顺序：整平坡面--固定三维网--坡面浇湿--喷播植草--覆膜养护

h.矮灌木种植间距：株距2m，行距1m，距离土路肩外边缘水平距离不得小于2米。

4.预制空心砖网格护坡及各式砌体护坡

文末增加：

(7)砼预制块之间采用7.5号水泥砂浆勾缝。

(8)在桥头路段设置检查踏步，每侧边坡设置一道，具体设置为：大桥每侧桥头设置；中、小桥一侧桥头设置。检查踏步每隔2.0m设置一道50cm宽的防滑耳墙。检查踏步施工应与边坡防护同时进行。

(9)检查踏步与桥头锥坡相接处铺筑2cm水泥砂浆并涂一层沥青。

208.05计量与支付

- 计量

将范本原文修改为：

- 预制混凝土块护坡采用预制实心六棱块铺砌和M7.5浆砌片石护坡基础，按监理工程师或发包人验收合格的铺筑的实际体积，以立方米计量。

- 现浇混凝土护坡采用现浇C20拱形骨架护坡和M7.5浆砌片石护坡基础，按监理工程师或发包人验收合格的铺筑的实际体积，以立方米计量。

- 预制混凝土块、现浇混凝土护坡砌筑工程所有垫层、嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔、滤水层、回填种植土、模板以及整修坡面、夯实、基础的开挖、回填、废料外运等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

- 对原有拱形骨架预制块护坡的修复，经监理工程师或发包人验收合格的铺筑的实际面积以平方米计量。所有垫层、嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔、滤水层、回填种植土以及损毁拱形骨架清理、整修坡面、夯实、基础的开挖、回填、废料外运等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

(3) 种草、三维植被网等应以图纸要求和所示面积为依据实施，经监理工程师或发包人验收的实际面积以平方米计量。整修坡面、铺设表土、锚钉、客土、草种(灌木籽)、草皮、苗木、混合料、水、肥料、土壤稳定剂等(含运输)及具作业均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 208-1 | 植物护坡 |  |
| -a | 植草 | m2 |
| -b | 草灌混植 | m2 |
| -c | 三维植被网护坡 | m2 |
| 208-2 | 预制混凝土块护坡 |  |
| -a | C20预制实心六棱块护坡 | m3 |
| -b | C20拱形骨架预制块护坡修复 | ㎡ |
| 208-3 | 现浇混凝土护坡 |  |
| -a | C20拱形骨架护坡 | m3 |
| -b | C20预制挡水块 | m3 |
| 208-4 | M7.5浆砌片石护坡基础 | m3 |

第209节  挡土墙

209.01  范围

将范本原文修改为：

本节工作内容为经监理工程师确认，属于挖方路基混凝土挡土墙施工及相关作业，它包括所需的设备、劳力和材料，以及清除边坡塌方、整修、浇筑、废料外运等全部作业和现场安全管理。

209.04  施工要求

1.重力式挡土墙

文末增加：

(14)挡墙长度大于15m时每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm。墙体施工完成后， 沿内、外、顶三侧向伸缩缝内填塞沥青麻筋，单侧填塞深度不小于15cm。

(15)挡墙基础埋深（墙趾处）1.0m，且座于坚实土质地基上。

(16)墙身模板采用大块钢模板拼装，分二次立模。当砼落高度大于2米时，要采用相应的减速措施，避免砼产生离析。

(17)混凝土浇灌从低处开始分层均匀进行，分层厚度一般为30cm，采用 插入式振捣器振捣，振捣棒移动距离不应超过其作用半径的1.5倍（50振动棒间距为30cm），并与侧模保持5～10cm的距离，切勿漏振或过振。在砼浇灌过程中，如表面泌水过多，应及时将水排走或采取逐层减水措施，以免产生松顶，浇灌到顶面后，应及时抹面，定浆后再二次抹面，使表面平整。

(18)砼浇灌完进行收浆后，应及时晒水养护，养护时间最少不得小于7天，在常温下一般24小时即可拆除侧身模板，拆模时，必须特别小心，切勿损坏墙面。

(19)严格控制挡墙线形，确保平顺、美观。

209.06  计量与支付

- 计量

将范本原文修改为

(1)混凝土挡土墙工程应以图纸所示或监理人的指示为依据，按监理工程师或发包人验收合格的数量，以立方米计量。

(2)清理塌方、表面修整、夯实、嵌缝材料、泄水孔及其滤水层，混凝土工程的脚手架、模板、浇筑和养生、基础开挖、运输、回填、废料外运等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 209-1 | 混凝土挡土墙（路堑墙） |  |
| -a | C20现浇混凝土 | m3 |

新增 第216节  水塘景观

216.01  范围

本节工作内容包括水塘清理、水塘景观石、景观石旁植物、水生植物的布置及相关作业。

216.02  材料

- 景观石需根据施工现场情况择优选石，并需监理工程师或发包人批准确定。

216.03  施工要求

1.施工前按发包人意见和建议对水塘进行整体设计，提供水塘设计效果图，待发包人同意后方可进行施工，水塘面积约800m2。

2.缺陷责任期满时，植物种植成活率需达到100%，对于补植未成活的苗木，承包人应按发包人要求及时补值成活。

3.种植前应在种植区内做地表准备。

- 216.04  计量与支付

1.计量

(1)水塘清理经监理工程师或发包人验收合格的以项计量。

（2）景观石按监理人或发包人的要求布置，经监理工程师或发包人验收合格的以吨计量。景观石的运输、清扫、现场安全管理等有关工作，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

(3)种植植物经监理工程师或发包人验收合格的以项计量。计量内容包括植物的提供、运输、种植、养护及与此有关的一切工作。

- 支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 216-1 | 水塘景观 |  |
| -a | 水塘清理 | 项 |
| -b | 景观石 | 吨 |
| -c | 植物 | 项 |

第300章  路  面

第313节  培土路肩、中央分隔带回填土、

土路肩加固及路缘石

  - 范围

将范本原文修改为：

本节工作内容为对经监理工程师确认的，属于土路肩维修加固处理，它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、整修、清扫、废料外运等全部作业和现场安全管理。

313.03  施工要求

将范本原文修改为：

- 对已损坏硬化路肩混凝土进行整理，视损坏程度填充一定数量碎石补充垫层，并重新压实。

- 模板材料不应翘曲、变形，有足够强度来承受混凝土压力。

- 混凝土应按照试验确定的配合比进行拌和和浇筑。拆除模板时应保证混凝土棱角不受损坏，混凝土应按规定刮平成形，并将其抹饰平整。

- 对已损坏的路肩混凝土预制块更换安砌时，应钉桩拉线，务必使顶面平整，线条直顺，曲线圆滑美观，埋砌稳固。

313.05  计量与支付

- 计量

将范本原文修改为：

(1)路基加固与结构物修复经监理工程师或发包人验收合格实际长度，以米为单位计量。原路肩清理、修整，碎石垫层的铺设、压实，混凝土的立模、摊铺、振捣、养生、拆模，砼预制块的制作、运输、安装、勾缝、养生以及其他有关加固路肩的杂项工作均属承包人的附属工作，不另行计量。

(2)路肩调整经监理工程师或发包人验收合格的实际长度，以米为单位计量。原路肩清理、修整，碎石垫层的铺设、压实，安装、勾缝、养生以及其他有关调整路肩的杂项工作均属承包人的附属工作，不另行计量。

2.支付

(1)按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 313-1 | 混凝土预制块加固路肩 |  |
| -a | 土路肩加固 | m |
| -b | 土路肩调整 | m |

# 第 四 卷

# 第八章  投标文件格式

第一信封

S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）

投  标  文  件

商务文件和技术文件

投标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

投标人主要信息摘录表

投标人主要信息摘录表（一）

投标人名称：

| 序号 | 详细信息 |  | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册地址 |  | P 页 |
| 2 | 法定代表人 | 姓名： | P 页 |
| 3 | 成立时间 | 年 月 | P 页 |
| 4 | 企业性质 |  | P 页 |
| 5 | 上级主管单位 （或控股单位） |  | P 页 |
| 6 | 企业资质 |  | P 页 |
| 7 | 注册资本 |  | P 页 |
| 8 | 基本账户开户银行 |  | P 页 |
| 9 | 安全生产许可证编号 |  | P 页 |

投标人主要信息摘录表

（二）

投标人名称：

| 评审因素 |  | 评审内容 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要人员 | 项目经理 | 姓名： 职称： 建造师级别及专业： 安全生产考核合格证书编号： 业绩1名称： 业绩······名称： |  |
|  | 项目总工 | 姓名： 职称： 安全生产考核合格证书编号： 业绩1名称： 业绩······名称： |  |
| 投标人业绩 | 高速公路养护工程项目 （路基防护维修加固类似工程 ，2012年1月1日起） | 业绩1名称： 合同金额： 开工时间： 交（完）工时间： |  |
|  |  | 业绩2名称： 合同金额： 开工时间： 交（完）工时间： |  |
|  |  | ······ |  |
|  |  | 业绩n名称： 合同金额： 开工时间： 交（完）工时间： |  |
| 施工组织设计 |  |  |  |

备注：投标人按照招标人提供的《投标人主要信息摘录表》填写投标人主要信息，装订在投标文件（商务文件和技术文件）目录前的扉页，并将电子版拷贝到U盘，U盘密封在第一信封正本中。

目	   录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、承诺函

八、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一)投 标 函

(招标人名称)：

1．我方已仔细研究了S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以“报价文件”中标明的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期   个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 标准，安全目标：无安全责任事故。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6. 如我方中标，我方拟派     为本工程项目经理，其资质为   （专业）    级建造师。

投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：_______________________________

网址：_______________________________

电话：_______________________________

传真：_______________________________

邮政编码：___________________________

年       月       日

(二)投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自交工验收合格之日起满2年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 10000 元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10 %签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 不调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 0%签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 0% |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3（1） | 50 万元 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 11 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 月支付额的10% |  |
| 12 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 10%合同价格 |  |
| 13 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期起计算 5 年 |  |

投 标 人：                      (盖单位章)

投标文件签署人签名：________________

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 (盖单位章)

年      月    日

注：

1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书，但需对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性进行公证，并应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定。

2、以上公证书必须由投标人工商注册地的公证机关出具，否则不予认可。

(二) 授权委托书

本人         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义购买S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）招标文件，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  本项目招标公告发布之日至投标有效期截止日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：  （全称）（盖单位章）

法定代表人：        （签名）

身份证号码：

委托代理人：         （签名）

身份证号码：

日      期：         年      月     日

注：

1、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书，但需对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、委托代理人的签名、投标人的单位章的真实性进行公证，并应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；

2、法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。委托期限必须确保授权委托书在投标有效期满前一直保持有效。

3、在授权委托书后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定。

4、公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。

5、以上公证书必须由投标人工商注册地的公证机关出具，否则不予认可。

三、投标保证金

若采用电汇（转账），投标人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。

如采用银行保函，银行保函原件装订在投标文件的正本之中，格式如下。

投标保函

（招标人名称）：

鉴于           （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年    月    日参加            （项目名称）    标段施工的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人不接受评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正，或者投标人提交了虚假资料，或者投标人在收到中标通知书未按招标文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）             元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

本保函在上述投标有效期期满之后自动失效，无需退回我方。

担保人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

四、施工组织设计

投标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)：

①项目组织机构；

②主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）；

③安全管理措施和安全作业的交通控制方案、保证体系和项目总体应急预案（尤其是如何保证挡墙修复时的道路交通安全和施工安全）；

④工程施工工艺及质量保证措施；

⑤工程作业方案、方法与措施；

⑥质量、安全、环保、文明施工保证体系及措施；

⑦自然灾害养护应急保障措施；

⑧对本项目的理解及对业主的建议；

⑨其他应说明的事项。

五、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章) 、投标人企业简历。

(二)投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

（三） 拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 公司单位职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____年～_____年 |  |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表后应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书（根据资格要求）以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料（业主或交通运输主管部门出具，并附合同协议书）复印件。

2、身份证如为第二代身份证的应附前后两面的复印件；建造师证应附有标明建造师级别、姓名、专业、证书号和注册号、发证机关的相关页面复印件。

提供的身份证、建造师证和安全生产考核合格证等经查证不满足上述要求的，将不予认可。

3、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

(四)近年财务状况表

本次招标不适用，不报资料。

(五) 近年承担的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 项目描述 |  |
| 公示网站页面网址 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号，表中准确填写业主单位、业主联系人和相应电话，供招标人核实相关业绩。

2、每张表后必须附以下第（1）~（3）项的业绩证明材料，否则业绩不予认可。

符合投标人须知附录业绩最低资格条件和评审要求的合同业绩证明材料，否则业绩不予认可。

（1）合同协议书（扫描件）；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的业绩完工证明材料（扫描件）；

（3）行业行政主管部门通过建设市场信用信息管理系统发布的业绩信息截图，或行业行政主管部门网站发布的中（评）标公示截图，或公共资源交易中心（平台）发布的中（评）标公示截图，或发包人（招标人）网站发布的中（评）标公示截图等相关网站发布的中（评）标公示截图，前述截图任选一，截图必须与投标人提供的网址页面一致，并在投标有效期内可以在网上查询到发布的信息。

如业绩中（评）标公示网页已撤销，应由相应的信息发布单位出具证明材料，确认其曾经发布的公示内容。证明材料应提供详实的信息发布单位联系人和联系电话信息，供招标人核验。

（4）投标人提供的上述材料如不能清晰反映工程的规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认可。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时（即合同协议书和完工质量证明文件中施工单位名称与投标人名称不一致），应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则业绩不予认可。

(六) 近年发生的诉讼及仲裁情况

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。若没有则表内填

报“无”。

(七) 近年受到行政处罚情况（2014年1月1日至今）

| 处罚决定（通知）的时间 | 处罚内容 | 行政主管部门 |
| --- | --- | --- |

注：本表后应附由行政主管部门做出的处罚决定（通知）的复印件。若没有则表内填报“无”。

(八)行贿犯罪记录查询结果

投标人应向检察机关申请查询行贿犯罪档案记录，并将查询记录告知函原件（告知函出具时间为投标截止日前1个月内，投标人也可提供行贿犯罪档案网上查询结果回执打印件）附在此处。记录应包括查询时间前5年的投标单位、法定代表人、拟投入项目经理的无行贿犯罪档案查询结果。

注：投标人应如实填报，若经查实投标人存在瞒报行为或资料造假行为，招标人将取消其投标或中标资格，并将其不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

（九）近3年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报处罚情况

注：投标人应在上表中如实填报，若经查实投标人存在瞒报行为或资料造假行为，招标人将取消其投标或中标资格。

七、承诺函

(招标人名称)：

我方参加了S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）的投标，若我方中标，我方在此承诺：

在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺法定代表人将按照招标人的要求，在签订合同协议书之前，到场参加询标，细化施工保障措施。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的投标和中标资格，没收我方的投标保证金，并将我方的不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日

八、其他材料

- 投标人公示信息表

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人业绩 |  | 1、 2、 … |
| 项目经理 | 姓名 |  |
|  | 执业证书 | 专业 级建造师 |
|  | 注册编号 |  |
|  | 职称 |  |
|  | 经历 |  |
| 项目总工 | 姓名 |  |
|  | 职称 |  |
|  | 经历 |  |

注：

1、招标人将对中标候选人的此表信息进行公示，投标人须完整填写相应信息。

2、本表应和投标人主要信息摘录表一同拷入U盘中，U盘密封要求见投标人须知前附表。

3、本表填写内容应与投标文件其他相关表格一致。

2、投标人认为需要补充的资料。

第二信封

S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）

投  标  文  件

报价文件

投标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、投标函

二、已标价工程量清单

三、人工、材料、机械台班单价汇总表

一、投标函

(招标人名称)：

1、我方已仔细研究S22天潜高速滁州段路基完善工程施工（重新招标）招标文件的全部内容(含补遗书第___号至第___号)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)                元(¥      )的投标总报价(或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额)，工期    个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 标准，安全目标：无安全责任事故。

2、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

投 标 人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

三、人工、材料、机械台班单价汇总表

第   页  共   页

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：    （全称）   （盖单位章）

投标文件签署人签名：