安徽省交通控股集团有限公司

预算填报系统项目

询 比 文 件

安徽省交通控股集团有限公司

2018年9月

# 目  录

第一章 询比采购公告	2

报价申请表	6

第二章报价人须知	7

第三章采购需求	14

第四章评审办法	25

第五章合同内容	35

第六章工程量清单	52

第七章报价文件格式	56

- 第一章  询比采购公告

安徽省交通控股集团有限公司预算填报系统项目询比采购公告

## 1、简要介绍

1、项目名称：安徽省交通控股集团有限公司预算填报系统

2、工程地点：安徽省交通控股集团有限公司所辖范围。

3、建设单位：安徽省交通控股集团有限公司

4、项目内容：本询比项目为安徽省交通控股集团有限公司预算填报系统项目，主要是实现集团预算办、机关职能部门、运营管理单位、二级子公司、建设项目办的预算编制、预算下达、预算执行、预算调整、预算分析等应用，实现根据审定的业务预算数据，编制财务预算的集团本部和集团合并的资产负债预算表、利润预算表和现金流量预算表。具体业务与技术需求见询比文件技术规范章节。

5、项目上限价：70万元。

6、标段划分：共1个标段。

7、询比类别：服务类

8、计划工期：10个月。开工时间：2018年10月。

9、质保期：系统上线后2年。

## 2、采购方式

公告邀请

## 供应商资格条件

| - 企业资质最低要求 | - 取得工商行政管理部门核发的营业执照的法人单位，营业范围包括信息系统项目开发或软件开发。 |
| --- | --- |
| - 人员最低要求 | - 项目经理最低要求: - 项目经理需为本单位在职人员，具有一个以上预算平台（系统）项目建设经验（须提供合同复印件或业主证明材料），应提供社保机构出具的以上人员社保缴费信息（缴费截止时间应在询比截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖社保机构章。。 |
| - 业绩最低要求 | - 近3年内（2015年1月1日至今）独立承担完成过至少1个合同价25万元及以上的预算平台（系统）项目（须提供签约合同、验收报告，以验收报告时间为准）。 |
| - 信誉要求 | - 1.没有被省级及以上交通主管部门取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 - 2.没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 - 3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 - 4.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 - 5.没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 - 6.交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的投标人不得参与本次投标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的投标人也不得参与本次投标。 |
| - 其它 | - 本次询比不接受联合体，本项目严禁转包及非法分包 |

- 以上材料需提供纸质资料一套及相应电子版、扫描版材料（装入U盘）各一份，纸质资料均需加盖公章。各申请人应保证所提供材料的真实合法性，安徽省交控集团保留对相关材料进一步核查的权利。对于申请人弄虚作假行为，后果由各申请人自行承担。

4.询比文件获取：

1、报名方式：网上报名。

2、询比文件领取：安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：http://www.ahjkjt.com）自行下载。

3、凡有意参加者，请于2018年10月09日17:00前以盖章扫描件形式(邮箱：wangyh419@ahjkjt.com)予以确认，明确是否参加询比采购（确认函格式详见附表）；并将企业法人营业执照或事业单位登记证书的扫描件一同发送。未按时发送确认函者，询比人不接受其报价文件。

5.报价文件的递交及相关事宜

1、询比人不组织踏勘现场，不组织召开预备会。

2、本项目报价最高限额为70万元，报价人的报价不得超过询比人设定的控制价上限，否则作废标处理。本项目不收取响应保证金。

3、询比人将按照询比文件的相关要求对报价人的资格条件、报价文件符合性响应性等方面进行审查,并综合评分。

4、报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2018年10月12日下午14时00分，递交地点为安徽省合肥市望江西路520号皖通高科技产业园皖通大厦4楼。

5、询比人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开封，报价人的法定代表人或委托代理人应携带本人身份证准时参加开封会议。

6、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照询比文件要求密封的报价文件，询比人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次询比采购公告在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：http://www.ahjkjt.com）公开发布。

询 价 人：安徽省交通控股集团有限公司

地    址：安徽省合肥市望江西路520号皖通高科技产业园皖通大厦

邮    编：    230088

联 系 人：    王耀辉

电  话：0551－63738420

安徽省交通控股集团有限公司

2018年9月29日

附表

## 报名申请表（确认函）

| 报价人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价人联系地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 1.申请参加询比采购的项目名称： 2.其它说明： 报价人（公章） 年 月 日 |  |  |  |

附件：企业法人营业执照或事业单位登记证书的扫描件

第二章  报价人须知

报价人须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安徽省交通控股集团有限公司预算填报系统 |
| 2 | 询比人：安徽省交通控股集团有限公司 |
| 3 | 计划工期：10个月 |
| 4 | 报价有效期：报价人提交报价文件截止之日起60天。 |
| 5 | 响应保证金：本项目不收取响应保证金。 |
| 6 | 报价文件份数：正本1份，副本1份。另加1份报价文件电子文件（U盘） |
| 7 | 报价时须携带资料：报价人须在规定的时间、地点准时参加报价，并提供以下资料原件：报价文件、法人代表身份证或被授权人身份证、授权委托书、企业法人营业执照或事业单位法人证书（复印件需加盖公章）。 |
| 8 | 成交原则：本项目采用综合评分法，选择经评审的综合评分最高的报价人推荐为成交候选人。 |
| 9 | 不管询比结果如何，报价人均应自行承担自己报价所需一切费用。 |
| 10 | 询比人设定的控制价上限为70万元。 |
| 11 | 本项目需开具增值税专用发票，相应税费由报价人在报价的综合单价或总价中考虑，询比人不再另行支付。 |
| 12 | 评标过程中有现场方案演示环节，先后顺序现场抽签决定。 |

### 附录1   资格审查条件(资质最低条件)

资质要求

取得工商行政管理部门核发的营业执照的法人单位，营业范围包括信息系统项目开发或软件开发。

### 附录2   资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

近3年内（2015年1月1日至今）独立承担完成过至少1个合同价25万元及以上的预算平台（系统）项目（须提供签约合同、验收报告，以验收报告时间为准）。

### 附录3   资格审查条件(人员最低要求)

资质要求

- 项目经理最低要求: 项目经理需为本单位在职人员，具有一个以上预算平台（系统）项目建设经验（须提供合同复印件或业主证明材料），应提供社保机构出具的以上人员社保缴费信息（缴费截止时间应在询比截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖社保机构章。。

### 附录4    资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

- 1.没有被省级及以上交通主管部门取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 - 2.没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 - 3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 - 4.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 - 5.没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 6.交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的投标人不得参与本次投标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的投标人也不得参与本次投标。

一、总 则

（一）方式

本项目采取询比采购方式。本询比文件仅适用于安徽省交通控股集团有限公司预算填报系统项目。

（二）适用法律

本次询比及由本次询比产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（三）询比费用

报价人应自行承担所有参加询比有关的费用。

（四）询比文件的约束力

报价人一旦领取了本询比文件并参加本项目询比，即被认为接受了本询比文件中的所有条件和规定。

二、询比文件

（五）询比文件构成

（1）询比采购公告；

（2）报价人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求

（6）报价文件格式。

报价人收到询比文件后，仔细检查询比文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与询比人联系补全。如果报价人不按上述要求操作而造成不良后果，询比人不承担责任。

（六）询比文件的澄清

任何要求对询比文件澄清的报价人，均应在2018年10月08日17：00之前按公告中的通讯地址和联系方式，以书面形式（如邮件、信函、传真等）通知询比人，询比人对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

（七）询比文件的修改

1.在询比截止日期前，无论出于何种原因，询比人均可以补充文件的形式对询比文件进行修改。

2.询比文件的修改将以书面形式通知所有已报名报价人，并对报价人具有约束力。报价人收到修改文件后，应于8小时内回复询比人，逾期不回的，视同已收。

3.为使报价人有充分的时间对询比文件的修改部分进行分析、研究，询比人将推迟询比截止日期。并将此变更书面通知所有报价人。

4.询比人发出的所有补充、修改和变更文件均作为询比文件的组成部分，与询比文件具有同等法律效力。

三、报价文件的编制

（八）报价文件的编制要求

1.报价人应仔细阅读“询比文件”的所有内容，按“询比文件”的要求编制“报价文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其报价对“询比文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

（九）报价文件格式

报价人应按照询比文件中提供的格式填写报价函、授权委托书、报价清单、实施方案、项目管理机构等材料。

（十）报价

1.询比人只允许有一个报价。不接受备选的报价方案或有选择的报价。

2.报价人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评审结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

3.报价编制要求

（1）本项目报价以报价清单计价方式进行报价；

（2）本次报价以询比人提供的报价清单为准，根据市场行情自主报价；

（3）报价文件中的单价、合价均用人民币表示。报价人应按询比人提供的询比文件、报价清单、相关的技术资料等，自主进行报价，但报价不得低于成本价。

（十一）报价有效期

1.报价有效期为报价人提交报价文件截止之日起60天。

2.在特殊情况下，询比人于原报价有效期满之前，可向报价人提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如邮件、信件、传真或电报等），报价人可以拒绝询比人的这一要求而放弃报价，同意延长的报价人既不能要求也不允许修改其报价文件。

（十二）报价文件份数和签署

1.报价人应严格按照报价人须知的要求准备报价文件，每份报价文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，报价文件包括：正本一份，副本一份。

2. 报价文件报价函、报价清单和拟投入本项目的主要人员明细表的内容必须由报价人的法人代表或经授权的委托代理人签署姓名并逐页加盖报价人单位章。授权代表须有法人代表以书面形式出具的“授权书”（见附件）附在报价文件中。

3.除报价人对错处做必要修改外，报价文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有报价单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

四、报价文件的递交

（十三）报价文件的密封和标记

1.报价人应将报价文件书面部分的正本、副本分别密封，并在每个密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”；

所有报价文件的密封袋的封口处均应加盖报价人印章或者由委托代理人签章。

2.标记

密封袋外层正面应注明报价人名称，因标注不清而产生后果的由报价人自负。

（十四）报价文件递交截止日期及方式

1.所有报价文件都必须在询比文件规定的递交截止时间前送达开封地点。

2.询比人可以通过修改询比文件酌情延长报价截止日期，在此情况下，报价人的所有权利和义务以及报价人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十五）迟交的报价文件

询比人将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何报价文件。

五、无效报价、废标条款

（十六）无效报价条款

1.报价人资格不符合询比文件规定；

2.报价文件出现重大偏差，未对询比文件进行实质性响应；

3.法律、法规规定的其他情况；

4.参与报价的报价人未按时到达开封会议现场的。

（十七）废标条款

1.出现影响询比公正的违法、违规行为的；

2.报价人的报价超过了询比限价；

3.因重大变故，询比任务取消的；

4.如出现报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，按照以下原则处理：重新询比。

（十八）取消成交候选人资格条款

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

3.与询比人、其他报价人恶意串通的；

4.向询比人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.法律、法规规定的其他情况。

第三章     采 购 需 求

# 项目背景

近年来，随着安徽省交通控股集团有限公司（以下简称集团公司）预算管理要求的不断提升，采用传统的ExceL文件方式管理82个预算责任单位的预算数据，已经达手工管理方式的管理边界。每年预算编制、预算下达、预算执行、预算分析、预算调整等过程中的预算数据的填报、上报、催报、审核、汇总、分析等工作，各级人员工作量大、效率低；由于现在预算数据的标准化、格式化、系统化不高，造成不能进行有效的跨年度、跨组织的预算数据统计与分析，预算数据的价值没有最大化发挥；在预算编制、预算执行、预算调整过程中无法对运营管理单位、机关职能部门、集团预算办的预算数据进行严格一致性控制，造成存在各部门及单位汇总、统计、分析数据不一致的现象；目前不同年度、不同版本、不同单位的ExceL文件形式的预算数据没能系统化管理，造成各级人员查询预算数据非常不方便等。

因此在集团公司层面，亟需一个预算填报系统，对16个机关职能部门、28个运营管理单位、23个建设项目办、15个二级子公司等预算责任单位的预算编制、预算上报、预算审批、预算汇总、预算下达、预算执行、预算调整、预算分析进行管理，提高集团公司预算数据处理效率，为领导的决策提供更多、更全、更及时的预算数据。

# 建设目标

根据集团公司领导、预算管理办公室、机关职能部门对预算管理的要求，进行预算组织体系、预算填报表样、预算填报流程、预算数据权限进行梳理和规划，形成可以适用于预算填报系统的预算体系。通过基于互联网应用的简单、易用、灵活的预算填报系统，进行集团公司的预算表样定义、预算公式定义、预算流程配置、预算数据权限设置等，实现系统使用范围内各级预算人员在网上进行预算编制、预算上报、预算审核、预算汇总、预算下达、预算执行、预算调整、预算分析等方面的应用，让预算人员从大量的找数填报、电话催报、上传接收、预算汇总、预算分析等事务情工作中解脱出来，进行预算管理工作，最佳发挥预算管理的战略落地、资源平衡、目标传递和过程控制和经营考核的作用。

# 项目范围

## 领域范围

本次项目领域范围为系统管理、预算体系、预算编制、预算下达、预算执行、预算调整、预算分析等。其中核心业务预算编制流程为运营管理单位编制，机关预算归口职能部门审批，集团预算办汇总提交预算管理委员会批准。核心业务预算下达流程为集团预算办根据预算管理委员会批准预算结果下达各机关职能部门和运营管理单位。

部门预算表包含不仅限于部门收支预算表、通行费收入预算表、租赁收入预算明细表、涉路补偿收入预算表、日常管理经费预算明细表、员工餐厅经费预算明细表、投资收益及利息收入预算明细表、职工薪酬预算明细表、公路主业人工成本预算明细表、人事其他费用预算明细表、专项养护支出预算明细表、养护支出预算明细表、机电日常维护预算明细表、生产照明电费预算明细表、税金及附加预算明细表、筹资预算明细表、筹资费用预算明细表、对外担保预算表、折旧与摊销预算明细表、营业外收支预算明细表、长期股权投资预算明细表、机电改造项目投资预算明细表、信息化支出预算明细表（公路主业）、科研经费预算明细表。具体部门预算表以本次项目梳理和规划的预算表为准。

营运单位预算表包含不仅限于营运单位收支预算表、营运单位收支预算表（代管）、租赁收入预算表、税金及附加预算明细表、人工成本预算表、营运单位经费定额计算表、营运单位经费定额计算表（代管）、营运单位日常养护费用定额计算表、营运单位日常养护费用定额计算表（代管）、营运单位非定额费用预算表、营运单位车辆使用预算表、营运单位车辆使用预算表(代管）、固定资产投资预算表、资产购置预算表、资金收支预算表、资产负债预算表、利润预算表、现金流量预算表、营运单位综合基础信息表、各营运单位段面流量系数表、各营运单位收费站点级别信息表。具体营运单位预算表以本次项目梳理和规划的预算表为准。

二级子公司预算表包括不仅限于主要预算指标预报表、固定资产投资预算表、固定资产购置预算表、股权投资预算表、房地产项目投资（销售）预算表、主要指标对标情况预算表、内部交易事项表。具体二级子公司预算表以本次项目梳理和规划的预算表为准。

建设项目办预算表包括不仅限于公路建设投资预算表、投资预算表、资金需求表、资金需求--月度、管理费预算表、管理费基础表、前期费用预算表。具体建设项目办预算表以本次项目梳理和规划的预算表为准。

## 组织范围

本次项目组织范围为综合部、人力资源部、财务部、投资发展部、信息管理部等16个机关职能部门；合巢芜管理处、合安管理处、宿州管理处、池州管理中心、芜湖管理中心等28个运营管理单位；传媒公司、驿达公司、交通设施公司、石化公司、环宇公司、交规院等15个二级子公司；近25个建设项目办。说明：其中系统二级子公司应用范围仅为二级子公司预算办人员登录系统报送公司预算数据，不包括二级子公司的职能部门、下级单位的预算数据报送。具体组织范围以2019年集团公司的机关职能部门、运营管理单位、二级子公司、建设项目办为准确。

# 业务需求

## 预算体系

1.实现根据预算管理方案进行预算组织定义、预算用户定义，以及对预算用户角色和权限进行设置。具体要求：针对集团公司的机关职能部门、运营管理单位、二级子公司、建设项目办设置预算组织构架及编制成员，设立不同的角色并授予不同权限。

2.实现进行预算年度、预算期间定义，以及针对预算年度、预算期间设置预算组织体系定义。举例：2016年二级子公司16个，2017年二级子公司14个，2018年二级子公司15个，系统实现查询历史二级子公司时，以当时的二级子公司进行列示。

3.实现进行预算科目、预算数据项目、投资项目、借款人员、出租人、承租人、定额项目、车辆类型等预算维度定义。

4.实现预算表样定义，并针对预算表样设置预算填报维度、预算填报流程、预算表单填报权限、预算表单查看权限等。

6.实现针对预算表样进行表间取数公式定义、表内计算公式定义，其中表间取数公式定义包括数据来源、数据筛选、数据填充等。

7.实现针对预算表样进行合理性审核公式定义、逻辑性审核公式定义，以及对于审核不通过进行消息提示。

8.实现针对预算表样进行填报审批流程定义，主要包括审批节点的任务执行者设置，审批退回设置、到期提醒设置、审批提醒消息设置等，以及针对填报审批节点进行可填写区域、不可见区域的设置。

10.实现针对预算表的预算汇总要求进行预算汇总规则定义，系统将根据预算汇总规则进行预算表的预算数据汇总。

11.实现按照不同预算机构、不同预算指标为口径进行分类统计和汇总，并通过表间公式自动对当期、累计的预算执行情况进行分析，并实现对往期预算数据进行提取，做同比分析。

12.实现根据审定的业务预算数据，编制财务预算的集团本部和集团合并的资产负债预算表、利润预算表和现金流量预算表。

13.系统支持编制国资委预算系统相关报表，并可实现报表数据从本系统直接导入国资委预算系统。

## 预算编制

1.实现打开预算编制表样，选择预算年度、预算组织，系统根据预算科目自动获取对应预算科目的基期值，然后进行预算填报。

2.实现直接导入（或复制）EXCEL数据进行预算填报。

3.实现对于预算值超过基期值偏差范围时系统进行自动提醒，要求录入偏差原因说明。

4.实现根据表间取数公式、表内计算公式进行预算表的数据计算。

5.实现在预算保存时系统进行合理性审核和逻辑性审核，逻辑性审核不通过无法保存。审核逻辑可包括表间数据勾稽关系比对、表内计算结果复核、单项指标出现超出预警范围审核等。

6.实现将填报的预算表进行打印，以及另存为EXCEL文件，或导出EXCEL文件。

8.实现上传预算编制说明，且实现上传多个文档。

## 预算审核

1.实现对填写完成的预算报表设置“提交审核”功能，报表数据和相关事项必须通过系统内的逻辑审核和合理性审核标准，保证预算表的真确性和完整性。

2.实现以预算数据为基础，按照不同预算指标、不同职能部门进行查询的功能，方便职责部门预算审核。

3.实现归口部门按预算指标填写预算审核表，预算审核表主要包括预算上报值、预算审核值、预算审核意见。

4.实现预算办公室根据归口部门预算审核意见，进行预算上报数据的修改，并填写具体的修改意见。

5.实现查询预算审核进度情况的功能，可以方便查询所有的预算组织预算表填报报送状态，如：未填报、已上报、审核中、审核通过等整体情况。

## 预算汇总

1.实现根据预算汇总规则进行预算数据汇总，即按机关职能部门、运营管理单位、二级子公司、建设项目办进行汇总。

2.实现表格按右扩展（横向和纵向）方式进行预算单位列示和汇总，并实现针对右扩展的预算指标进行分类显示，同时应具备增加扩展项目的功能。

## 预算下达

1.实现根据预算审核结果进行预算下达，即由预算管理办公室将根据预算管理委员会批准预算结果下达各机关职能部门和运营管理单位，实现打印预算下达数据并盖章，并将盖章扫描件上传到预算下达表中。

2.针对预算下达指标预算执行组织只允许查看不允许修改，可以下载盖章扫描件，可以导出EXCEL。

3.实现每个预算单位在系统中仅查看和下载自己单位的预算下发材料。

## 预算执行

1.实现按照预算执行组织分类，自动获取对应组织的本年预算数据、调整后预算数、序时进度预算数等预算数值。

2.实现在同一张表内，由预算执行组织填写季度或本年的各预算指标的实际发生数（当期预算数为系统锁定不得随意更改），并自动生成全年预算累计数及累计完成比例和差异绝对数；

3.实现针对实际完成比例超过预算既定偏差范围较大的进行预警，并对于超过预算超差范围预警值的事项填列预算偏差说明。

4.实现针对预算执行进行上报、审核、汇总、分析功能，上报后不允许直接修改，如需修改必须退回到预算填报节点，由预算填报人员修改。

## 预算调整

- 实现根据预算调整的需求进行预算调整表的表样定义、表内计算公式定义、表间取数公式定义、更新公式定义等。

- 实现基于预算调整表的方式进行预算调整，选择预算调整表，系统根据预算表的预算科目自动获取年初预算数，填写预算调整加减值，生成预算调整结果值，预算调整表审批通过，自动更新年度预算数。

- 实现基于预算调整单、预算调整表进行预算调整的汇总、统计、分析。

## 预算分析

- 按预算科目、预算指标、预算组织、按预算期间进行预算同比分析，以及针对预算执行情况进行季度分析、累计分析、偏差分析等。

- 实现根据集团预算办的预算分析要求定义各种预算分析报表。

## 其它功能

1.实现进行其它相关统计报表的表样设计、公式定义，以及数据填报、汇总。

2.实现满足100人同时在系统中填报数据的并发条件（以下简称并发），平均每人登陆系统后的操作时间为2小时。

3.项目建设实施过程中，中标方须依据交通控股预算填报系统实际业务需求，调整系统功能，直至满足采购方需要。

# 技术需求

### 安徽交控集团信息化项目通用准则

本通用准则所列事项，报价人需要在报价技术方案中复制作为承诺。

本通用准则所列事项为默认情况下准则，如果与需求文档不一致，以需求文档为准。

一、应用系统集成。系统按集团sso标准（《安徽省交通控股集团有限公司单点登录系统》业务系统集成说明书）开发服务接口并注册，接口包括但不限于：组织机构、用户及待办任务数量同步信息并进行内部处理的接口。系统界面符合集团集成平台开发的要求，统一每个页面中导航条的设计。承建方承担具体工作，信息管理部协助并审核，不符合要求不予验收。

二、数据实现资产化管理。数据按集团信息部要求进入数据资源中心进行统一管理，承建方承担具体工作，信息管理部协助并审核，不符合要求不予验收。

三、关系型数据库推荐使用MySQL Community Server 5.6以上开源版本，表结构按照第三范式标准设计，数据库连接的配置文件要求有加密设计，项目完工时给出所有数据库设计说明文件及数据字典。承建方承担具体工作，信息管理部协助并审核，不符合要求不予验收。

四、代码安全审查。定制化开发的模块要求给出概要设计和详细设计内容，完工时要能通过代码安全审查。承建方提供的软件应能够接受等级保护安全测评。如果采购人在验收过程中委托软件检测机构对系统进行安全测评，未达标，承建方应及时进行修改。并且，由此增加的工期和相应的费用由承建方独自承担。承建方承担具体工作，信息管理部协助并审核，不符合要求不予验收。

五、系统要求实现内外网域名访问，部署在集团机房的系统需要实现基于nginx的负载均衡部署。承建方承担具体工作，信息管理部协助并审核，不符合要求不予验收。

六、报价文件中有软件工程人月表，用于工程量分析和项目wbs制订。

七、系统后端开发采用spring + spring mvc (或者struts2)+ hibernate（或者mybatis）。前端框架自行选择bootstrap/extjs/jquery等。项目管理采用maven工具。消息中间件采用MetaQ。

八、应用部署环境为分布式，位于vmware或openstack的虚拟化环境中。

九、所有文件编码格式为utf-8。

十、系统所有数据的管理有业务人员操作界面，便于后期业主自行检查维护。

十一、系统满足100人的并发，交工时提供测试报告。

十二、系统上线正式运行后提供主机防火墙配置信息，需要明确开放的端口及用途，禁用未明确的端口。

十三、软件及数据成果包括：数据整理、建库各阶段的成果及辅助文件，各系统软件开发的程序源码及辅助文件，还包括各类技术文档、可执行程序、安装程序、有关图件等。成果形式：除数据建库的各阶段成果、源码及备注、可执行程序、安装程序为电子文件外，其它所有内容都必须同时提供电子和纸质成果。知识产权归属：本项目所采购的软件系统、开发取得的成果的所有权归采购单位所有，承建方在项目建设过程中所完成的各种文件、电子文档、程序源代码以及其他相关资料和文件，其所有权和知识产权均归采购单位所有，未经许可，承建方不得以任何形式转让或提供第三方。承建方应保证其设计方案和软件成果不涉及知识产权问题，如果第三方提出侵权指控，承建方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

十四、项目各阶段的输出产物要求如表所示：

| 需求分析 | 需求调研 | 调研计划、调研报告审核意见 |
| --- | --- | --- |
|  | 需求评审 | 需求说明书评审意见 |
| 系统设计 | 概要设计 | 概要设计评审意见 |
|  | 详细设计 | 详细设计评审意见 |
| 开发 |  | 编码规范审查 编码版本管理 开发进度审定 |
| 测试 | 单元测试 | 单元测试报告确认 |
|  | 集成测试 | 集成测试报告确认 |
|  | 系统测试 | 系统测试报告确认 |
|  | 验收测试 | 验收测试意见反馈 |
| 安装部署 |  | 安装计划确认 |
| 培训 |  | 培训计划确认 培训效果确认 |
| 试运行 | 试运行申请 | 试运行批准意见 |
|  | 试运行过程 | 试运行评价 |
| 验收 |  | 验收意见 |
| 技术资料存档 |  | 技术资料归档 |

十五、软件用到的产品、工具、数据库、操作系统要有正版授权，费用已经包含在报价中，如果第三方提出侵权指控，承建方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

十六、合同有效期内，软件用到的产品、工具、数据库、操作系统因安全漏洞需要升级时，由承建方承担具体工作。

十七、采购人组织的专家评审或监理单位对整个项目的成果数据进行验收，如相关成果数据未达到要求，承建方应及时进行修改。由此增加的工期和相应的费用由承建方独自承担。

# 项目实施计划与实施质量要求

## 项目组织与项目计划

针对项目的项目实施组织与项目实施主计划，要求完成包含但不限于以下的内容：

- 项目实施成员组织与角色分工；

- 详细的项目实施计划；

- 项目管理及实施方法论；

- 项目风险控制措施。

## 系统切换方案

针对项目的切换方案，要求完成包含但不限于以下的内容：

- 对于当前年度计划编制方案；

- 基础数据与现有系统接口切换方案；

- 未来一体化应用方案。

## 测试及培训要求

测试要求包括但不仅限于以下内容：

- 严格按照已有的计划、步骤对系统进行开发测试；

- 制订详细的测试脚本实现对系统的全面应用测试；

- 所有系统测试最终需要经过业务系统负责人审批；

- 按照项目负责人要求对预算填报系统进行专项测试。

培训要求包括但不仅限于以下内容：

- 要求提供不低于5人天的系统管理员培训，同时提供详细的培训方案；

- 要求提供现场培训和指导，保障被培训人员对预算填报系统使用的熟练度；

- 要求提供7x24小时有效的电话等方式的实现。

# 售后服务方案

售后服务与技术实现方案要求包括但不仅限于以下内容：

- 售后服务保障体系；

- 实现手段与方式规划；

- 技术实现质保期说明；

- 技术实现响应周期。

- 第四章  评审办法

安徽省交通控股集团有限公司预算填报系统（综合评分法）

# 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的优先； （2）商务及技术得分较高的报价人优先； （3）报价文件提供的业绩数量多的报价人优先； （4）报价文件提供的累计合同金额额大的报价人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）报价文件按照询比文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．报价函按询比文件规定内容填写； b. 已标价的报价清单与询比文件规定一致，未进行修改和删减； c.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写； d.报价未超出询比人公布的控制价上限； e.报价函大写金额报价与报价清单中的汇总价格一致(由四舍五入引起的除外)； f. 一份报价文件应只有一个报价，没有提交选择性报价； g.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合询比文件规定。 （3）报价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合询比文件规定；报价人法定代表人若亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合符合询比文件规定。 （4）报价人未以联合体形式报价。 （5）报价文件载明的询比项目完成期限未超过询比文件规定的时限。 （6）报价文件未附有询比人不能接受的条件。 （7）权利义务符合询比文件规定： a．报价人应接受询比文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b．报价人未增加发包人的责任范围，或减少报价人义务； c．报价人未提出不同的验收、计量、支付办法； d．报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e．报价人在报价活动中无欺诈行为； f．报价人未对合同条款有重要保留。 （8）报价人报名标段、报价标段二者一致。 (9) 项目实施方案与询比文件规定一致，未进行修改和删减。 （10）按照询比文件要求，提供近三年无行贿犯罪行为承诺书、售后服务承诺书等相关资料。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | - 报价人具备有效的营业执照、资质证书和基本账户开户许可证； - 报价人的资质等级符合询比文件规定； （3）报价人的类似业绩符合询比文件规定； （4）报价人的人员资格符合询比文件规定； （5）报价人的信誉符合询比文件规定； （6）报价人的其他要求符合询比文件规定； |
| 注：上述“形式评审与响应性评审”和“资格评审”，报价人的报价文件，若有一条评审项不合格，按照“无效标”处理，不再进入后续评分或评审。 |  |  |

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务及技术满分:50分 评标价满分：50分 具体分值构成详见2.2.4条。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： (1)评标价的确定： 评标价Di＝报价函文字报价 (2)评标基准价的确定： 经初步评审通过后，所有有效报价人评标价算术平均值作为评标基准价D。 |
| 2.2.3 | 评标价 | 评标价的偏差率计算公式: 偏差率= 100%×(报价人评标价－评标基准价)/评标基准价 评标价得分计算公式示例： (1)如果报价人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F-¦偏差率¦×100×E1； (2)如果报价人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F+¦偏差率¦×100×E2。 其中F＝47.5，即报价报价等于评标基准价时得47.5分，E1=0.4，E2=0.25，评标价每高于评标基准价的1%扣0.4分;评标价每低于评标基准价的1%加0.25分。最高得分为50分，最低得分为0分，内插计算。 |

| 条款号 | 评分 因素 | 分值 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 |  |  | 技术架构及解决方案 | 10分 | 满足询比人的预算填报业务需求得基本分6分；根据方案中预算填报业务流程的针对性、合理性和完整性加0-2分；根据方案中预算表单设计的针对性、合理性和完整性加0-2分。 |
|  |  |  | 现场演示 | 15分 | 现场进行10分钟的预算填报系统（平台）演示，演示内容包括：年度预算编制、年度预算下达、预算执行、预算分析、预算调整、报表编制，满足基本要求得9分，预算填报系统演示数据为与高速公路行业相关并完整的加0-3分，在演示讲解中能体现本次项目特点和针对性解决方案的加0-3分。 |
|  |  |  | 技术能力 | 5分 | 报价人拥有预算平台（系统）软件著作权的加5分。 |
|  |  |  | 项目团队 | 5分 | 项目经理满足基本要求，得3分。技术负责人具有国家工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书的加1分，3年内具有预算项目实施或开发经验的加1分，没有不加分。 |
|  |  |  | 业绩案例 | 10分 | 满足报价人资格业绩要求的得基本分6分。在此基础上， 报价人每多提供一个近三年（2015年1月1日至今，下同）来独立完成的预算平台（系统）建设或者运维项目业绩，且合同金额在25万元及以上的，加2分，最多加4分。 |
|  |  |  | 实施售后 | 5分 | 满足基本要求，得3分。 承诺提供2人在现场驻点（包含通用型文本填报服务）的，加1分。 报价人在本地注册或在本地设立分支机构的加1分。 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 形式、响应性评审和资格评审 | 评审小组首先对报价文件进行形式性、响应性评审和资格评审。 |
| 3.2.1 | 商务和技术评审 | 对通过形式评审、响应性评审和资格评审的报价文件按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评分，计算出商务和技术综合评估得分，由评审小组独立打分，以评审小组各成员的打分平均值确定，保留两位小数。 |
| 3.2.4 | 报价评审 | 评审小组对报价文件报价评审，按本章第2.2款规定进行评分。 |
| 3.4 | 评审结果 | 评审小组计算报价文件综合评分＝商务和技术评审得分＋报价评审得分。 评审小组按照综合评分由高到低的顺序推荐成交候选人，并提交评标报告。 |
| 需要补充的其他内容： 1、本办法没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。 2、各评分因素（评标价、获奖和信用评价评分项除外）得分一般不低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为七人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。 |  |  |

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据询比人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等时，询比人采用递交报价文件时间较前的报价人优先的方法确定第一成交候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准（商务和技术评审、报价评审）

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3 报价的偏差率计算

报价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

3. 评审程序

3.1评审小组首先对报价文件进行形式、响应性评审和资格评审

3.2评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值对通过形式、响应性评审和资格评审的报价文件进行进行详细评审，详细评审包括商务和技术评审和报价评审，并计算出综合评估得分。

3.2.1商务和技术评审

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3报价人商务和技术评审得分=A+B+C。

3.2.4报价评审

评审小组对报价文件第的报价进行评审，并计算报价文件得分F1（分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。

3.2.5报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，否决其询比资格。

（1）报价函中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准；如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.2.6报价清单中的报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，否决其询比资格。

（1）在询比人给定的报价清单中漏报了某个子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在询比人给定的报价清单中多报了某个子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的子目报价或子目中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但报价人修改了该子目的工程数量，则其合价按询比人给定的数量乘以报价人所报单价予以修正。

3.2.7 修正后的最终报价若超过控制价上限（如有），报价人的报价文件作无效处理。

3.2.8 修正后的最终报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评审价得分的计算。

3.2.9评审小组发现报价人的报价明显低于其他报价人报价或者在设有标底时明显低于标底的，应当要求该报价人对相应报价作出书面说明，并提供相关证明材料。

报价人不能证明可以按照其报价以及询比文件规定的质量标准和履行期限完成询比项目的，评审小组应当认定该报价人以低于成本价竞标，并否决其询比。

3.2.10报价人有以下情形之一的，否决其询比：

（1）串通询比或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.3 报价文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.3.4凡超出询比文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

3.4 评审结果

3.4.1评审小组计算报价文件综合评分＝商务和技术评审得分＋报价评审得分。

3.4.2除第二章“报价人须知”前附表授权直接确定成交人外，评审小组按照综合评分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.3评审完成后，评审小组应当向询比人提交书面评审报告。评审报告中推荐的成交候选人应当不超过3个，并标明排序。

评审报告应当载明下列内容：

（一）采购项目基本情况

（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）询比评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

3、报价人的综合评分情况

4、否决的报价人名单以及否决理由（如有）

5、推荐成交候选人排序

（五）需要说明的其他事项

（六）评审附表。

1、报价文件开封记录表

2、评审表格

## 第五章 合同内容

安徽省交通控股集团有限公司

预算填报系统

合同书

（信息化运维专用）

甲方： 安徽省交通控股集团有限公司

乙方：

合同编号：

日期：2018年 月 日

合同协议书

委托方（甲方） ：	安徽省交通控股集团有限公司

法定代表人	    ：

项目联系人		：

邮件  			：

通讯地址		：	安徽合肥高新区望江西路520号皖通大厦230088

电话			：

受托方（乙方） ：

法定代表人		：

项目联系人		：

联系方式		：

通讯地址		：

电话			：

本合同甲方委托乙方就		进行		服务，并支付相应的报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

- 技术服务内容：甲方同意向乙方购买，乙方同意向甲方出售服务。乙方向甲方提供的服务名称、计量单位、数量、单价及合计金额，详见附件五-表1：费用清单-技术服务。清单为报价文件的扫描复印件。

- 乙方应按下列要求完成合同：

- 技术服务地点：  甲方指定地点

- 技术服务质量要求：  满足询比文件的技术方案要求，如果本项目实施过程中有需求进一步确认的环节，以双方签字盖章确认的书面材料为依据，并提供响应表。

- 技术服务考核要求：  详见考核要求的内容，不达标的处以相应罚金。

- 技术服务质量期限要求：      年 月 日至		  年 月 日。

- 未经甲方书面同意，乙方不得将合同分包或转包给第三方。

- 为保证乙方有效工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、提供技术资料：提供项目相关的技术资料

2、提供工作条件：提供必要的工作条件，如办公场地、网络、固定电话等

3、其他：提供必要的协助

- 费用及支付方式

3.1应付款项：人民币大写元整（小写￥元）。该费用已包括乙方履行本合同的全部报酬和所需的全部费用。如有核减（或核加），将按照费用清单中相应的价格进行核减（或核加）。如无变更，则合同价不变。除另有约定外，甲方无需就本合同向乙方另行支付其他任何费用。

3.2甲方凭乙方预先开具的支付申请、相应金额的符合国家规定的发票及收据按照以下方式结算，每次支付的实际金额为结算金额的95%，扣留5%作为质保金，发票按结算金额开，收据按支付金额开：

3.2.1预付款：合同签订后10个工作日内，甲方按照费用清单服务(参见附件五-表1费用清单-技术服务)交付价格的30%，即    元结算给乙方。

3.2.2 尾  款：项目验收合格后10个工作日内，甲方按照费用清单技术服务价格的70%(参见附件五-表1费用清单-技术服务)，共      元结算给乙方。

3.2.3质保金退付：

质保期后，甲方向乙方退还质保金，共元。

3.2.4 若合同没有变更且考核结果无变更，3.2的支付过程用列表表示如下：

| 标号 | 款项 | 结算金额（元） | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 预付款 |  |  |
| 3.2.2 | 尾 款 |  |  |
| 3.2.3 | 质保金 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

3.3乙方银行账户信息如下：

开户行：

户名：

账号：

3.4 甲方增值税专用发票信息如下：

单位名称：安徽省交通控股集团有限公司

纳税人识别号：9134 0000 MA2 MT9 QA0T

地址电话：合肥市望江西路520号皖通大厦0551-63738038

开户银行及账号：招商银行合肥高新区支行5519 0203 2210 611

- 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

- 违约责任

1、甲方违反本合同第四条约定，甲方未能按期足额支付本合同项下对应款项的，甲方除应支付该笔费用以外，还应每逾期一天向乙方支付合同中应付款项的万分之三的违约金，最高上限不超过合同中应付款项的5%。

2、乙方违反本合同第一、二条约定，因乙方原因无故未能按期向甲方交付服务的，每逾期一天乙方向甲方支付 3000 元违约金，最高上限不超过合同中应付款项的5%。逾期60天的，甲方有权解除合同，并无须支付乙方任何合同费用，并由乙方赔偿甲方全部经济损失。

3、乙方未按质按量完成工作的，应当负责修正完善；如果给甲方造成损失的，应赔偿损失；

4、由于甲方未能按照计划进度落实相关配套工作，导致开发工作延后的，不属乙方责任。

- 双方确定，除本合同另有约定外，如出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

- 发生不可抗力。本合同所指不可抗力包括地震、火灾、水灾、战争或其他非双方所能克服、预见或避免的事件。

- 因一方违约，导致本合同无法继续履行，守约方可以随时通知违约方终止本合同，由此给守约方造成的损失由违约方承担。在此情况下，合同的终止不影响守约方对依法依约已经享有的权利的行使。

- 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第1种方式处理：

1、提交合肥仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

- 与履行本合同有关的下列文件，经双方以书面方式确认后，为本合同的组成部分：

- 本协议书、询比文件及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

- 项目经理委任书；

- 履约担保复印件；

- 中标通知书；

- 费用清单；

- 报价函及附录；

- 承诺函；

- 其他合同文件。

- 其他相关事项

1、乙方在系统实施部署调试工作时应妥善保管使用现场硬件设备，如有损毁按价赔偿。

2、本合同不考虑物价变动对本项目费用的调整。

3、按国家政策规定，乙方单位应缴纳的税款、个人所得税等其他费用，甲方不承担责任。

4、乙方在进行项目工作时，其工作时间必须满足现场工程施工的特点和需要，工作内容包含但不限于方案技术标准的要求，项目现场应有项目实施负责人员。

- 本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执 叁 份，具有同等法律效力。

- 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：安徽省交通控股集团有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

或

其委托代理人：（签字）

年月日

乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）

或

其委托代理人：（签字）

年月日

# 项目经理委任书

项目经理委任书

致 ：

法定代表人代表本单位委任为的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、项目进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由代表本单位全面负责。

承包人：（盖单位章）

法定代表人：

年月 日

抄送：  （监理人）

# 履约担保

安徽省交通控股集团有限公司（发包人名称）：

鉴于安徽省交通控股集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的询比采购。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）       万元（¥）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

# 中标通知书

要求为扫描复印件：

# 费用清单

表1：费用清单-技术服务（投标文件中报价复印件）

# 投标函及附录

（报价文件复印件）

# 承诺函

安徽省交通控股集团有限公司（询比人名称）

我方参加了  安徽省交通控股集团有限公司         （项目名称）询比采购，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目资格预审文件或招标文件未要求我方在资格预审申请文件或投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目资格预审文件或招标文件要求在资格预审申请文件或投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在资格预审申请文件或投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

技术方案承诺：

  - 系统按集团sso标准（《安徽省交通控股集团有限公司单点登录系统》业务系统集成说明书）开发服务接口并注册，接口包括但不限于：组织机构、用户及待办任务数量同步信息并进行内部处理的接口。

  - 系统要求实现内外网域名访问，以及基于nginx的均衡访问部署，并承担由此带来的nginx维护工作。

  - 系统界面符合集团集成平台开发的要求，统一每个页面中导航条的设计。

  - 协助编写数据编码约定。例如围绕安徽高速公路信息化系统建设，调研分析国家、省部、行业及地方级相关标准和约定，结合安徽高速公路运营管理的特点，研究分析我省高速公路基础设施、交通类数据和业务类数据，编写服务信息化建设的数据编码约定。

  - 数据库使用oracle 11g r2版本或者sqlserver2008或者MySQL Community Server 5.6以上版本，表结构按照第三范式标准设计，数据库连接的配置文件要求有加密设计，项目完工时给出所有数据库设计说明文件及数据字典。

  - 系统后端开发采用spring + spring mvc (或者struts2)+ hibernate（或者mybatis）。前端框架自行选择bootstrap/extjs/jquery等。项目管理采用maven工具。消息中间件采用MetaQ。

  - 应用部署环境为分布式，位于vmware或openstack的虚拟化环境中。

  - 系统所有数据的管理有业务人员操作界面，便于后期业主自行检查维护。

  - 投标文件中有软件工程人月表，用于工程量分析和项目wbs制订。

  - 系统满足100人的并发，交工时提供测试报告。

  - 软件及数据成果包括：数据整理、建库各阶段的成果及辅助文件，各系统软件开发的程序源码及辅助文件，还包括各类技术文档、可执行程序、安装程序、有关图件等。成果形式：除数据建库的各阶段成果、源码及备注、可执行程序、安装程序为电子文件外，其它所有内容都必须同时提供电子和纸质成果。知识产权归属：本项目所采购的软件系统、开发取得的成果的所有权归采购单位所有，中标供应商在项目建设过程中所完成的各种文件、电子文档、程序源代码以及其他相关资料和文件，其所有权和知识产权均归采购单位所有，未经许可，中标供应商不得以任何形式转让或提供第三方。中标供应商应保证其设计方案和软件成果不涉及知识产权问题，如果第三方提出侵权指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

  - 项目各阶段的输出产物要求如表所示：

| 需求分析 | 需求调研 | 调研计划、调研报告审核意见 |
| --- | --- | --- |
|  | 需求评审 | 需求说明书评审意见 |
| 系统设计 | 概要设计 | 概要设计评审意见 |
|  | 详细设计 | 详细设计评审意见 |
| 开发 |  | 编码规范审查 编码版本管理 开发进度审定 |
| 测试 | 单元测试 | 单元测试报告确认 |
|  | 集成测试 | 集成测试报告确认 |
|  | 系统测试 | 系统测试报告确认 |
|  | 验收测试 | 验收测试意见反馈 |
| 安装部署 |  | 安装计划确认 |
| 培训 |  | 培训计划确认 培训效果确认 |
| 试运行 | 试运行申请 | 试运行批准意见 |
|  | 试运行过程 | 试运行评价 |
| 验收 |  | 验收意见 |
| 技术资料存档 |  | 技术资料归档 |

  - 定制化开发的模块要求给出概要设计内容，完工时要能通过代码安全审查。中标人提供的软件应能够接受等级保护安全测评。如果采购人在验收过程中委托软件检测机构对系统进行安全测评，未达标，中标供应商应及时进行修改。并且，由此增加的工期和相应的费用由中标供应商独自承担。

  - 非定制化开发的软件，包括产品、工具、数据库、操作系统要有正版授权，费用已经包含在报价中，如果第三方提出侵权指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

  - 采购人组织的专家评审或监理单位对整个项目的成果数据进行验收，如相关成果数据未达到要求，中标供应商应及时进行修改。并且，由此增加的工期和相应的费用由中标供应商独自承担。

如我方违背了上述承诺，本项目询比人有权取消我方的投标和中标资格，没收我方的投标保证金，并将我方的不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

投标人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月  日

# 其他合同文件

## 工程量清单

### 1．工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据询比文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与询比文件中的报价人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款的有关规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 技术要求—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

1.8对于项目中要求集成或软开与实际情况兼容的部分，乙方必须满足。如果乙方认为整体替换的代价低于改造的代价，也可以采用整体替换的方式，但不得以此为由增加项目费用。

### 2．报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额。

### 3．其他说明

3.1  工程一切险和第三方责任险，以及其他保险的保险费均包含在所报的单价或总额价中，由承包人承担并支付，不单独报价。

3.2  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

### 工程量清单

安徽省交通控股集团有限公司预算填报系统项目工程量清单

| 序号 | 子项名称 | 数量 | 单价（万） | 合价（万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预算填报系统软件 | 1 |  |  |  |
| 2 | 咨询实施服务 | 1 |  |  |  |
| 3 | 接口及开发 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：本次预算填报系统项目建设费用涵盖为完成本项目所有的系统软件开发、硬件采购与安装、管理费、税金等所有费用。

报价人（盖章）：

报价书签署人签名：

## 报价文件格式

安徽省交通控股集团有限公司

预算填报系统项目

报  价  文  件

报价人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

- 报价函

二、授权委托书

三、报价清单

四、资格审查资料

五、总体技术方案

六、投标人的信誉情况

七、承诺函

八、项目实施主计划

九、其他材料

一、报价函

(询比人名称)：

一、我方已仔细研究安徽省交通控股集团有限公司预算填报系统项目 询比文件(含补遗书第     号至第  号)，愿意以人民币（大写）      （￥      ）的总报价，承担并完成该标段的相关服务工作。

二、如果贵方接受我单位报价，我单位将保证严格按合同要求和中华人民共和国交通运输部颁发的相关技术规范的规定，提供及时、准确的服务，按时完成全部工作。

三、我们同意在规定的开封之日起60天的报价文件有效期内严格遵守本报价书的各项承诺。在此期限届满之前，本报价文件始终对我方具有约束力。

四、在合同正式签署生效之前，本报价文件连同贵方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

五、我们理解贵方不一定接受最低标价的报价或贵方接到的其它任何报价。同时也理解，贵方不负担我们的任何报价费用。

六、我们在此申明：报价文件所提交的文件和资料在各方面都是真实的，并对此负法律责任。

报价人名称（盖章）

法定代表人或其授权的委托代理人（签字）

通讯地址：                            邮政编码：

联系电话：                            传真：

联 系 人：

手机：

年   月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月        日

经营期限：

姓名：                          性别：    年龄：    职务：

系                   (报价人名称)的法定代表人。

特此证明。

报价人：           (盖单位章)

年        月        日

注：

1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

授权委托书

本人         （姓名）系             （报价人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义购买         （项目名称）询比文件，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同报价有效期。

代理人无转委托权。

报  价  人：  （全称）（盖单位章）

法定代表人：        （签名或签章）

身份证号码：

委托代理人：         （签名）

身份证号码：

日      期：         年      月     日

注：

1.如果由报价人的法定代表人签署报价文件，则不需提交授权委托书；

2.法定代表人在授权书上签名或签章；委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。委托期限必须确保授权委托书在报价有效期满前一直保持有效。

三、报价清单

安徽省交通控股集团有限公司预算填报系统项目工程量清单

| 序号 | 子项名称 | 数量 | 单价（万） | 合价（万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预算填报系统软件 | 1 |  |  |  |
| 2 | 咨询实施服务 | 1 |  |  |  |
| 3 | 接口及开发 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：本次预算填报系统项目建设费用涵盖为完成本项目所有的系统软件开发、硬件采购与安装、管理费、税金等所有费用。

投标人（盖章）：

投标书签署人签名：

四、资格审查资料

（一）投标人信息表

| 投标单位全称 |  |  | （盖章） |  |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1、编号： 2、营业范围： 3、发照单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  | 现有职工总人数（人） |  |  |  |  | 技术人员数（人） |  |  |  |  | 注册资（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 地址 |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 法定 代表人 | 姓名 |  |  |  |  | 职务 职称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 技术 负责人 | 姓名 |  |  |  |  | 职务 职称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 联系人 | 姓名 |  |  |  |  | 职务 职称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 人 组 织 机 构 和 企 业 概 况 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)（若有）、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章) 、投标人企业简介。（若有）

- 在本地注册或在本地设立分支机构需出具相关证明。

（二）-A近年（2015年1月至今）完成类似项目业绩资料汇总表

| 序号 | 项目名称/标段 | 合同总价/合同结算价（万元） | 开工日期 | 交（竣）工日期 | 招标人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

（二）-B   近年（2015年1月至今）完成类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目主要技术人员 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号，须提供签约合同、验收报告，以验收报告时间为准，加盖单位公章。

- 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（三）本项目的人员配置情况一览表

| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 学 历 | 专 业 | 本项目中任职 | 职称、资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附项目人员的身份证、职称、资格证书等的复印件。

2、项目人员必须是投标人单位在职人员，投标人应提供社保机构出具的社保缴费信息（缴费截止时间应在投标截止日期前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖社保机构章。

3、技术负责人3年内具有预算咨询项目经验的，提供合同复印件或业主证明材料。

4、项目经理近3年内具有预算系统建设或维护经验的，提供合同复印件或业主证明材料。

（四）近三年财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、 净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、 总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、 固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、 流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、 流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、 负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、 营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、 净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、 现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、 主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1. 净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2. 总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3. 主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4. 资产负债率 | % |  |  |  |
| 5. 流动比率 | % |  |  |  |
| 6. 速动比率 | % |  |  |  |

注：

1、本表后应附2015年、2016年、2017年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。提供相关财务审计报告加盖单位章。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

（五）软件著作权一览表

| 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 著作权登记号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：

- 本表后应附软件著作权复印件，其中包含“预算”关键字。

## 五、总体技术方案

为量化方案评审工作，投标人技术方案应按技术规范提供的框架进行编写，并提供自查表，自查表一定要真实可靠。

六、投标人的信誉情况

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 |  |
| （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 |  |
| （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |
| （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |
| （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 |  |
| （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。 |  |
| （7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。 |  |

注：1.本表后应附：

（1）投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）近三年无行贿犯罪行为承诺书；

（4）投标人近3年（2015年1月1日至投标截止日）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.投标人应如实填报，若经查实投标人存在瞒报行为，将取消其投标或中标资格。

## 七、承诺书（函）

近三年无行贿犯罪行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及其项目负责人近三年无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及其项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给询比人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签章）：

投标人名称（签章）：

年 月  日

售后服务承诺函

致：安徽省交通控股集团有限公司

我方参加了  (项目名称)的询比采购，若我方中标，我方在此承诺按照《安徽交控集团信息化项目通用准则》标准实施项目，并提供7*24小时服务响应。

如不履行，自愿放弃履约保证金。此外，我方还承诺做到以下划勾的选项：

□  提供2人现场驻点服务（包含通用型文本填报服务）。

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月  日

## 八、项目实施主计划（包含不限于）

| 预算填报项目实施主计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目阶段 | 任务说明 | 工期 |
| 1 | 项目准备与启动 |  | 进场—第1周末前 |
| 2 | 需求调研与分析 |  | 第6周末前 |
| 3 | 系统设计与开发 |  | 第9周末前 |
|  | 数据准备与上线 | 营运单位预算编制审核模块上线 | 第10周末前 |
|  |  | 部门编制审核模块上线 | 第12周末前 |
|  |  | 子公司编制审核模块上线 | 第14周末前 |
|  |  | 本部报表与合并报表编制模块上线 | 第16周末前 |
|  |  | 国资委报表填报模块上线 | 第18周末前 |
|  |  | 预算执行模块上线 | 2019年5月末前 |
|  |  | 预算调整模块上线 | 2019年6月末前 |
| 5 | 推广与持续支持 |  | 2019年8月末前 |
| 6 | 项目总结与验收 |  |  |
| 7 | 项目质保期服务 |  |  |
| 备注：如遇客观情况，以业主方确认时间为准。 |  |  |  |

## 九、其他材料

投标人认为需要提供的其他资料。