铜陵～南陵～宣城高速公路路基段声屏障

完善工程施工

采 购 文 件

安徽省交通控股集团有限公司

铜南宣高速公路项目办公室

二〇一八年十月

总    目    录

第一章  采购公告	1

采购公告	2

第二章  报价人须知	5

第三章  采购需求	12

第四章  评审办法	14

第五章  合同条款及格式	17

第六章 报价清单	25

第七章  报价文件格式	27

- 第一章  采购公告

# 采购公告

铜陵～南陵～宣城高速公路由安徽省发展和改革委员会以皖发改设计〔2006〕48号文批准建设，项目已于2015年底建成通车，根据铜南宣高速公路项目竣工环保验收调查小组对项目沿途敏感点声环境现状进行评估结果，需在张庄、 后九甲两处敏感点分别增加安装长度为 120 米、 150 米的路基段声屏障， 以保证其敏感点噪声值达到相应的质量要求。项目采购人为安徽省交通控股集团有限公司，建设资金由采购人自筹，出资比例100%。现对张庄、 后九甲两处的路基段声屏障完善工程施工进行询价采购。

一、项目概况与采购内容

1、项目名称：铜陵～南陵～宣城高速公路路基段声屏障完善工程施工

2、工程地点：芜湖市芜湖县、宣城市宣州区。

3、工程概况：

铜陵～南陵～宣城高速公路是上海～重庆高速公路的重要辅助线路，项目起自铜陵钟鸣镇东，接上海至重庆国家高速公路芜湖至安庆段，经马人山乌霞寺风景区、桂山、南陵、漳河、青弋江、团山、宣城市、营盘山、水阳江、五星，终点九女湾，接已建成的广德至宣城高速公路，全长83.964公里。项目已于2015年底建成通车。项目按四车道高速公路标准建设，其中，主线K1+283～k61+700段，设计速度采用100公里/小时，路基宽度采用26米，路面宽22.5米；主线K61+700～k66+592.645段和主线K69+533.372至终点段，设计速度采用120公里/小时，路基宽度采用28米。项目已于2015年底建成通车。

4、本项目采购人：安徽省交通控股集团有限公司

本项目管理执行机构：安徽省交通控股集团铜南宣高速公路项目办公室

5、采购类别：施工类

6、标段划分：共分1个合同段，合同标号TNX-LJSPZ；工作内容为铜陵～南陵～宣城高速公路张庄、 后九甲两处长度为 120 米、 150 米的路基段声屏障完善工程施工。

二、资格要求

1、资质要求：具有独立法人资格和建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证，具备公路交通工程专业承包交通安全设施分项一级资质或公路养护工程二类甲级资质。

2、业绩要求： 2013年1月1日至今（以交工或完工时间为准）满足以下任意一项业绩要求均可：

（1）近5年独立完成过1个新建或改扩建高速公路交通安全设施工程施工合同业绩（工程内容必须包含声屏障工程施工）；

（2）近5年独立承担过2个合同金额不少于200万元的高速公路养护工程施工合同业绩（工程内容包含声屏障工程施工）。

3、项目经理：为投标人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证书（B证），注册二级建造师及以上（公路工程专业），担任过1个高速公路交通安全设施工程施工或高速公路养护工程施工项目的项目经理。

4、单位信誉要求：（1）没有被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内。

(2）没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态。

(3)没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。

（4）未在评审期间被认定为“失信被执行人”（以http://www.creditchina.gov.cn/ “信用中国”网站查询信息为准）。

三、采购文件的获取

1、报名方式：竞标人按照规定时间、规定地点直接参加报价。

2、询价文件获取方式：询价文件作为本询价公告附件，由潜在竞标人自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（http://www.ahjkjt.com/）下载。

3、询价文件获取时间：自本公告发布至竞标截止时间。

四、响应文件的递交及相关事宜

1、采购人不组织踏勘现场，投标人可自行对项目现场进行充分考察。采购人不组织召开投标预备会。

2、本项目报价最高限额为40万元，投标人的报价不得超过采购人设定的报价控制价上限，否则作废标处理。本项目不收取投标保证金。

3、采购人将按照采购文件的相关要求对投标人的资格条件、响应文件符合性响应性等方面进行审查。

4、响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年10月26日10时00分，递交地点：合芜高速公路改扩建项目办二楼会议室（地址：巢湖市经济开发区金巢大道与玉泉路交叉口）。

采购人定于递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，投标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

5、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

五、发布公告的媒介

本次采购公告在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：http://www.ahjkjt.com）公开发布。

六、联系方式

本项目管理执行机构：安徽省交通控股集团有限公司铜南宣高速公路项目办公室

地址：巢湖市经济开发区金巢大道与玉泉路交叉口合芜高速公路改扩建项目办二楼

联系人：曹工   联系电话：0551-82321720    18010767007

安徽省交通控股集团有限公司

铜南宣高速公路项目办公室

2018年10月18日

- 第二章  报价人须知

第二章  报价人须知

报价人须知前附表

| 项目 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 铜陵～南陵～宣城高速公路路基段声屏障完善工程施工 |
| 2 | 询价人 | 采购人名称：安徽省交通控股集团有限公司 本项目管理执行机构：安徽省交通控股集团铜南宣高速公路项目办 地址：巢湖市经济开发区金巢大道与玉泉路交叉口合芜高速公路改扩建项目办二楼 联系人：曹工 联系电话：0551-82321720 18010767007 |
| 3 | 项目地点 | 芜湖市芜湖县、宣城市宣州区 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 询价范围 | 见询价公告及报价清单 |
| 7 | 计划工期 | 计划工期：2个月 计划开工日期：合同签订后10日内 |
| 8 | 报价有效期 | 报价人提交报价文件截止之日起90天。 |
| 9 | 报价文件份数 | 正本1份，副本1份。 |
| 10 | 装订要求 | 竞标人应采用A4纸打印报价文件并装订成册，因报价文件装订松散而造成的缺页或缺损，询价人不承担因此造成的任何后果。 |
| 11 | 密封包装，封套上写明 | 询价人单位名称及地址，项目名称询价报价文件 |
| 12 | 签字或盖章其他要求 | 报价函及报价清单应加盖竞标人单位章； 法定代表人身份证明及授权委托书应由法定代表人亲笔签名，按要求加盖竞标人单位章 |
| 13 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 14 | 竞标人资格条件 | 见采购公告 |
| 15 | 竞标控制价上限 | 40万元 |
| 16 | 报价文件递交截止时间及地点 | 见采购公告 |
| 17 | 报价清单的填写方式 | 竞标人按照询价人提供的报价清单填写 |
| 18 | 开标程序 | （1）密封情况检查：询价小组或竞标人代表 （2）开标顺序：随机 （3）当众开标，公布报价人名称、报价等，结束后竞标人在开标记录表上签认 |
| 19 | 无效报价 | 当场宣布废标的情况： （1）未在报价函上填写总价。 （2）报价超出询价人公布的竞标控制价上限 |
| 20 | 审查程序 | 询标人对报价情况及响应文件进行审查。通过审查的竞标单位，按报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人（若成交候选人的人数少于3名，则全部推荐），其中报价最低的作为第一成交候选人。 |
| 21 | 评审方法与标准 | 报价文件是否按照询价文件规定的格式、内容填写，且字迹清晰可辨； 报价文件上法定代表人或其授权代理人的签章是否齐全； 报价人营业执照是否有效； 报价人注册资本是否符合询价人要求； 报价人营业执照经营范围是否符合询价人要求； 报价人填写完毕的报价清单是否对询价人给定的报价清单文字进行了修改； 报价人业绩材料是否满足询价文件要求。 |
| 22 | 签订合同 | 签约合同价的确定原则：若报价函报价与报价清单的报价不一致，签订合同时应以两者中报价低者为准。其中当报价函报价低于报价清单的报价时，还应按比例修正相应子目的单价或合价。 |
| 23 | 监督部门 | 安徽省交通控股集团有限公司招标管理部 联系电话：0551-63738173 地址：安徽省合肥市望江西路520号皖通产业园 邮编：230088 |
| 24 | 支付方式 | 工程完成并验收合格后一次性结算， 扣除3％作为质保金，待1年缺陷责任期满后，一次性支付余额。 |
| 25 | 质量缺陷责任期 | 工程交工验收合格之日起满1年。 |

一、总 则

（一）方式

本项目采取询价方式。本询价文件仅适用于铜陵～南陵～宣城高速公路路基段声屏障完善工程施工项目。

（二）适用法律

本次询价及由本次询价产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（三）询价费用

报价人应自行承担所有参加询价有关的费用。

（四）询价文件的约束力

报价人一旦领取了本询价文件并参加本项目询价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

（五）询价文件构成

（1）询价公告；

（2）报价人须知；

（3）询价办法；

（4）合同条款及格式；

（5）报价文件格式。

报价人收到询价文件后，仔细检查询价文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与询价人联系补全。如果报价人不按上述要求操作而造成不良后果，询价人不承担责任。

（六）询价文件的澄清

任何要求对询价文件澄清的报价人，均应在2018年10月22日16：00之前按邀请书中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知询价人，询价人对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

（七）询价文件的修改

1.在询价截止日期前，无论出于何种原因，询价人均可以补充文件的形式对询价文件进行修改。

2.询价文件需要进行必要的澄清或修改时，将在询价文件要求提交报价文件截止时间三日（至少）前以书面形式通知所有报价人。不足三日的，提交截止时间相应延迟。报价人收到修改文件后，应于8小时内回复询价人，逾期不回的，视同已收。

3.询价人发出的所有补充、修改和变更文件均作为询价文件的组成部分，与询价文件具有同等法律效力。

三、报价文件的编制

（八）报价文件的编制要求

1.报价人应仔细阅读“询价文件”的所有内容，按“询价文件”的要求编制“报价文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其报价对“询价文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

（九）报价文件格式

报价人应按照询价文件中提供的格式填写报价函、授权委托书、工程量清单、服务方案、项目管理机构等材料。

（十）报价

1.询价人只允许有一个报价。不接受备选的报价方案或有选择的报价。

2.报价人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评选结束最终成交，最终价格将确定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

3.报价报价编制要求

（1）本项目报价以工程量清单计价方式进行报价；

（2）本次报价以询价人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；

（3）报价文件中的单价、合价均用人民币表示。报价单位应按询价人提供的询价文件、工程量清单、相关的技术资料等，自主进行报价。

（十一）报价有效期

1.报价有效期为报价人提交报价文件截止之日起90天。

2.在特殊情况下，询价人于原报价有效期满之前，可向报价人提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），报价人可以拒绝询价人的这一要求而放弃报价，同意延长的报价人既不能要求也不允许修改其报价文件。

（十二）报价文件份数和签署

1.报价人应严格按照报价人须知的要求准备报价文件，报价文件包括正本一份。

2.报价文件封面、报价函均应加盖报价人印章并经法定代表人或其委托代理人签字。报价文件要逐页签署。由委托代理人签字的在报价文件中须同时提交授权委托书。报价文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。

3.除报价人对错处做必要修改外，报价文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有报价单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

四、报价文件的递交

（十三）报价文件的装订、密封和标记

1.报价文件应装订成册，不得采用活页夹，报价文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，询价人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

2.报价人应将报价文件密封包装，所有报价文件的密封袋的封口处均应加盖报价人印章或者由委托代理人签章，密封袋外层正面应注明报价人名称，因密封不严、标注不清而产生后果的由报价人自负。

（十四）报价文件递交截止日期及方式

1.所有报价文件都必须在询价文件规定的递交截止时间前送达开标地点。

2.询价人可以通过修改询价文件酌情延长报价截止日期，在此情况下，报价人的所有权利和义务以及报价人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十五）迟交的报价文件

询价人将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何报价文件。

五、开封

（十六）报价文件开封

1、询价人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开封，并邀请所有报价人参加。

2、按本须知第十七条规定确定为无效的报价文件，不予送交评审。

3、 开封程序：

1）开封由询价人主持；

2）由报价人或其推选的代表检查报价文件的密封情况；

3）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读报价人名称、报价价格和报价文件的其他主要内容。

4、询价人在报价文件的截止时间前收到的报价文件，开封时都应当众予以拆封、宣读。

5、询价人对开标过程进行记录，并存档备查。

（十七）报价文件的有效性

开封时，报价文件出现下列情形之一的，应当作为无效报价文件，不得进入评选：

1、报价文件未按照本须知要求装订、密封和标记的；

2、本须知规定的报价文件有关内容未按本须知条款规定加盖报价人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随报价文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

3、报价文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4、报价人未按照询价文件的要求提供响应保证金的。

六、无效报价、废标条款

（十八）无效报价条款

1.报价人资格不符合询价文件规定；

2.报价文件出现重大偏差，未对询价文件进行实质性响应；

3.法律、法规规定的其他情况；

4.参与报价的报价人未按时到达开标会议现场的。

★报价人多次报价的，视为自动放弃报价资格。

（十九）废标条款

1.出现影响询价公正的违法、违规行为的；

2.报价人的报价超过了询价限价；

3.因重大变故，询价任务取消的；

4.如出现报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，按照以下原则处理：重新询价。

（二十）取消成交候选人资格条款

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

3.与询价人、其他报价人恶意串通的；

4.向询价人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.法律、法规规定的其他情况。

- 第三章  采购需求

（一）工程范围

铜陵～南陵～宣城高速公路张庄（运营桩号K10+990-K11+110）、 后九甲（运营桩号K40+350-K40+500）两处长度为 120 米、 150 米的路基段声屏障完善工程施工。

（二）施工质量标准

本工程施工过程中的材料规格及质量、施工要求及质量检验等应符合现行国家或部颁标准、设计图纸等要求。

（三）相关要求

1、报价人对施工质量进行全过程控制，并认真做好施工自检资料的填写和整理工作，接受询价人代表或监理人的工作指令和检查，各主要工序完成后应及时通知询价人代表或监理人验收。

2、认真编制详细的施工组织设计及目标进度计划，提交的施工方案经询价人代表或监理人审批同意后方可进行施工。

3、本工程中材料由报价人自行采购的，报价人须提供产品检验、检测等质检报告，材料进场时，需经询价人代表或监理人验收合格后方可使用。

4、报价人必须严格按约定的工期要求完成施工任务，因报价人方原因延误工期的，给予每天1000元的处罚，直接在结算时扣除。

（四）其他事项说明

1、该项目缺陷责任期为工程完工经验收合格后1年，责任期内工程缺陷必须由乙方无偿及时修复，否则甲方有权扣除由此发生的一切费用。

2、本工程经交工验收合格后办理一次性工程结算，扣除实际结算金额的3%作为工程质保金。乙方在结算时，必须开具有效发票（税金由乙方交纳），甲方通过银行转账方式将工程款支付到乙方帐户。

- 第四章  评审办法

一、询价程序及最终报价

（一）询价程序

1.询价人按询价文件规定的时间、地点组织询价。询价人代表及有关工作人员参加。

2.报价人可委派授权代表参加询价，参加询价的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派员参加的报价人视为认同报价及询价结果。

（二）评审小组

评审小组由铜南宣高速公路项目办工程部、合同部3人组成。

（三）询价原则

“公开、公平、公正、择优、效益”为本次询价的基本原则，评审小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各报价人。

（四）报价文件评审标准

评审小组对各报价文件进行评审，未通过审查的为无效报价文件。

(1)报价文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

(2)报价文件中法定代表人或其授权代理人的签字或印章齐全，符合询价文件规定；

(3)报价文件不应附有询价人不能接受的其它条件；

(4)询价人设置最高控制价，超过控制价的为无效报价;

(5)已标价的报价清单汇总表与询价文件规定一致，未进行修改和删减；

(6)单位资质及人员要求符合询价邀请书及报价人须知前附表规定。

（五）询价过程保密

1.在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较询价文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何询价报价人或与询价工作无关的人员。

2.报价人不得探听上述信息，不得以任何行为影响询价过程，否则其报价文件将被作为无效报价文件。

3.在询价期间，询价人将有专门工作人员与报价人进行联络。

4.询价人和询价小组不向未成交的报价人解释未成交原因，也不对询价过程中的细节问题进行公布。

二、评审结果

（六）评审结果

本项目采用经评审的最低报价法，评审小组严格按照询价文件规定的评审标准和要求，在符合资格、质量及服务要求的报价人中，依据报价从低至高的原则确定中选报价人。

三、成交及合同签订

（七）成交人

1.根据评审小组对各报价人的报价情况评审，以经评审的最低报价的报价人为第一成交侯选人。若出现报价相同单位，评审小组将根据报价人业绩情况、资质情况、诚信情况等综合研究结果，推荐第一成交候选人。

2.原则上询价人确定评审小组推荐的第一成交候选人为成交人。

（八）成交通知书

1.询价人将向成交人出具成交通知书。

2.成交人应及时到询价人领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

（九）签订合同

成交人应在规定的时间、地点与询价人签订合同，询价文件、成交人的报价文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

成交人无正当理由未在规定时间内与询价人签订合同的，询价人有权建议取消其成交资格，并按相关法律法规规定处理。

- 第五章  合同条款及格式

- 合同协议书

（本格式编排在询价文件中，供报价人参考，报价时不需填写）

附件一：合同协议书

合同协议书

（询价人名称，以下简称“委托人”）为实施          （项目名称），已接受          （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的报价。委托人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目简介；

本项目的主要工作内容：                                         。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）中选通知书；

（3）报价函；

（4）项目专用合同条款；

（5）工程量费用清单；

（6）承包人有关人员、设备等投入的承诺；

（7）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）             元（￥        ）。

4、项目负责人：        。

5、工程质量符合：项目交工验收的质量评定合格；竣工验收的质量评定合格。

安全目标：                    。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为       。

9、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章（或合同专用章）后生效。承包人完成全部服务工作，且合同双方均完成合同约定事项后，本协议书失效。

10、本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

| 委托人： （盖单位章） |  | 承包人： （盖单位章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

附件二：廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“委托人”)与该项目的服务提供单位        (承包人单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 委托人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 委托人的义务

(1) 委托人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

(2) 委托人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 委托人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 委托人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人服务队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 委托人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为委托人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由委托人和承包人各执二份。

| 委托人： （盖单位章） |  | 承包人： （盖单位章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

附件三：安全合同

安全合同（如需）

为在XXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目合同的实施过程中创造安全、高效的服务环境，切实搞好服务提供过程中的安全管理工作，本项目业主安徽省交通控股集团铜南宣高速公路项目办公室（以下简称“甲方”）与提供服务人XXXXXXXXXXXXXXX（以下简称“乙方”）特此签订安全合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家安全生产的法律法规以及有关规定，认真执行合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

4、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加技术服务的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本项目的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

5、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

6、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7、所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

8、乙方在服务过程中必须遵守甲方关于现场安全的有关规定。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程通过竣工验收后失效。

| 委托人： （盖单位章） |  | 承包人： （盖单位章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 第六章 报价清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据询价文件中包括的、有合同约束力的图纸及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与询价文件中的投标人须知、合同条款、技术规范及图纸等一起阅读理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为询价报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法和计量规则，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.5 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、通行费、利润及安全设施等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3工程量清单中投标人必须逐项填入单价或价格的子目，其费用视为包含完成该工程量清单子目所包含的所有内容。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中子目所规定的内容，按实际完成的工程量结算与支付。

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3. 其他说明

无

- 第七章  报价文件格式

铜陵～南陵～宣城高速公路路基段声屏障

完善工程施工项目

报  价  文  件

报价人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、授权委托书

三、已标价的工程量清单

四、资格审查资料

一、报价函

(询价人名称)：

一、我方已仔细研究铜陵～南陵～宣城高速公路路基段声屏障完善工程施工项目询价文件(含补遗书第     号至第  号)，在考察了项目现场后，愿意以人民币（大写）      （￥      ）的总报价，承担并完成该工程施工任务。

二、如果贵方接受我单位报价，我单位将保证严格按合同要求和相关法律法规、技术规范的规定，提供及时、准确的服务，按时完成全部工作。

三、我们同意在规定的开标之日起90天的报价书有效期内严格遵守本报价书的各项承诺。在此期限届满之前，本报价书始终对我方具有约束力。

四、在合同正式签署生效之前，本报价书连同贵方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

五、我们理解贵方不一定接受最低报价的报价或贵方接到的其它任何报价。同时也理解，贵方不负担我们的任何报价费用。

六、我们在此申明：报价书所提交的文件和资料在各方面都是真实的，并对此负法律责任。

报价单位名称（盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）

通讯地址：                            邮政编码：

联系电话：                            传真：

联 系 人：

手机：

年   月   日

二、授权委托书

(一)授权委托书

本人     （姓名）系                  （报价人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义领取（购买）                   （项目名称）询价文件，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）询价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目询价文件发布之日至报价有效期截止日。

代理人无转委托权。

报  价  人：  （全称）（盖单位章）

法定代表人：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日      期：         年      月     日

注：

1.如果由报价人的法定代表人签署报价文件，则不需提交授权委托书。

二、已标价的工程量清单

根据询价人提供的工程量清单填报。

| 铜陵～南陵～宣城高速公路路基段声屏障完善工程施工报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 706-1 | 声屏障 |  |  |  |  |  |
| -b | 路基型隔音墙（彩钢夹芯板） | m | 270 |  |  |  |
| 706-2 | 安全措施费 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价人： （盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 报价人法定代表人或其授权的代理人： （签字） |  |  |  |  |  |  |

四、资格审查资料

1.企业营业执照副本、资质证书、安全生产许可证复印件等

2.主要人员资质证书等

3.相关业绩合同复印件