安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心

2019年度G50沪渝高速朱冲隧道

渗漏水治理工程

采

购

文

件

安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心

二Ｏ一九年五月

目   录

第一章  采购公告	- 1 -

第二章 供应商须知	- 5 -

第三章  采购需求	- 19 -

第四章 评审办法（最低价法）	- 21 -

第五章 合同条款及格式	- 24 -

第六章 报价清单	- 42 -

第七章 图纸（另册）	- 46 -

第八章 技术规范	- 47 -

第九章 计量规则	-- 58 --

第十章 响应文件格式	-- 65 --

# 第一章  采购公告

安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心

2019年度G50沪渝高速朱冲隧道渗漏水治理工程询比采购公告

安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心对“安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心2019年度G50沪渝高速朱冲隧道渗漏水治理工程 ”进行公告邀请询比采购，采用资格后审，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称及内容

1、项目名称：安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心2019年度G50沪渝高速朱冲隧道渗漏水治理工程

2、工程地点：芜湖市。

3、项目概况：

本次询比采购项目已由安徽省交通控股集团有限公司皖交控财函[2019]11号文批准实施。建设资金来自业主自筹，项目资金已落实。

4、建设标准、规模和标段（包）划分情况：

项目概算：78万元。

本采购项目共划分为1个标段。

5、计划工期

计划工期暂定3个月，计划开工日期2019年6月，计划终止时间为2019年8月，具体日期以监理工程师签发开工令的日期为准。缺陷责任期以实际交工验收之日起算满12个月。

二、供应商资格要求

本次询比采购要求供应商须具备的资质、业绩、财务、信誉、项目经理等要求见下列条件，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

1、资质要求：

（1）本次资格审查要求供应商具备独立法人资格，持有有效的营业执照。

（2）具备公路养护工程二类甲级资质或隧道工程专业承包二级及以上资质，同时须持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

2、业绩要求：

近3年（2016年1月1日至今，已交（完）工业绩以交（完）工时间为准）独立承担过一个合同金额不少于50万元的高速公路隧道维修加固养护工程业绩。

3、主要人员要求：

项目经理：在职人员，持有安全生产考核合格证书（B证），注册二级建造师及以上（公路工程专业），近3年（2016年1月1日至今）担任过1个高速公路隧道维修加固养护工程施工项目的项目经理，无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。

4、信誉要求：

（1）没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

（2）没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

（3）近三年内供应商、供应商法定代表人、拟委任的项目经理在无行贿犯罪行为。

（4）没有法律法规规定的其他情形。

5、本次询比采购不接受联合体报价，本项目严禁转包及非法分包。

6、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母子关系的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段报价，否则均按否决其报价处理。

三、采购文件获取时间及方式

1、报名方式：供应商按照规定时间、规定地点直接参加报价。

2、采购文件获取方式：采购文件作为本采购公告附件，由潜在供应商自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）下载。

3、采购文件获取时间：自本公告发布至竞标截止时间。

四、响应文件的递交及相关事宜

1、采购人不组织踏勘现场，不组织召开预备会。

2、本项目报价最高限额为78万元，供应商的报价不得超过采购人设定的控制价上限，否则作否决其报价处理。

3、本项目不收取响应保证金。

4、采购人将按照采购文件的相关要求对供应商的资格条件、响应文件响应性等方面进行审查。

5、响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2019年5月 21日上午11时00分，递交地点：安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心二楼会议室。（地址：芜湖市三山区长江南路888号（三山高速入口省交控集团芜湖中心））。

6、采购人定于递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

7、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

五、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心

联系地址：芜湖市三山区长江南路888号（三山高速入口省交控集团芜湖中心）

联系人： 刘工

联系电话： 0553-3017035

安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心

2019年 5月16日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心2019年度G50沪渝高速朱冲隧道渗漏水治理工程 |
| 2 | 采购人 | 采购人名称：安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心 地 址：芜湖市三山区长江南路888号（三山高速入口省交控集团芜湖中心） 联系人：刘工 电话：0553-3017035 |
| 3 | 项目地点 | 芜湖 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 询比采购范围 | 见采购公告 |
| 7 | 计划工期 | 计划工期：3个月 计划开工日期：2019年6月（以开工令为准） 计划完工日期：2019年8月 |
| 8 | 响应有效期 | 供应商提交响应文件截止之日起90天。 |
| 9 | 响应保证金 | 是否要求供应商递交响应保证金： £要求，响应保证金的金额和形式：应采用现金、银行保函。 采用银行保函时，出具响应保证金的银行级别：供应商工商注册地所在的地市级银行开具。 R不要求 |
| 10 | 其他可以不予退还响应保证金的情形 | （1）供应商在响应有效期内撤销其响应文件； （2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不予采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求提交履约保证金； （3）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。 （4）成交候选人放弃成交候选人资格； （5）供应商在响应过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他供应商串通报价、以行贿谋取成交、无正当理由放弃成交以及进行恶意投诉等响应不良行为的。 |
| 11 | 供应商资格审查条件 | 详见附录 |
| 12 | 增值税税金的计算方法 | 询比报价为含税价，税金包含在综合单价或总价中，不再另行支付。 |
| 13 | 需要的文件递交截止时间及地点 | 见采购公告 |
| 14 | 报价方式 | 单价 □总价 |
| 15 | 控制价上限 | 控制价上限为78万元。 |
| 16 | 报价清单的填写方式 | 供应商按照采购人提供的报价清单填写。 |
| 17 | 响应文件份数及其他要求 | 正本1份，副本1份。 要求提交电子版文件：供应商将响应文件电子版存入U盘中。 |
| 18 | 装订要求 | 供应商应采用A4纸打印响应文件并装订成册，因响应文件装订松散而造成的缺页或缺损，采购人不承担因此造成的任何后果。 |
| 19 | 密封包装 | 响应文件正本、副本和电子版文件（U盘）统一密封在信封封套中。响应文件正本与副本封面清楚地标记“正本”或“副本”字样。 |
| 20 | 封套上应载明的信息 | 信封封套表面应标明供应商名称和所响应项目名称。封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 |
| 21 | 签字或盖章其他要求 | 报价函及报价清单应加盖供应商单位章； 法定代表人身份证明及授权委托书应由法定代表人亲笔签名，按要求加盖供应商单位章。 |
| 22 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 23 | 开标程序 | （1）密封情况检查：采购工作组或供应商代表 （2）开标顺序：随机 （3）当众开标，公布供应商名称、报价等，结束后供应商在开标记录表上签认。 |
| 24 | 无效响应报价 | 当场宣布无效响应报价的情况： （1）未在报价函上填写总价。 （2）报价超出采购人公布的控制价上限。 |
| 25 | 评审方法及推荐成交候选人的人数 | 本采购项目采用最低价法，即响应文件满足采购文件实质性要求的前提下，按照供应商经评审的价格由低到高的顺序依次推荐前3名的成交候选人（若经评审的有效供应商少于3名，则采购人重新询比采购）。 |
| 26 | 成交人确定原则 | 原则上确定评审小组推荐的第一成交候选人为成交人。 |
| 27 | 评审标准 | （1）响应文件是否按照采购文件规定的格式、内容填写，且字迹清晰可辨； a.报价函按招标文件规定填报了供应商名称、项目名称、标段号（如有）、补遗书编号（如有）、报价（包括大写金额和小写金额）、工期、工程质量目标及安全目标。 b.报价函附录的所有数据均符合采购文件规定。 c.已标价的报价清单汇总表与采购文件规定一致，未进行实质性修改和删减。 d.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签章是否齐全。 （3）供应商按照采购文件的规定提供了响应保证金（如有）。 （4）供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）供应商递交的响应文件是否满足采购文件的资格条件要求（具体详见附录）。 （6）供应商填报了安全生产费用，其金额等于控制价上限的3%（如有）。 （7）响应文件不应附有采购人不能接受的其它条件。 |
| 28 | 成交候选人公示媒介及期限 | 安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/） 公示期限：3日 |
| 29 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： þ要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。 履约保证金的金额：10%签约合同价 采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：供应商工商注册地所在的地市级银行开具。 履约保证金提交时间：收到成交通知书后28天内； 履约保证金退还时间：签发交工验收证书后 28 天内。 □不要求 |
| 30 | 签订合同 | 签约合同价的确定原则：若报价函报价与报价清单的报价不一致，签订合同时应以两者中报价低者为准。其中当报价函报价低于报价清单的报价时，还应按比例修正相应子目的单价或合价。 |
| 31 | 支付方式 | 工程完成并验收合格后一次性结算，扣除5％作为质保金，待12个月缺陷责任期满且工程审计后一次性支付余额。 |
| 32 | 签约合同价的确定原则 | 若供应商的响应单价存在严重不平衡报价，在合同谈判时，将在签约合同总价不变的前提下协商调整单价。 |
| 33 | 监督部门 | 安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心党务管理部 联系电话：0551-3017061 地址：芜湖市三山区长江南路888号（三山高速入口省交控集团芜湖中心） 邮编：241001 |

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

资 质 要 求

（1）本次资格审查要求供应商具备独立法人资格，持有有效的营业执照。 （2）具备公路养护工程二类甲级资质或隧道工程专业承包二级及以上资质，同时须持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

财 务 要 求

无

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求

近3年（2016年1月1日至今，已交（完）工业绩以交（完）工时间为准）独立承担过一个合同金额不少于50万元的高速公路隧道维修加固养护工程业绩。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

1.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 2.没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 3.近三年内供应商、供应商法定代表人、拟委任的项目经理在无行贿犯罪行为。 4.没有法律法规规定的其他情形。

附录5 资格审查条件（项目经理最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1名 | 在职人员，持有安全生产考核合格证书（B证），注册二级建造师及以上（公路工程专业），近3年（2016年1月1日至今）担任过1个高速公路隧道维修加固养护工程施工项目的项目经理，无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。 |

一、总 则

（一）方式

本项目采取公告邀请询比采购方式。本采购文件仅适用于安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心2019年度G50沪渝高速朱冲隧道渗漏水治理工程施工项目。

（二）适用法律

本次询比采购及由本次询比采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（三）费用承担

供应商应自行承担所有参加询比采购有关的费用。

- 保密

参与询比采购活动的各方应对采购文件和需要文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

（五）语言文字

询比采购使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

（六）计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 踏勘现场

1.采购人不组织勘察现场。

2.供应商踏勘现场发生的费用自理。

3.除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.采购人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，供应商应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，采购人不对供应商据此做出的判断和决策承担任何责任。

（八）分包

询比采购项目不允许分包。

（九） 响应和偏离

1.响应文件偏离采购标文件某些要求的，实为响应文件存在偏差。偏差分重大偏差和细微偏差。

2.响应文件应对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或有利于采购人的响应，否则，视为响应文件存在重大偏差，供应商的响应文件将被否决。

响应文件存在第四章“评标办法”中所列任一否决报价情形的，均属于存在重大偏差。

二、询比采购文件

（九）采购文件构成

1.采购公告；

2.供应商须知；

3.采购需求

4.评审办法；

5.合同条款及格式；

6.报价清单

7. 图纸

8. 技术规范

9.计量规则

10.响应文件格式

供应商收到采购文件后，仔细检查采购文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与采购人联系补全。如果供应商不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

（十）采购文件的澄清

任何要求对采购文件澄清的供应商，均应在递交响应文件截止日期前3日按采购文件中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知采购人，采购人对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

（十一）采购文件的修改

1.在询比采购截止日期前，无论出于何种原因，采购人均可以补充文件的形式对采购文件进行修改。

2.采购文件需要进行必要的澄清或修改时，将在采购文件要求提交报响应文件截止时间三日（至少）前以书面形式通知所有供应商。不足三日的，提交截止时间相应延迟。供应商收到修改文件后，应于8小时内回复采购人，逾期不回的，视同已收。

3.采购人人发出的所有补充、修改和变更文件均作为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

（十二）响应文件文件的编制

1.供应商应仔细阅读“采购文件”的所有内容，按“采购文件”的要求编制“响应文件”，响应文件应对采购文件有关工期、质量要求、安全目标等实质性内容作出响应。

2.响应文件应用不褪色的材料书写或打印。响应文件格式中明确要求供应商法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求供应商加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中报价函及对响应文件的澄清和说明应加盖供应商单位章，或由供应商的法定代表人或委托代理人签字。

如果响应文件由委托代理人签署，则供应商需提交授权委托书，授权委托书应按采购文件规定格式的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由供应商的法定代表人亲自签署响应文件，则供应商需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合采购文件规定格式的要求。

3.采购人只允许有一个报价。不接受备选的报价方案或有选择的报价。

4.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评审结束最终成交，最终价格将确定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

5.报价编制要求

（1）本项目报价以工程量清单计价方式进行报价；

（2）本次报价以采购人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；

（3）报价文件中的单价、合价均用人民币表示。供应商应按采购人提供的采购文件、工程量清单、相关的技术资料等，自主进行报价。

（4）供应商须提交单价分析表。

（十三）响应有效期

1.响应有效期为供应商提交报价文件截止之日起90天。

2.在特殊情况下，采购人于原报价有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃报价，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

（十四）资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章供应商须知附录规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

- “供应商基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括供应商名称、供应商其他相关信息、颁发机构名称、供应商信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖供应商单位章。

2 .“近年财务状况表（如有）”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。供应商的成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

采购人未要求进行财务能力审查的，供应商无需提供上述财务状况表及其附件。

3. “近年完成的类似项目”是与本标段采购范围内容类似的业绩，具体时间要求见供应商须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附以下第（1）~（2）项资料，缺一不可。

（1）合同协议书复印件；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料复印件；

供应商提供的上述（1）~（2）材料如不能清晰反映业绩的工程规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认定。

对供应商提供的业绩证明材料有其他要求的见供应商须知前附表。

4. “供应商的信誉情况”应附供应商在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及近三年内供应商及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为承诺函原件。

5. “拟委任的项目经理”应附项目经理的身份证、安全生产考核合格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、职称资格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，供应商所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。社保缴费证明或其他有效证明材料应能反映项目经理和项目总工的最近一期社保缴费时间在响应截止时间前3个月以内，且连续缴费期不低于6个月。表后还应附项目经理担任类似项目相应职务的相关业绩证明材料，证明材料应由行政主管部门或发包人开具的书面证明复印件，或为可在行政主管部门的信用信息平台查询的履职记录截图复印件。

如供应商未提供上述资料或提供的上述资料无法证实供应商满足采购文件规定的资格审查条件（项目经理最低要求），则该资料不予认定。

如项目经理目前仍在其他项目上任职，则供应商应提供该项目发包人出具的、承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料原件。

6 除合同条款约定的特殊情况外，供应商在响应文件中填报的项目经理不允许更换。

7. 供应商在响应文件中填报的资质、财务、业绩、履约信誉、主要人员资历和目前在岗情况等信息，应与实际情况一致。供应商应对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

8 采购人有权核查供应商在响应文件中提供的材料，若在评审期间发现供应商提供了虚假资料，其响应将被否决；若在签订合同前发现作为成交候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

四、响应价文件的递交

（十五）响应文件的装订、密封和标记

1.响应文件装订正本份数一份，副本份数一份。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质版文件不一致时，以纸质正本文件为准。

2 响应文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。响应文件不得采用活页夹装订，否则，供应商人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

3.供应商应将响应文件密封包装，所有响应文件的密封袋的封口处均应加盖供应商印章或者由委托代理人签章，密封袋外层正面应注明供应商名称，因密封不严、标注不清而产生后果的由供应商自负。

4.供应商将响应文件电子版存入U盘中，并将U盘装入响应文件密封袋中。

5.响应文件未按照采购文件要求密封和标记，采购人将予以拒收。

（十六）响应文件递交截止日期及方式

1.所有响应文件都必须在“采购公告”或“采购文件”规定的递交截止时间前递交。

2.采购人可以通过修改采购文件酌情延长报价截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

五、开封

（十七）响应文件开封

1、采购人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开封，并邀请所有供应商参加。

2、 开封程序：

1）开封由采购人主持；

2）由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况；

3）经确认无误后，由有关工作人员以随机的顺序当众拆封，公布供应商名称、标段名称、报价价格及其他内容。

4、采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

六、无效响应报价

（十八）无效响应报价

当场宣布无效响应报价的情况：

（1）未在报价函上填写总价。

（2）报价超出采购人公布的控制价上限。

七、否决其报价条款

（十九）否决其报价条款

1.供应商资格不符合采购文件规定；

2.响应文件出现重大偏差，未对采购文件进行实质性响应；

3.供应商未按照采购文件的要求提供响应保证金的（如有）；

4.响应文件不符合采购文件中“评标办法”规定的；

5.法律、法规规定的其他情况。

★供应商多次报价的，视为自动放弃报价资格。

八、合同授予

（二十）成交候选人公示

按照供应商须知前附表规定的媒介和公示成交候选人，公示期不得少于3日。

（二十一）评审结果异议

供应商或者其他利害关系人对询比采购项目的评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。采购人将作出答复前，将暂停询比采购活动。

（二十二）成交人

1.根据评审小组对各供应商的报价情况评审，以经评审的最低报价的供应商为第一成交侯选人。若出现报价相同单位，评审小组将根据供应商业绩情况、资质情况、诚信情况等综合研究结果，推荐第一成交候选人。

2.原则上采购人确定评审小组推荐的第一成交候选人为成交人。

（二十三）合同签订

成交人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，采购文件、成交人的响应文件以及评审过程中有关澄清文件均作为合同附件。

成交人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，并按相关法律法规规定处理。

（二十四）纪律和监督

1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者评审小组行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

3.对评审小组的纪律要求

评审小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

4. 对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。

- 投诉

供应商或者其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见供应商须知前附表。

# 第三章  采购需求

（一）工程范围

本项目工程范围包含芜湖中心所辖G50沪渝高速朱冲隧道渗漏水治理等项目，主要工程数量为中导洞顶外层注浆堵水钻孔120m、双液速凝浆150m3；中导洞顶内层强效排水钻孔140m、可清洗双壁滤砂排水管140m；纵向水平缝堵水180m；环向或竖向施工缝堵排水350m；不锈钢接水盒50m；裂缝修补150m；大面积渗漏水治理50m2；内装修复250m2,具体工程内容详见《安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心2019年度G50沪渝高速朱冲隧道渗漏水治理工程报价清单》。

（二）施工质量标准

本工程施工过程中的材料规格及质量、施工要求及质量检验等应符合《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路隧道设计规范》（JTG D70-2004）、《公路隧道设计细则》（JTG/T D70-2010）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、 《公路隧道施工技术规范》（JTG F60-2009）、《公路隧道施工技术细则》（JTG/T F60-2009）、《地下工程渗漏治理技术规程》（JGJT212-2010）等现行国家或部颁标准、设计图纸等要求。

（三）相关要求

1、供应商对施工质量进行全过程控制，并认真做好施工自检资料的填写和整理工作，接受采购人代表或监理人的工作指令和检查，各主要工序完成后应及时通知采购人代表或监理人验收。

2、认真编制详细的施工组织设计及目标进度计划，提交的施工方案经采购人代表或监理人审批同意后方可进行施工。

3、本工程中材料由供应商自行采购的，供应商须提供产品检验、检测等质检报告，材料进场时，需经采购人代表或监理人验收合格后方可使用。

4、供应商必须严格按约定的工期要求完成施工任务，因供应商方原因延误工期的，给予每天1000元的处罚，直接在结算时扣除。

（四）其他事项说明

1、该项目缺陷责任期为工程完工经验收合格后12个月，责任期内工程缺陷必须由乙方无偿及时修复，否则甲方有权扣除由此发生的一切费用。

2、工程完成并验收合格后一次性结算，扣除5％作为质保金，待12个月缺陷责任期满且工程审计后一次性支付余额。

乙方在结算时，必须开具有效发票（税金由乙方交纳），甲方通过银行转账方式将工程款支付到乙方帐户。

# 第四章 评审办法（最低价法）

（一）询比采购程序

1.采购人按采购文件规定的时间、地点组织询比采购。采购人代表及有关工作人员参加。

2.供应商可委派授权代表参加询比采购，参加询比采购的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派员参加的供应商视为认同报价及询比采购结果。

（二）评审小组（由3人以上（含3人）单数组成）

评审小组由分管领导、采购项目业务单位（部门）负责人、中心财务、法务及相应业务单位（部门）工作人员组成。

（三）询比采购原则

“公开、公平、公正、择优、科学”为本次询比采购的基本原则，评审小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。

（四）响应文件评审标准

评审小组对各响应文件进行评审，未通过审查的为否决其报价。

（1）响应文件是否按照采购文件规定的格式、内容填写，且字迹清晰可辨；

a.报价函按招标文件规定填报了供应商名称、项目名称、标段号（如有）、补遗书编号（如有）、报价（包括大写金额和小写金额）、工期、工程质量目标及安全目标。

b.报价函附录的所有数据均符合采购文件规定。

c.已标价的报价清单汇总表与采购文件规定一致，未进行实质性修改和删减。

d.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签章是否齐全。

（3）供应商按照采购文件的规定提供了响应保证金（如有）。

（4）供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）供应商递交的响应文件是否满足采购文件的资格条件要求（具体详见附录）。

（6）供应商填报了安全生产费用，其金额等于控制价上限的2.5%（如有）。

（7）响应文件不应附有采购人不能接受的其它条件。

（五）响应文件相关信息的核查

（1）在评审过程中，评审小组应对供应商的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等信息进行核实。若响应文件载明的信息与核实的信息不符，使得供应商的资格条件不符合采购文件规定的，评审小组应否决其报价。

（2）评审小组应对在评审过程中发现的供应商与供应商之间、供应商与采购人之间存在的串通询比标的情形进行评审和认定。供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其报价。

（1）有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

a.供应商之间协商询比报价等响应文件的实质性内容；

b.供应商之间约定成交人；

c.供应商之间约定部分供应商放弃报价或成交；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

e.供应商之间为谋取成交或排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

a.不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或个人办理报价事宜；

c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同供应商的响应文件异常一致或询比报价呈规律性差异；

e.不同供应商的响应文件相互混装；

f.不同供应商的响应保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

a.采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

b.采购人直接或间接向供应商泄露标底、评审小组成员成员等信息；

c.采购人明示或暗示供应商压低或抬高询比报价；

d.采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

e.采购人明示或暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

f.采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

（4）供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书报价；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

（六）评审结果

本采购项目采用最低价法，即响应文件满足采购文件实质性要求的前提下，按照供应商经评审的价格由低到高的顺序依次推荐前3名的成交候选人（若经评审的有效供应商少于3名，则采购人重新询比采购）。

（七）若出现以下情形，采购人重新询比采购。

1.出现影响询比采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，询比采购任务取消的；

4.如出现响应截止时间结束后参加报价的供应商不足三家的，按照重新询比采购处理。

## 第五章 合同条款及格式

### 第一节 通用合同条款

引用国家九部委《标准施工招标文件》（2007年版）的“通用合同条款”。

### 第二节 专用合同条款

A 公路工程专用合同条款

引用交通运输部《公路工程标准施工招标文件）》（2018年版）的“公路工程专用合同条款”

B 项目专用合同条款

说明:

1. 采购人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制本项目采购文件中的“项目专用合同条款”时,可根据询价项目的具体特点和实际需要,对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充、细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”和“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化和约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3. 项目专用合同条款可对以下内容进行补充和细化:

(1) “通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”、“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款约定”等多种文字形式表达)

(2) “公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容(在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外” 、“项目专用合同条款可能约定的”、“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达)

(3)其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 采购人：安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心 地址：芜湖市三山区长江南路888号（三山高速入口省交控集团芜湖中心） |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：业主另行确定。 |
| 3 | 1.1.4.3 | 计划工期：计划工期暂定3个月。计划开工日期为2019年6月，计划终止时间为2019年8月，具体日期以开工令为准。 |
| 4 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：缺陷责任期以年度验收合格之日起满12个月。 |
| 5 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 6 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无（本项目不适用） |
| 7 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励（本项目不适用） |
| 8 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 9 | 17.2.1 | 开工预付款金额：0%签约合同价（本项目不适用） |
| 10 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0%（本项目不适用） |
| 11 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：1份 |
| 12 | 17.3.3(1) | 进度付款办理：进度付款证书最低限额： / 万元。 |
| 13 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：不计。 |
| 14 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：当期计量额的5% |
| 15 | 17.5.1 | 承包人向发包人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：1份 |
| 16 | 17.6.1 | 承包人向发包人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：1份 |
| 17 | 18.2 | 竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套 |
| 18 | 18.5.1 | 单位工程备是否需投入施工期运行：否 |
| 19 | 18.6.1 | 本工程是否进行试运行：否 |
| 20 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）50万元/人 |
| 21 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额) 保险费率：由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 22 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：芜湖仲裁委员会 |

项目专用合同条款

1 一般约定

增加1.1.1.10条：本项目招标工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际养护和计量工程量的依据，实际养护和计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算。

1.1.2.2细化为：

本项目的采购人为安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心，负责签订合同及合同管理。

1.1.4.3细化为本次项目计划合同工期3个月；如承包人在合同执行期间出现以下情况之一，发包人有权提前终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担：

1、承包人在投标和签订合同阶段提供虚假资料。

2、承包人在合同履行过程中拒绝实施合同内容或者部分养护内容达不到时效性和质量要求。

3、因为承包人原因发生过一次（或多次）安全生产较大（及以上）事故或重大（及以上）道路交通责任事故。

4、承包人在合同执行期间出现22.1条终止合同的违约行为。

4.1. 承包人的一般义务

4.1.10（4）细化为：

（4）承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

4.2履约保证金

履约保证金形式：银行保函或现金形式或招标人书面认可的其他方式。

履约保证金的金额：10%签约合同价

采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：投标人工商注册地所在的地市级银行开具。

履约保证金提交时间：收到成交通知书后28天内；

履约保证金提交地点：安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心

履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。

4.3 分包

原文细化为：

本项目不允许分包。

4.8 保障承包人人员的合法权益

增加4.8.7

4.8.7 农民工工资的支付：

(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2文末增加为：养护材料均由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本养护项目。对于养护施工用到的主要材料如钢材、水泥等材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本养护项目，任何材料的使用，均不能免除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

细化为：承包人所有养护施工车辆道路通行费自行承担，其费用已包含在相关工程项目的费率和报价中，不再另行支付；投标人报价时充分考虑。如集团公司收费管理政策有所调整，发包人将按调整后的政策执行。

增加7.3.3

7.3.3  承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

9．2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用为投标控制价上限的2.5%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《高速公路养护施工现场管理细则》等相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

在工程实施期间，高速公路必须保持正常运行，承包人在施工过程中必须确保现有交通安全、工程安全，保护现有工程，保护环境，做到：

a.按照现行《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）及《道路交通标志和标线》（GB_5768.4-2017）要求配置、摆放和管理相关安全设施。

b.采取交通控制措施之前须报路政、交警部门审批备案。

c.文明施工，树立良好的企业形象，有关的标牌、标语等的设立应在确定设计方案报发包人批准后执行。

10.1 合同进度计划

承包人应在签订合同协议书后28天之内，向发包人提交2份根据专项养护的不同工程内容编制的施工组织设计，其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、计划安排、资源（劳工、机械设备、原材料）供应计划、质检体系与质保措施、安全体系与安全保证措施等，经发包人批准后实施，同时还应提交紧急抢修预案。如承包人提交的施工方案、组织计划等不符合发包人要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止。

12.1承包人暂停施工的责任

本款第(6)项细化为：

（6）由于承包人未履行合同条款规定的职责引起的暂停施工。

14.4试验和检验费用

增加14.4（4）发包人如认为有必要时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位检验，如检测结果合格，则检测费用由发包人承担，如检测结果不合格，费用由承包人自行承担。发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应按规范要求对所用原材料进行自检工作，自检报告必须具有检测资质的试验检测机构出具，如果承包人自己的试验室不具备此条件，承包人也可委托具有检测资质的试验检测机构进行检测，出具检测报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用。

15.3变更程序

本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照安徽省交通控股集团有限公司高速公路养护工程相关规定执行。

15.4变更的估价原则

本项细化为：

有关变更估价的原则按照安徽省交通控股集团有限公司高速公路养护工程相关规定执行。

17.1.2 计量方法

本项细化为：

本项目为养护专项工程，工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及安徽省交通控股集团有限公司高速公路养护工程相关规定执行。

17.1.3 计量周期

专用合同条款约定为：进度付款证书最低限额：/万元，工程验收合格后一次性计量，为计量周期。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项补充：

本工程不支付预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

17.3.3（2）增加：逾期付款违约金的利率：不计。

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的退还

本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)安徽省交通控股集团有限公司组织年度审计完成；

(2）缺陷责任期满管理中心签发《缺陷责任期终止证书》后。

20.3 人身意外伤害险

文末增加20.3款

20.3承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币50万元。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

22.1 承包人违约

22.1.1 (10)细化为：

a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料；

b．未经发包人批准，项目经理、项目总工擅自离开工地现场；

c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假；

d．对高速公路设施造成损坏或污染；

e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告；

f．养护工程的实施不能满足发包人时效性要求；

g．在养护施工过程及缺陷期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题；

h．在养护合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假。

22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

| 条款号 | 违约行为 | 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| 22.1.1(1) | 承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人 | 发包人将终止合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(2) | 承包人的人力、设备、技术、资金等不能满足工作要求 | 发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(3) | 承包人在合同期内，承包人严重违反发包人相关管理规定，经发包人书面告之3内仍无改正 | 发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(4) | 承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地 | 发包人将课以承包人5万元/次的违约金，若承包人未在限期内改正，发包人将课以承包人1万元/次·天的违约金 |
| 22.1.1(5) | 承包人在施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，施工现场管理混乱 | 发包人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(7) | 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同 | 发包人将终止合同，没收承包人的履约担保，并按有关法律处理 |
| 22.1.1(8) | 承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备 | 未经发包人同意擅自更换承诺的项目经理或技术负责人，发包人将终止合同，并没收承包人的履约担保； 承包人投标承诺进场项目经理或技术负责人不能满足本养护项目需要，发包人将要求其更换项目经理或技术负责人，并将课以承包人2万元/人的违约金。 项目经理、技术负责人未按发包人要求及时进场，课以承包人2000元/人·天的违约金；关键施工设备未按发包人要求及时进场，课以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金 |
| 22.1.1(9) | 经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况 | 视违约程度，课以承包人5万元/次以内的违约金 |
| 22.1.1(10) | a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料 | 发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，并没收承包人投标保证金或履约保证金，同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 |
|  | b．未经发包人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场 | 课以承包人2000元/人·天的违约金 |
|  | c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假 | 课以承包人5000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场 |
|  | d．对高速公路设施造成损坏或污染； | 承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失，并视违约程度，课以承包人1～2万元/次的违约金 |
|  | e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告 | 视情节轻重，进行警告或处违约金，违约金金额为1～5万元人民币 |
|  | f．养护工程的实施不能满足发包人时效性要求 | 发包人每次课以承包人1万元/次以内的违约金 |
|  | g．在施工过程及缺陷内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题 | 视其情节轻重，每次课以承包人人民币5～10万元的违约金 |
|  | h．在合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假 | 扣回虚报工程量计量，对承包人课以虚报工程量5倍 金额的违约金，同时追究相关责任人的责任，情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任 |
|  | i. 在施工过程中，未按监理工程师或发包人要求做好与其它养护施工单位的协调、配合工作。 | 发包人将委托其它单位完成，由此产生的费用直接从承包人计量款中代扣给实施单位，并对承包人课以当期实施金额相等的违约金 |

新增第25.1款：

25.1 安全生产管理

承包人须依法建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，相关负责人、专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善安全生产经费、内业资料的管理。同时，承包人应严格遵守发包人、监理人及有关安全生产规定。

## 附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                        (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目     标段施工的报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目简介；

本项目的主要工作内容：                                         。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）成交通知书；

（3）报价函及报价函附录；

（4）已标价工程量清单；

（5）计量规则；

（6）技术规范；

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、本合同为单价合同，根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）              （￥               ）。

4、承包人项目经理：         。

5、工程质量符合：  合格  标准。安全目标： 无安全责任事故  。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照养护管理单位（或监理工程师）的指令开工，工期为 3 个月。

9、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10、本协议书正本二份、副本  四 份，合同双方各执正本一份，副本 二  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                (盖单位章)      承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)    法定代表人或其委托代理人：      (签字)

年       月         日                  年         月          日

## 附件二：廉 政 合 同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，       （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位         (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行                  （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式   份，由发包人和承包人各执    份。

发包人：                (盖单位章)      承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)    法定代表人或其委托代理人：      (签字)

年       月         日                  年         月          日

## 附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在          （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人               (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人                   (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《公路安全保护条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》、《安徽省交通投资集团公司高速公路养护施工现场管理规定》和《高速路面养护专项交通组织和交通控制方案》（见附件）等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

（1）双方必须严格执行本合同之约定，一旦违约造成安全事故，将依法追究责任。

（2）承包人未能采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、仲裁及其他一切责任由承包人负责并承担由此发生的费用。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本      份，合同双方各执正本一份，副本       份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                (盖单位章)      承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)    法定代表人或其委托代理人：      (签字)

年       月         日                  年         月          日

## 附件四：项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：               (盖单位章)

法定代表人：          (职务)

(姓名)

(签字)

年     月     日

抄送：  (     )

- 附件五：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履 约 保 证 金

(发包人名称)：

鉴于                (发包人名称，以下简称“发包人”)接受        (承包人名称)(以下称“承包人”)于     年    月    日参加           (项目名称)的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。

2、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人 名 称：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

# 第六章 报价清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与采购文件中的须知、合同条款、技术规范及图纸等一起阅读理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为询比采购报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法和计量规则，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.5 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 询比报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、通行费、利润及安全设施等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3工程量清单中必须逐项填入单价或价格的子目，其费用视为包含完成该工程量清单子目所包含的所有内容。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中子目所规定的内容，按实际完成的工程量结算与支付。

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3. 其他说明

无

供应商（盖章）：                  	响应文件签署人签名：

| 安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心 2019年度G50沪渝高速朱冲隧道渗漏水治理工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 23400.00 | 23400.00 |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
| 511 | 隧道渗漏水治理 |  |  |  |  |
| -1 | 中导洞顶外层注浆堵水 |  |  |  |  |
| 1-a | 钻孔（含注浆管） | m | 120 |  |  |
| 1-b | 双液速凝浆 | m3 | 150 |  |  |
| -2 | 中导洞顶内层强效排水 |  |  |  |  |
| 2-a | 钻孔 | m | 140 |  |  |
| 2-b | 可清洗双壁滤砂排水管 | m | 140 |  |  |
| -3 | 纵向水平施工缝堵水 | m | 180 |  |  |
| -4 | 环向或竖向施工缝堵排水 | m | 350 |  |  |
| -5 | 不锈钢接水盒 | m | 50 |  |  |
| -6 | 裂缝修补 | m | 150 |  |  |
| -7 | 大面积渗漏水治理 | m2 | 50 |  |  |
| -8 | 内装修复 | m2 | 250 |  |  |
| 清单合计 人民币 |  |  | 元 |  |  |
| 供应商（盖章）： 响应文件签署人签名： |  |  |  |  |  |

工程量清单单价分析表

| 序序号 | 编编码 | 子子目名称 | 人工费 |  |  | 材料费 |  |  |  |  |  | 机机械使用费 | 其其他 | 管管理费 | 税税费 | 利利润 | 综综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工工日 | 单单价 | 金金额 | 主材 |  |  |  | 辅辅材费 | 金金额 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主材耗量 | 单单位 | 单单价 | 主主材费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 图纸

（另册）

# 第八章 技术规范

- 总   则

第101节 通    则

101.01  范围

1．原文替换为“本专用条款和交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的技术规范适用安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心2019年度G50沪渝高速朱冲隧道渗漏水工程。

101.04  标准与规范

4. 原文替换为：

“当适用于本工程的引用标准和规范出现意义不一致或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

技术规范专用条款。

技术规范通用条款。

中华人民共和国交通运输部行业标准。

中华人民共和国国家标准。

其它规范与标准。

在技术规范专用条款出现歧义或条件变化需修改、补充时，应由监理人与发包人协商后进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。

本项目所采用的规范和标准均按响应文件递交截止日期前14日依国家或交通运输部要求实施的版本执行。

101.05  承包人的施工机械

2.（5）文末增加：

发包人、监理人根据工程实际需求要求增加机械设备和增加人力投入的，承包人应无条件服从，并应在规定的时间内到场，所发生的一切费用由承包人承担。

第102节  工程管理

102.01  一般要求

文末增加：

5．施工管理

确保本项目施工区段高速公路安全、畅通，保持通行，是本项目建设工程的发包人、监理人、承包人必须遵循的原则，为此，本项目的施工管理应符合下列要求：

(1) 除不可抗拒的自然灾害外，在任何情况下应保持施工路段高速公路、地方道（航）路正常通行。

(2) 施工作业区域内车辆交通运行安全和施工安全应有专人管理, 对可能影响到现有道路行车安全、畅通的工程施工，承包人须事先取得发包人、监理人、路政及交警等部门的批准。

（3）在高速公路范围内作业，施工人员必须着标志服，夜间为反光标志服，作业机械要有醒目的安全标示或警示灯。施工作业区域必须与高速公路通行区域有效分离。

（4）承包人应采取有效的防护措施，杜绝造成施工作业区周围或正在通行路段使用的路面、桥梁附属设施、交通安全设施及信控设施的污染或损坏。

（5）积极配合相关部门做好施工路段交通事故、自然灾害的抢险救援、交通疏导工作。

102.05  施工方法与质量控制

2. 原文末增加：承包人应组织现场施工人员(包括劳务人员)进行所在岗位和工序的安全交底、技术交底，并建立详细的交底记录台帐。安全、质检及现场施工负责人应佩戴证件上岗。特殊工种应持有效证件上岗。

102.06  材料

2．搬运与贮存

(2) 删除原文，改为：所有钢材、植筋胶和其他材料须妥善保管，保管仓库、场地应有合理的排水设计和必要的遮盖，防止材料受损、受污或受潮，并做好安全防火。

102.07  进度照片与录像

1．原文末增加：

承包人应在提交中期计量支付报表时向发包人、监理人提供表明时间、关键工序转换和工程进度记录的文字数据材料和彩色照片影像记录，以表明工程的确切位置、工作内容、工序验收和进度。此项费用已含在相应的项目中，不单独报价。

102.08  工程记录与竣工文件

删除原文，改为：

1．承包人应与施工进程同步形成、积累、整理及保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、施工原始记录、工序验收以及所有影响工程的记录，以备工程计量和工程质量检查需要。

102.09 关于工程附近建筑和财产的保护

1.文末增加:“工程施工涉及地方道（航）路等，承包人应在实施施工前，提前拟定施工组织计划和交通组织计划。”

2.文末增加：“若因承包人施工原因或计划安排不当等，在施工过程中导致高速公路范围内设施损坏环境污染，以及被交道路、航道的淤积或污染，发包人不承担相关责任，均有承包人自行协调处理，费用自担。”

102.11  环境保护

文末增加：

8．承包人应建立环境保护管理体系，树立环保意识，落实环境保护和水土保持措施。自觉保持施工作业区域内环境清洁，开放交通前应全面清理施工现场，并按相关要求妥善处理施工废料和生活垃圾，不得随意将其滞留在高速公路用地或周边范围内。

9．施工环境保护费用包含在相关子目的单价和费率之中，不单独报价。

102.12  交通流计划和控制

2. 删除原文，改为：

承包人在安排和组织施工时，施工用车和设备确需在通行高速公路上行驶和操作时，必须事先办理相关手续。

102.13  安全保护与事故报告

文末增加：

7. 在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人应该充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效安全生产措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。在整个施工过程中对承包人采取的安全生产措施，发包人、监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

8. 安全生产费用包括安全教育培训，施工安全防护用具、设施的采购、维护与更新，安全施工措施的落实，安全生产条件的改善，相关部门的协调、管理费用等安全生产所需的一切费用，不得挪作他用。本合同段的安全生产费用以暂估价固定金额形式列入工程量清单，以总额计量。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足施工需要，则需承包人在本项目工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，发包人不再另行支付。涉路施工所需的交通安全管理相关费用也需承包人在本项目工程量清单其他相关细目单价中予以考虑，发包人不单独支付。

增加102．14现场文明施工

102.14 现场文明施工

承包人应建立完整的安全生产、文明施工、环境保护的保证措施和保障体系。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以实现杜绝重大安全事故和完成现场安全文明达标为目的；以提高工程施工安全生产管理水平，搞好文明施工，改善施工现场作业环境与劳动条件，全面做好工程安全文明管理工作。

1. 承包人的现场施工负责人进入工地时应佩证上岗。

2．现场施工过程中，承包人还应根据发包人和监理人的指示，增设有关宣传、警示、安全保护等标语牌。

3.承包人在施工中应充分考虑到本项目的特殊性，安全文明施工既要符合国家、行业标准，同时应符合地方政府相关各部门的要求。

4．由于施工桥梁跨越地方道路、航道，施工与被交地方道路、航道交通相互干扰，承包人应做好被交地方道路施工作业区域文明施工和安全管理工作。

第103节  临时工程与设施

103.04  临时占地

删除原文，改为：

1. 临时用地范围包括承包人办公和生活用地，临时用地、保管仓库与料场、弃渣场等。所有临时占地均由承包人自行租用，并办理相关手续及支付其费用。

2．临时占地退还前，承包人应按相关规定要求及租用时签订的协议进行恢复，且须满足环保等要求。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到相关标准的，发包人、监理人可委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应支付给承包人的任何款项内扣除。如因使用临时占地而引发地方矛盾或纠纷，承包人应积极主动协调并支付赔偿费用，以及承担由此引起的责任和费用等方面的损失。

第104节 承包人驻地建设

104.01 一般要求

文末增加

6. 承包人驻地应尽量在靠近施工作业区段的高速公路附近自行选址设立，并有利于施工运输通行。

104.02  办公室、住房及生活区

文末增加第5条：

- 承包人的驻地应设置办公室，资料室，配备计算机和网络通信。驻地基本办公条件和生产生活用具应满足需求，符合文明环保的要求。

104.05 标志、标牌标准化

一般要求

- 承包人应根据专项养护工程的特点，对标志标牌进行统一规定和要求。

- 承包人应在项目部驻地合适位置张贴、悬挂各种标志标牌，标志标牌应醒目。

标志、标牌设置标准

项目驻地标志、标牌设置最低标准见下表：

| 序号 | 标志名称 | 尺寸cm （长*宽） | 颜色、字体要求 | 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部门牌 | 240*38 | 黑字、宋体 | 不锈钢烤漆 |
| 2 | 晴雨表 | 120*140 | / | - 四边开启式铝合金外框参数：宽40mm，厚度25mm,壁厚1.0mm，亮银色；2、背板PVC纸塑板特点：防潮、防水、不易变形；3、面板：有机板、透明、厚度2mm。 |
| 3 | 项目组织体系 | 90*60 | 白底黑字、不小于40号、宋体 |  |
| 4 | 安全保证体系 | 90*60 | 白底黑字、不小于40号、宋体 |  |
| 5 | 质量保证体系 | 90*60 | 白底黑字、不小于40号、宋体 |  |
| 6 | 其他职责、制度牌 | 90*60 |  |  |

项目部根据专项养护工程特点可以适当增设，标志尺寸、颜色、字体可根据情况进行调整。增加的相关标志、标牌，其费用包含在本节费用中，不再另行计量。

- 隧道

增加第511节

第511节     隧道渗漏水治理

511.01.范围

本节内容为G50沪渝高速千军岭隧道渗漏水治理及其有关的施工作业。

511.02.材料

- 注浆管采用直径50mm袖阀管（详见图纸），长度约200cm。

- 浆液采用的双液速凝灌浆材料，浆液采用的水泥基与水玻璃配比的双液速凝灌浆材料，具有环保无毒、耐腐蚀、速凝等特点。

3、外壁可清洗双壁滤砂排水管，外径40mm，管长约200cm（根据实际钻孔深度调整）。可清洗双壁滤砂排水管由外层管、内层管和土工织物滤水层构成。外层管采用不锈钢管、内层管采用不锈钢或PVC管。

511.03.施工要求

1  中隔墙顶部回填区排水

中导洞顶部回填区排水的目的将渗透穿过中导洞顶部围岩、积聚在中隔墙顶部回填区的地下水快速排泄，避免水位上升超过主洞衬砌与中隔墙的纵向水平施工缝，防治沿该施工缝串流而出现大面积渗漏。

在中隔墙上部转角处径向（与水平面夹角约35°）钻孔，钻孔贯穿中隔墙混凝土、从中隔墙顶部V型区底部穿出，向上延伸至中导洞遗留支护结构。钻孔沿中隔墙两侧交错布置，每侧间距不超过10m设一孔，实施时根据中隔墙的既有刻槽进行调整，凡有刻槽处应排水孔。

排水孔内安装外壁可清洗双壁滤砂排水管。如图1所示，可清洗双壁滤砂排水管由外层管、内层管和土工织物滤水层构成。外层管采用不锈钢管、内层管采用不锈钢或PVC管。外层管和内层管的管壁打有泄水孔，可以自行加工，也可采用成品材料。外层管和内层管之间填充有土工织物滤水层通过改变土工织物滤水层的层数，调整排水管的排水能力和滤砂粒径，当土工织物滤水层被泥沙淤塞而导致透水性差时，可将内层管和土工织物滤水层抽出，清洗或更换土工织物滤水层，恢复其排水能力。

1—外层管，2—内层管，3—土工织物滤水层，4—泄水孔

图1可清洗双壁滤砂排水管

排水管外端沿中隔墙垂直刻槽（尽可能利用既有排水槽），将水引流至隧底排水系统，如图2所示。

1—外层管，2—内层管，3—土工织物滤水层，4—泄水孔，

5—隧道结构，6—回填区含水体，7—排水构造，8—堵缝构造。

图2可清洗双壁滤砂排水管外端连接示意图

2中导洞顶部围岩注浆堵水

中导洞顶部围岩注浆堵水的目的在于封堵中导洞顶部、两个主洞之间的围岩的渗水通道，减少地下水向中导洞顶部汇集，而是沿隧道主洞外侧渗流排泄。

在主洞衬砌与中隔墙的纵向水平缝处径向（与水平面夹角约30°~40°）钻孔，钻孔贯穿中导洞顶。注浆孔沿中隔墙两侧交错或单侧布置，每侧间隔3米设置一孔，具体根据渗漏水分布情况、中导洞竖向施工缝等相关条件确定。钻孔过程注意观察和记录出水情况，分析围岩主要出水点（段）。

注浆管采用直径50mm袖阀管（图3），长度约200cm，深入围岩一端125cm范围内开孔注浆，靠近隧道结构一端75cm范围内不开孔。注浆主要采用上行方法，自下而上进行注浆。对存在较大出水点（段）时，先对其进行注浆堵水，而后采用上行注浆。

浆液采用的水泥基与水玻璃配比的双液速凝灌浆材料，具有环保无毒、耐腐蚀、速凝等特点。

图3  袖阀管注浆原理图

3 施工缝堵排水系统修复

施工缝堵排水系统修复

施工缝修复分两类进行处理，主洞衬砌与中隔墙的纵向水平接缝采取刚柔并济堵水方案，隧道环缝和中隔墙竖向接缝、竖向刻槽采取堵排结合引流方案。

（1）刚柔并济堵水方案

采用柔性注浆+渗透结晶防水封堵相结合的方案，实现密实无渗漏。

第一步：对目前存在渗漏问题的伸缩缝，沿缝方向梅花式布孔，间隔50cm，距缝20cm，倾斜45°角，钻孔预埋注浆嘴，灌注柔性聚氨酯发泡浆液，止住渗漏活水。

第二步：对缝进行切割、开槽，形成宽10cm×深10cm的楔形槽。在槽底的缝处打膨胀防水胶，形成1cm×1cm的胶条。

第三步：采用速凝型水不漏封堵，将坑槽填补实。

第四步：在缝及两侧各20cm范围内，涂刷水泥基渗透结晶防水涂料。

（2）堵排结合引流方案

采用三层封堵和一层涂刷对需要排水的施工缝进行堵排结合引流处理，刻槽封堵体系、刻槽两侧可能受影响的混凝土达到密实、耐久的效果。

第一步：对缝进行切割、开槽，形成宽10cm×深10cm的楔形槽。

第二步：将Φ65mm的PVC管沿管径截面对半切开，形成U型管槽。

第三步：将切开的PVC管，扣压在侧壁和底部开好的槽底，用速凝水泥固定在槽底，将渗出的水引流到隧道两侧的导流沟内。

第四步：采用速凝型水不漏，将坑槽填补实，达到伸缩缝表面干燥效果。

第五步：在缝及两侧各20cm范围内，涂刷水泥基渗透结晶防水涂料。

4、不锈钢接水盒

对渗漏水较严重的变形缝处，也可采用不锈钢接水盒排水方案。

- 严格控制施工放样，不得过渡扰动隧道衬砌结构，安装不锈钢接水盒时需保证接水盒与衬砌间密贴。

- 隧道施工缝、变形缝严重漏水的处理，根据隧道内漏水量大小，视需要设置电缆沟底开槽或纵向排水管以利排水。

- 不锈钢接水盒高度以现场实际情况为准，刻槽处采用双组份聚硫密封胶封堵。

5、裂缝修补

中小裂缝（宽0.3mm～20mm）未贯通但有渗漏较严重处，采用环氧树脂堵漏兼顾结构补强，对发现的毛细裂缝也可参考修补。

- 毛细裂缝指裂缝宽度小于等于0.3mm的裂缝，中裂缝指裂缝宽度大于2mm且小于20mm的裂缝，小裂缝指宽度大于0.3mm且小于等于2mm的裂缝。

- 裂缝修补和注浆前，应提前试孔，根据现场情况，调整注浆孔深度和间距以保证补强效果。

- 当注浆压力达到注浆终压，维持时间在5分钟以上后，方可停止注浆。

- 裂缝注浆时沿裂缝由下向上注，当裂缝有渗漏时，由渗漏少的一端向渗漏多的一端注浆。

6、大面积渗漏水处置

1）注浆处理龟裂面渗湿渍时（二衬为钢筋砼时，先在处理区域洗刨混凝土表面，避开钢筋钻孔注浆），注浆孔深度不得超过衬砌厚度的2/3，并设置注浆管引水，再对渗水表面采用高强防水砂浆抹面封堵，抹面形成强度后，进行压水试验，压水强度：0.4MPa，维持时间5分钟。

2）如注浆后，渗漏水未被封堵，而形成线流或股流，则采用刻槽预埋排水半管方案进行处理。

7）内装修复

1）铲除裂缝及渗水位置的防火涂料；

2）采用隧道专用防火进行修复；

3)防火涂料喷涂厚度为1cm。

511.04.质量检验

1、基本要求

1）所用的材料、规格必须满足规范和图纸要求。

2)施工时，基面不得有明水；如有明水，应采取措施封堵或引排。

3）排水管接头应密封牢固，不得出现松动。

2、外观检查

1）裂缝修补后表面平顺，无折皱、无气泡、无破损等现象，与洞壁密贴。

2）不锈钢接水盒安装与衬砌间密贴。

# 第九章 计量规则

| 工程量清单计量规则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第100章 总则 |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| 101 | 通则 |  | 计量 本节不单独计量。 支付 本节不单独支付。 | 本工程的工程一切险、第三者责任险和承包人职工（人身）事故险等所有保险由承包人结合工程实际自行投保，保险费由承包人承担并支付，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。在承包人提供了本项目要求的相关保险办理凭证后，方可进行工程款的计量支付。 |
| 102 | 工程管理 |  | 本节工作内容所发生的一切费用均包含入相关子目单价或费率中。 | 本工程中施工方法与质量控制、材料、进度照片与录像、工程计量与竣工文件、工程附近建筑和财产的保护、环境保护、交通流计划和控制、安全保护与事故报告、现场文明施工均按照招标文件要求进行实施。 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 计量 安全生产费用以总额计量，按实际完成工程量清单费用的3%计算并控制。在工程实施中，安全生产费用按实际投入进行计量，计量时须附安全物资采购清单、购置发票（复印件）、发包人查验签认记录等作为附件，经承包人签字盖章后报发包人审核。实际安全投入须确保现场施工安全工作，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，由承包人自行承担，发包人不再另行单独计量。 2.支付 安全生产费用按规范要求及发包人、监理人的指示落实安全生产措施后分期支付，每期支付额为当期工程结算款（不含100章）的3%，超出的安全生产费用发包人不再另行支付。 | 工程实施全过程中应遵守《中华人民共和国安全生产法》、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通运输部令2017年第25号)、现行《公路养护安全作业规程》（JTG H30）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的现行法规和规范。 安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪做他用。 |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1．计量 承包人驻地建设包含项目部的生产、办公、生活设施设备的配备，材料仓库以及相关的临时工程与设施。本合同段承包人驻地建设费用以总额报价并列入合同总价。驻地建设完成后，经监理人现场验收核实，以总额形式列入支付子目104-1计量。 2．支付 承包人驻地建设子目在承包人完成驻地项目部设立和相关施工准备工作，经监理人验收合格后，进行支付。 | 承包人根据项目情况自行选择项目驻地。并按照合同文件要求合理布置生产、生活设施，办公、住房、生活区及仓库等驻地建设应满足项目开展及本工程需要，并报发包人验收。 |

| 第500章 隧道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| 511 | 隧道渗漏水治理 |  |  |  |
| -1 | 中导洞顶外层注浆堵水 |  |  |  |
| 1-a | 钻孔（含注浆管） | m | 1.计量 钻孔按实际完成并经验收的数量，以m为单位计量。钻孔、埋设注浆管等有关作业作为承包人做的附属工作，不再另行计量与支付。 2.支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1）搭设支架； 2）钻孔；3）埋设注浆管。 |
| 1-b | 双液速凝浆 | m3 | 1.计量 双液速凝浆按实际完成并经验收的数量，以m3为单位计量。双液速凝浆配制、原材料检测、注浆等有关作业作为承包人做的附属工作，不再另行计量与支付。 2.支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1）采购；2）双液速凝浆配制；3）注浆；4）清理场地。 |
| -2 | 中导洞顶内层强效排水 |  |  |  |
| 2-a | 钻孔 | m | 1.计量 钻孔按实际完成并经验收的数量，以m为单位计量。钻孔有关作业作为承包人做的附属工作，不再另行计量与支付。 2.支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1）搭设支架； 2）钻孔。 |
| 2-b | 可清洗双壁滤砂排水管 | m | 1.计量 可清洗双壁虑砂排水管按实际完成并经验收的数量，以m为单位计量。采购、安装排水管有关作业作为承包人做的附属工作，不再另行计量与支付。 2.支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1）采购；2）安装。 |
| -3 | 纵向水平施工缝堵水 | m | 1.计量 纵向水平施工缝堵水按实际完成并经验收的数量，以m为单位计量。钻孔、布置注浆嘴、注浆、切割开槽、填槽等一切工序均作为承包人做的附属工作，不再另行计量与支付。 2.支付 按上述规定计量，经发包人或监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1）钻孔；2）布设注浆嘴；3）注浆；4）切割开槽；5、填槽；6）涂刷水泥基防水涂料。 |
| -4 | 环向或竖向施工缝堵排水 | m | 1.计量 环向或竖向施工缝堵排水按实际完成并经验收的数量，以m为单位计量。切割开槽、埋半截面PVC管、填槽等一切工序均作为承包人做的附属工作，不再另行计量与支付。 2.支付 按上述规定计量，经发包人或监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1）切割开槽；2）埋设半截面PVC管；3）填槽；4）涂刷水泥基防水涂料。 |
| -5 | 不锈钢接水盒 | m | 1.计量 不锈钢接水盒按实际完成并经验收的数量，以m为单位计量。切割开槽、安装接水盒、密封胶封堵等一切工序均作为承包人做的附属工作，不再另行计量与支付。 2.支付 按上述规定计量，经发包人或监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1）切割开槽；2）安装接水盒；3）密封胶封堵。 |
| -6 | 裂缝修补 | m | 1.计量 裂缝修补按实际完成并经验收的数量，以m为单位计量。钻孔、埋注浆管、注环氧树脂粘结剂（环氧树脂浆液）、填缝等一切工序均作为承包人做的附属工作，不再另行计量与支付。 2.支付 按上述规定计量，经发包人或监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1）钻孔；2）埋注浆管；3）注环氧树脂粘结剂（环氧树脂浆液）；4）填缝。 |
| -7 | 大面积渗漏水处置 | m2 | 1.计量 大面积渗漏水处置按实际完成并经验收的数量，以m2为单位计量。铣刨表面、钻孔、注环氧树脂浆液、涂抹水泥基防水涂料等一切工序均作为承包人做的附属工作，不再另行计量与支付。 2.支付 按上述规定计量，经发包人或监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1）铣刨表面；2）钻孔；3）注环氧树脂浆液；4）涂抹水泥基防水涂料。 |
| -8 | 内装修复 | m2 | 1.计量 内装修复按实际完成并经验收的数量，以m2为单位计量。铲除表面防火涂料（瓷砖）、喷涂防火涂料（黏贴瓷砖）等一切工序均作为承包人做的附属工作，不再另行计量与支付。 2.支付 按上述规定计量，经发包人或监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1）铲除防火涂料（瓷砖）；2）喷涂防火涂料（黏贴瓷砖）。 |

# 第十章 响应文件格式

安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心2019年度G50沪渝高速朱冲隧道

渗漏水治理工程

响  应  文  件

供应商：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价工程量清单

四、资格审查资料

五、施工组织设计

六、其他资料

- 一、报价函及报价函附录

(一)报 价 函

安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心(采购人名称)：

- 我方已仔细研究了安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心2019年度G50沪渝高速隧道渗漏水治理工程  （项目名称）采购文件的全部内容，在考察现场后，愿意按采购文件规定工程量清单的总报价为人民币（大写）         元（¥           ），并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

- 我方承诺在报价有效期内不修改、撤销响应文件。

- 工程质量：合格，安全目标：无安全责任事故，工期：计划工期3个月。

- 如我方中标,我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条款；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金。

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方已详细审核采购文件全部内容，包括采购文件参考资料及有关附件，我方正式认可本次采购文件，并对采购文件各项条款均无异议。

6、我方在此声明，响应文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照采购人提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

7、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

供应商：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地址：

网址：

电话：

手机：

传真：

邮政编码：

年       月       日

(二)报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自交工验收合格之日起满12个月 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 1000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 不调整 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 0%签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 无 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 无 |  |
| 10 | 质量保证金 | 17.4.1 | 5% |  |
| 11 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 5 %签约合同价 |  |

供应商：                          (盖单位章)

响应文件签署人签名：________________

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- (一) 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

- (二) 授权委托书

本人         （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义购买（领取） 安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心2019年度G50沪渝高速朱冲隧道渗漏水治理工程 （项目名称）采购文件，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心2019年度G50沪渝高速朱冲隧道渗漏水治理工程（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目采购文件发布之日至响应有效期截止日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：  （全称）（盖单位章）

法定代表人：        （签名）

身份证号码：

委托代理人：         （签名）

身份证号码：

日      期：         年      月     日

注：

1、如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则不需提交授权委托书。

2、法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。委托期限必须确保授权委托书在响应有效期满前一直保持有效。

- 已标价工程量清单

采购人应按照采购公告第六章报价清单中“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，并附单价分析。

- 资格审查资料

### （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

### 注：在本表后应按供应商须知（十四）资格审查资料的要求在本表后附相关证明材料。

### （二）拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年月毕业于学校专业，学制年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应填写项目负责人相关情况。

2、供应商应按照资格条件要求准确、详实的填写本表并在表后按供应商须知（十四）资格审查资料的要求在本表后附相关证明材料。

### （三）近年完成的类似项目情况表

序号：

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 交工验收日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 获奖情况 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、对于项目表格后应附符合供应商须知附录3要求的业绩证明材料复印件，相关要求见供应商须知（十四）资格审查资料的规定，否则业绩不予认定。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时（即合同协议书和完工质量证明文件中施工单位名称与供应商名称不一致），应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则业绩不予认可。

承 诺 函

致：                （采购人）

我单位参与           （项目名称）的报价，现在此承诺：至报价截止时间为止，近三年内           （供应商全称）、法定代表人        （姓名）及拟委任本项目的项目负责人         （姓名）不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃中标或放弃履约等不良行为。

特此承诺。

供应商： （加盖公章）

年   月   日

五、施工组织设计

六、其他资料