安徽省交通控股集团有限公司第四片区机电专项改造工程

（2019年度）监理服务

采

购

文

件

安徽省交通控股集团马鞍山高速公路管理中心

二○一九年五月

目    录

第一章  采购公告	3

第二章 报价人须知	6

第三章 报价清单	9

第四章 项目要求	10

第五章 响应文件格式	17

# 第一章  采购公告

安徽省交通控股集团有限公司第四片区机电专项改造工程

（2019年度）监理服务

询比采购公告

一、采购条件

安徽省交通控股集团有限公司第四片区机电专项改造工程（2019年度）监理服务，项目业主为安徽省交通控股集团有限公司 ，建设资金来自业主自筹，出资比例为100%。现对安徽省交通控股集团有限公司第四片区机电专项改造工程（2019年度）监理服务进行公开询比采购，欢迎符合条件的报价人参加项目报价。

二、项目概况与采购范围

本次采购项目管理单位为：安徽省交通控股集团机电系统四片区各路段管理中心，安徽省交通控股集团马鞍山中心、庐江公司、合巢芜处、芜湖中心、合安处、安庆大桥公司。

项目内容为安徽省交通控股集团有限公司第四片区机电专项改造工程提供施工监理服务。本项目采购分为1个标包，相关要求见报价清单及项目要求。

三、报价人资格要求

1、资质最低条件：

（1）本次资格审查要求报价人具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

（2）具备交通主管部门颁发的公路工程专业甲级及公路机电工程专项监理资质证书；

（3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的报价人不得参加报价；

（4）每个施工监理服务分项派驻1名及以上监理工程师资格人员（含项目现场负责人），即4个分项管理中心共至少4名监理工程师资格人员（含项目现场负责人）；

（5）报价单位必须是独家报价，不接受联合体报价；

（6）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母子关系的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段报价，否则均否决其报价；

（7）本采购项目严禁报价人分包。

2、业绩最低条件：

（1）报价人最近3年（自2016年1月1日起至今）独立完成过一个公路机电项目监理服务；

（2）报价人必须提供符合要求的合同文件扫描件、供货证明等材料作为业绩证明材料。

四、采购文件获取时间及方式

凡有意向参加本项目的报价人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载采购文件。

五、响应文件的递交及相关事宜

1、响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2019年6月11日11:00时，报价人应于当日9:00时至11：00时将响应文件递交至安徽省马鞍山市雨山区银塘镇凌霄大道450号高速公路管理中心机电管理部。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

六、工期、计量、结算方式及其他事项

1、计划施工工期：3个月，预计开工时间为2019年6月。

2、安徽省交通控股集团有限公司第四片区机电专项改造工程（2019年度）最高限价1148.32万元（其中：马鞍山中心项目为263.50万元；庐江公司项目为179.45万元 ；合巢芜处项目为73.19万元；芜湖中心项目为139.00万元；合安处项目为438.83万元；安庆大桥项目为54.35万元）。实际施工监理服务费用按照成交价（费率）与工程实际计量结算金额相乘计算。

3、确定成交单位后，成交单位分别与各分项管理中心签订合同，项目完工后分别与各分项管理中心办理计量结算手续。

4、付款方式：银行转账。该项目不支付工程预付款和工程进度款，工程结束并经验收合格后再支付（扣除质保期内3%质保金）监理费。

5、参与报价单位少于三家的，将取消本次比选。

七、采购限价

本次施工监理服务控制价上限为35.09万元。

八、评审办法和标准

本次评审采用经评审的最低报价法。评审小组对满足采购文件实质要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。报价相等的，采购人采用递交响应文件时间较前的响应人优先的方法确定第一成交候选人。

九、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团马鞍山高速公路管理中心

地  址：安徽省马鞍山市雨山区银塘镇凌霄大道450号高速公路管理中心机电管理部

联系人：秦工

电  话：0555-2969026

安徽交控集团马鞍山中心

2019年5月28日

# 第二章 报价人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：安徽省交通控股集团马鞍山高速公路管理中心 地 址：安徽省马鞍山市雨山区银塘镇凌霄大道450号高速公路管理中心机电管理部 联系人：秦工 电 话：0555-2969026 |
| 2 | 项目名称 | 安徽省交通控股集团有限公司第四片区机电专项改造工程（2019年度）监理服务 |
| 3 | 资金来源及比例 | 安徽省交通控股集团100% |
| 4 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 5 | 采购范围 | 安徽省交通控股集团有限公司第四片区机电专项改造工程（2019年度）监理服务 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 计划工期 | 3个月，预计开工时间为2019年6月 |
| 8 | 报价人资质条件、能力 和信誉 | 见报价人资格要求 |
| 9 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 报价预备会 | 不召开 |
| 12 | 报价人提出问题的截止时间 | 递交响应文件截止之日3天前 |
| 13 | 采购人书面澄清的时间 | 递交响应文件截止之日2天前 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 构成采购文件的其他材料 | 采购人发布的有关本次采购的补遗书（澄清与修改）等 |
| 16 | 响应文件递交截止时间 | 2019年6月11日11时0分 |
| 17 | 构成响应文件的其他材料 | 采购人发布的有关本次采购的补遗书（澄清与修改）等 |
| 18 | 报价清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的报价清单逐项填写 |
| 19 | 是否接受调价函 | 否 |
| 20 | 报价控制价上限 | 35.09万元 |
| 21 | 报价有效期 | 自报价人提交响应文件截止之日起计算30天 |
| 22 | 报价要求 | 报价人在编制响应文件时应充分考虑本项目的实际情况和可能增加的费用，应包含在报价清单相关子目的单价中，采购人不另外计量支付。 |
| 23 | 签字或盖章其他要求 | 报价函及报价清单应加盖报价人单位章； 法定代表人身份证明及授权委托书应由法定代表人亲笔签名，按要求加盖报价人单位章 |
| 24 | 响应文件份数 | 2 份 |
| 25 | 装订要求 | 报价人应采用A4纸打印响应文件并装订成册，因响应文件装订松散而造成的缺页或缺损，采购人不承担因此造成的任何后果。 |
| 26 | 密封包装，封套上写明 | 安徽省交通控股集团有限公司第四片区机电专项改造工程（2019年度）监理服务响应文件在2019年6月11日11时前不得开启 报价人名称： . |
| 27 | 递交响应文件地点 | 安徽省马鞍山市银塘镇 马鞍山高速公路管理中心机电管理部 |
| 28 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 29 | 开标时间和地点 | 时间：2019年6月11日11时00分 地点：马鞍山中心会议室 |
| 30 | 开标程序 | （1）密封情况检查：采购小组或报价人代表现场检查密封情况 （2）开标顺序：随机 （3）当众开标，公布报价人名称、报价等，结束后报价人及采购小组签字确认 （4）当场宣布废标的情况： ①未在报价函上填写总价； ②报价超出采购人给定的报价控制价上限 |
| 31 | 签订合同 | 签约合同价的确定原则：若报价函报价与报价清单的报价不一致，签订合同时应以两者中报价低者为准。其中当报价函报价低于报价清单的报价时，还应按比例修正相应子目的单价或合价。 |
| 32 | 如报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家时，报价文件原封退还给报价人，不予开标，采购活动按流标处理。 |  |
| 33 | 采购人评审小组对所有响应文件进行审查，在满足采购文件要求的响应文件中，按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，不足3名的，评审小组将根据剩余报价的竞争性等情况决定是否进行推荐。 成交候选人公示将在安徽省交通控股集团有限公司网站 https://www.ahjkjt.com/上发布。 |  |

# 第三章 报价清单

| 安徽省交通控股集团有限公司第四片区机电专项改造工程（2019年度）监理服务报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目（分项）名称 | 单位 | 数量 | 计算基数（万元） | 费率 | 金额（万元） | 备注 |
| 1 | 马鞍山中心2019年度机电改造监理服务 | 项 | 1 | 263.50 |  |  |  |
|  | 庐江公司2019年度机电改造监理服务 | 项 | 1 | 179.45 |  |  |  |
|  | 合巢芜处2019年度机电改造监理服务 | 项 | 1 | 73.19 |  |  |  |
| 2 | 芜湖中心2019年度机电改造监理服务 | 项 | 1 | 139.00 |  |  |  |
| 3 | 合安处2019年度机电改造监理服务 | 项 | 1 | 438.83 |  |  |  |
| 4 | 安庆大桥公司2019年度机电改造监理服务 | 项 | 1 | 54.35 |  |  |  |
|  | 合计（万元） | 1148.32（人民币壹仟壹佰肆拾捌万叁仟贰佰元整） |  |  |  |  |  |

1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、本项目控制限价35.09万，超出限价以否决报价处理。

3、报价总价包括为完成本项目所有工作范围内所需的一切报酬、设备费、材料费、人员差旅费、委托第三方事项产生的所有设备费和其他费用、增加设备正常、合法、安全运行、使用所必需的及所有部件、版权、专利等一切费用（均为含税金）。

4、本表所列计算基数为安徽省交通控股集团有限公司第四片区机电专项改造工程（2019年度）招标各分项控制上限价格，实际施工监理服务费用按照成交价（费率）与工程实际计量结算金额相乘计算。

报价人：			    （公章）

法定代理人或其委托代理人：       （签字）

日  期：       年     月     日

# 第四章 项目要求

1、工程概况

1．1项目需求

根据集团公司统一部署，安徽省交通控股集团有限公司第四片区机电专项改造工程（2019年度）监理服务询比采购，具体如下：

马鞍山中心所辖路段机电系统改造包括：马鞍山南站、马鞍山北站收费服务器、车牌识别系统改造、和县西站、香泉站工控机改造、监控分中心拼接屏控制器、博望收费站监控服务器改造、马桥监控数字化平台改造、监控中心工作站电脑、太白岛站UPS机组及电池改造、移动支付、道路巡查系统升级。

庐江公司所辖路段机电系统改造包括：新增柴油发电机、电力电缆更换、UPS电池更换、ETC天线改造工程、情报板信息发布平台改造工程、MTC自动栏杆机更换、管理机关及各收费站主电缆改造工程。

合巢芜处所辖路段机电系统改造包括：服务器、自动栏杆机、UPS主机（含电池）、车牌识别器、车道机、IC卡机、对讲系统、票据打印机、费额显示器、收费键盘、单向收费亭。

芜湖中心机电系统改造包括：芜雁路更换收费服务器、芜雁路更换自动栏杆机、芜湖站、湾沚站雾灯改造、芜湖站雨棚信号灯改造、湾沚站更换ETC天线及控制器、繁昌西多路径识别器改造、干线设备柜更换、千军服务区UPS电池改造、峨桥站柴油机更换项目、芜湖南站增加稳压柜、芜湖站供电电缆更换、雨棚灯LED改造、朱冲、马仁山隧道UPS改造工程。

合安处所辖路段机电系统改造包括：机电专项、收费设备、香铺服务区、大龙山服务区及服务区备品备件。

安庆大桥公司机电系统改造包括：大桥收费站模拟对讲系统升级改造、大桥收费站ETC天线及自动栏杆机升级改造、大桥收费站部分收费亭更换。

（1）本采购项目要求监理负责监督指导承包商为业主提供一个能完成规定的系统功能和性能完整的系统工程，工程范围包括：设计，旧设备的拆除、安装，新设备的供货、运输、仓储、安装，软硬件系统调试，测试、试运行、培训、技术文件、交付使用以及缺陷责任期等工作项目。

（2）监理负责监督指导同时承包商提供的改造系统和设备应能与路段管理中心和集团公司现有平台兼容。

（3）监理负责监督本技术规范与合同条款、工程量清单的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。凡本技术规范或与本技术规范有关的其它规范中未规定的细节，或在涉及到任何条款的细节没有明确的规定时，都应认为指的是需业主同意的在我国高速公路机电系统相关工程中的常规做法。

（4）监理负责监督承包商应依照过去的工作及工程实践经验，提供本规范中没有提到的但为完成本合同工程及使其正常运行所必须的所有技术方案、材料、劳力、备件、样品、工具、设备、设施及其它一切工作。

（5）监理负责监督在工程实施过程中安装的设备、软件，施工原始资料和记录，均应按照本技术规范进行控制与检查。

2、监理任务内容

监理公司要对项目实施时的关键点进行监理，而且要全方位地开展监理工作。按照相关国家标准，监理工作内容包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调等，至少包括以下内容：

2.1、项目组织及技术方案把关

（1）审核和确认承建单位的技术方案；

（2）审核和确认承建单位的组织实施方案；

（3）审核和确认承建单位的质量保证计划及质量控制体系；

（4）审核和确认承建单位的配置管理方案；

（5）审核和确认承建单位的测试计划；

（6）审核和确认承建单位的项目进度计划；

（7）根据合同，确定本次项目实施和验收的技术标准；确定验收的设备清单、到货时间及相关要求。

2.2、项目实施质量控制

（1）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目总体工程质量；

（2）根据项目的特点，制定包括验收标准，验收方法和质量控制措施在内的详细监理控制方案；

（3）编制重大质量问题的处理预案，包括系统建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案；

（4）组织系统建设质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

（5）组织系统建设质量检查和验收；

（6）督促承建单位整改存在问题；

（7）参与工程竣工验收和交接；

（8）系统集成质量控制：对系统集成方案的审核和确认；对采购的硬件设备的质量进行检验和验收；对设备、软件的安装调试进行监督、检查和验收；

（9）系统质量保证检测：对各系统进行测试，检验是否满足系统设计指标及合同规定的要求。

（10）系统安全控制：负责系统安全方案的审核和确认；

（11）培训质量控制：审核确认承建单位的培训计划；监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；审核确认承建单位的培训总结报告。

2.3、项目进度控制

(1)组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任；

(2)编制项目控制进度计划：编制项目总进度计划和网络图；按各系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试等各方面内容, 做到既要保证各系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调；

(3)审查项目承建单位编制的工作进度计划：分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据承建单位所能提供的人员及设备性能复核、监控设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查承建单位提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告业主，要求承建单位采取应急措施满足系统建设的需求。

(4)系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

(5)进度计划的分析与调整:保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知承建单位采取措施，向承建单位提出要求和修改计划的指令。

2.4、项目投资控制

（1）通过对系统的总体设计方案和工程实施中的方案及设计的评估和优化，确保投资控制在预算和合理、性价比高的范围内；

（2）协助业主单位将付款进度与工程质量结合起来；动态管理跟踪项目建设成本，进行成本、费用控制和分析；严格控制和审查工程变更，核算成本和变化量，报业主审批；审核工程量清单及造价和工程竣工结算等；

（3）负责根据上级相关文件或要求，做好设计变更、经济签证相关审核报送工作；

（4）负责工程决算初审工作，并及时将审核结果上报采购人；

（5）审查系统建设进度款申报。

2.5、项目合同管理

(1)以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

(2)分析、跟踪和检查合同执行情况，确保承建单位按时履约。

(3)对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

(4)对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核、确认。

(5)根据合同约定，审核项目承建单位的支付申请。

(6)建立合同目录、编码和档案。

(7)对重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向业主报告，尽早处理，以免造成损失。

2.6、信息管理和项目文档管理

（1）制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度；由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

（2）在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

（3）做好双方合同、请示批复、技术方案、建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

（4）建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

（5）立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，管理好实施期间的各类技术文档。

（6）建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向业主及有关各方报送，进行项目周报、月报。

（7）监理项目验收时，提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

2.7、项目安全管理

（1）协助项目办公室审核、监测项目建设有关资料和技术方案的保密；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，防止出现安全事故；组织安全事故的调查处理；

2.8、项目知识产权管理

（1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用；

（2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

2.9、项目协调和组织

（1）接受委托，负责协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷；

（2）通过项目例会、专题讨论会、专家评审会、问题通报会、监理协调会、监理交底会阶段工作总结会、阶段以及最终验收会和参与业主单位组织的有关会议等会议制度，来实施协调工作。

2.10、移交及质保相关服务

（1）按照合肥市信息化项目管理流程，协助业主方完成项目验收。

（2）组织、督促承建单位做好移交工作。

（3）组织、督促承建单位做好整个质保期内相关维护工作。

2.11、本次监理为上述项目的全过程监理，包括项目的前期阶段、施工阶段、质保阶段等方面。监理期自监理合同签订之日起至项目验收通过为止。

3、监理实施的依据

项目监理应使用与本项目内容相关的下列最新版本的标准与规范：

3.1、监理服务合同；

3.2、项目采购文件；

3.3、业主与承建单位签订的合同；

3.4、国家、项目所在地颁布的监理法规等；

3.5、业主授予的其他权限。

4、监理其他要求

4.1、工程监理大纲

监理单位应根据项目的实际情况编制项目监理大纲，确定项目监理机构的具体工作目标和任务，规定具体的监理工作制度、程序、方法和措施。

监理单位应有针对性的编制项目监理实施方案，实施方案应符合项目监理大纲的要求，并应结合工程项目的特点，做到详细具体，可操作。

4.2、监理工作质量要求

（1）监理公司应该在质量控制、投资控制、进度控制、信息管理、合同管理、安全管理等几个方面对监理工程采取必要、完善、有效和具有可操作性的监督、控制和管理措施，保证监理工程能够按时、按质、按量竣工。

（2）监理公司必须定时（每周）以书面材料向项目建设单位通报工程进展情况及工程实施过程中所遇到的问题，提交的书面材料需要准确、翔实，并提出解决方案和措施。

（3）本项目要求监理单位建立专职监理机构，实行总监理工程师负责制；要求监理单位组成监理项目部，监理项目部以六安西中心为服务中枢，设立办公室，全程参与项目监理工作。

（4）因不可抗力因素导致工程监理机构人员发生变更的，成交单位必须在3个工作日内书面通知业主方，经业主方同意后方可替换，替代人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

4.3、监理的责任

（1）监理单位有责任为建设单位提供项目顾问咨询意见，有义务帮助承建单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

（2）在本合同期内及合同终止后，未征得建设单位同意，不得泄露与本工程项目有关的资料。

（3）由于承建单位在工程实施中不符合工程规范和质量要求，监理单位要监督承建单位停工整改或返工。如承建单位人员工作不力，可提出调换有关人员。

（4）如果承建单位违反合同规定的质量要求和完工时限，监理单位应协助建设单位追究有关承建单位的责任。

（5）监理单位使用建设单位提供的设备和物品属建设单位所有，在监理工作完成或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给建设单位。

# 第五章 响应文件格式

安徽省交通控股集团有限公司第四片区机电专项改造工程（2019年度）监理服务采购项目

报  价  文  件

报价单位：_______________________________（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

__________年________月________日

目  录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价报价清单

四、项目组成员情况表

五、监理大纲

- 六、报价单位概况

## 一、报价函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了     （项目名称）采购文件的全部内容，在考察现场后，愿意按采购文件规定提供施工监理服务的总报价为人民币（大写）         元（¥           ），并按合同约定实施和完成承包项目。

1、我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购方要求完成施工监理服务，并通过采购方验收。

2、我方已详细阅读采购文件全部内容，我方正式认可本次采购文件，并对采购文件各项条款均无异议。

3、我方同意采购文件规定的付款方式。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照合同约定完成施工监理服务。

5、我方在此声明，响应文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 自交工之日起满 2 年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 0元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 0%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 不调整 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 0%签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 无 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 无 |  |
| 10 | 质量保证金 | 3% |  |

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： (法定代表人亲笔签字)      性别：          年龄：

职务：               系                  （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                      （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名

- （二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （报价人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       报价有效期         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人：                         （盖单位章）

法定代表人：                     （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人：                     （亲笔签名）

身份证号码：

年    月    日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，并对此负法律责任。

## 三、已标价报价清单

- （参照第三章 报价清单）

## 四、项目组成员情况表

## 备注：附有关资格证书复印件。

## 五、监理大纲

报价人根据项目情况自行编写。

## 六、报价单位概况

本表由报价单位自行设计，主要反映报价单位的总体情况，包括营业执照、资质证书、业绩等材料，要求材料真实、可信，并附营业执照、资质证书、业绩等相关证明、材料。