2019年六武高速安徽段GPS主动防护网更换工程

- 询比采购文件

安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

二〇一九年五月

- 目    录

- 第一章     询比采购公告…………………………………………002

- 第二章     报价人须知……………………………………………005

- 第三章     评审办法………………………………………………009

- 第四章     合同条款及格式………………………………………012

- 第五章     工程量清单……………………………………………027

- 第六章     技术规范………………………………………………030

- 第七章     响应文件格式…………………………………………033

- 第一章 询比采购公告

安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

2019年六武高速安徽段GPS主动防护网更换工程询比采购公告

本次询比采购项目安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年六武高速安徽段GPS主动防护网更换工程已由安徽省交通控股集团有限公司批准，项目资金已落实，项目业主为安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心，项目资金来自业主自筹，项目出资比例为100%。项目已具备采购条件，欢迎符合条件的承包人参加报价。

一、项目名称及内容

1.项目名称：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年六武高速安徽段GPS主动防护网更换工程。

2.工程地点：六安北高速公路管理中心所辖六武高速。

3.建设单位：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心。

4.项目概况：

本项目为安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年六武高速安徽段GPS主动防护网更换工程，主要工程内容为六安北高速公路管理中心所辖六武高速个别段落上边坡，进行GPS主动防护网更换施工。

5.项目预算：49.6万元。

6.标段划分：本项目分为1个标段。

7.计划工期：计划开工时间为2019年6月，计划施工工期75日。

8.其它：缺陷责任期1年。

二、竞标人资格要求：

1.资质要求：具备公路养护工程二类甲级资质的独立法人，具备有效的安全生产许可证。

2.业绩要求：投标人应在近三年（2016年1月1日至今，以交工或完工时间为准）成功地完成过一个高速公路边坡GPS主动防护网专项施工。

3.主要人员最低要求：

项目经理：投标人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B类证书），公路工程注册贰级建造师或以上，担任过至少1个高速公路边坡GPS主动防护网专项施工工程项目经理。

4.信誉要求：

（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

（2）没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

（3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

（4）没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

（5）没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

5.本次询比采购不接受联合体报价，严禁转包及非法分包。

6.与发包人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段或者未划分标段的同一询价项目报价。否则均按废标处理。

- 三、采购文件获取时间及方式：

询比采购文件作为本询比采购公告附件，由潜在竞标人自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com/）下载询比采购文件。

- 四、响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间为2019年6月5日下午15:00。

2.响应文件递交地址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁）二楼会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。

- 五、联系方式

发包人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

地  址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁）

联系人：李工   郭工   联系电话：0564-2415830   邮  编：237000

2019年5月31日

- 第二章 报价人须知

- 报价人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发包人 | 发包人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心 地 址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁） 联 系 人：李工 郭工 电 话：0564-2415831 |
| 2 | 项目名称 | 安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年六武高速安徽段GPS主动防护网更换工程 |
| 3 | 建设地点 | 六安北高速公路管理中心所辖六武高速 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 询价范围 | 边坡GPS主动防护网更换施工 |
| 8 | 计划工期 | 计划工期：75天，计划开工时间为2019年6月 |
| 9 | 质量要求 | 该项目工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 10 | 承包人资质条件、能力 和信誉 | 具备公路养护工程二类甲级资质的独立法人，具备有效的安全生产许可证。 详见第一章询比采购公告。 |
| 11 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，承包人自行踏勘现场 |
| 13 | 承包人提出问题截止时间 | 递交响应文件截止之日3天前 |
| 14 | 发包人书面澄清时间 | 递交响应文件截止之日2天前 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 构成响应文件的其他资料 | 对询价文件的澄清、修改，工程量清单，均是响应文件的组成部分。 |
| 17 | 承包人基本情况表 | 承包人需提供： （1）企业法人营业执照、资质证书、企业组织机构代码证、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证复印件； （2）项目经理身份证、毕业证、建造师证、安全B证； （3）以上复印件均加盖单位章； |
| 18 | 发包人要求澄清、修改采购文件的截止时间 | 递交响应文件截止之日3天前，以电子档形式发送在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com/），承包人无需回复确认，直接装订在响应文件中。 |
| 19 | 响应文件截止时间 | 2019年6月5日下午15:00 |
| 20 | 工程量清单的填写方式 | 承包人按照发包人提供的工程量清单填写报价单价和金额。 |
| 21 | 是否接受调价函 | 否 |
| 22 | 报价有效期 | 自承包人提交响应文件截止之日30天 |
| 23 | 响应文件正副本份数 | 正本 1 份 ；副本 1 份 |
| 24 | 报价要求 | 竞标人在编制响应文件时应充分考虑本项目的实际情况和可能增加的费用并包含在报价清单中相关子目的单价中，发包人不另外计量支付。 |
| 25 | 签字或盖章其他要求 | 报价函及报价清单应加盖承包人单位章； 法定代表人身份证明及授权委托书应由法定代表人亲笔签名，按要求加盖承包人单位章 |
| 26 | 装订要求 | 竞标人应采用A4纸打印响应文件并装订成册，因响应文件装订松散而造成的缺页或缺损，发包人不承担因此造成的任何后果。 |
| 27 | 密封包装，封套上写明 | 发包人的地址 项目名称 响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 28 | 递交响应文件地点 | 安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心二楼会议室 |
| 29 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 30 | 报价保证金 | 无 |
| 31 | 开标时间和地点 | 时间：2019年6月5日15时00分 地点：六安北高速公路管理中心二楼会议室 |
| 32 | 开标程序 | (1)密封情况检查：由询比采购单位监督人员及承包人代表现场检查响应文件的密封 (2)开封顺序：按随机顺序开封，并公开宣布承包人名单及响应报价等主要内容； (3)发包人及承包人签字确认； (4)如出现报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，按照以下原则处理：重新询比。 当场宣布废标的情况： (1)未在报价函上填写总价。 (2)报价超出发包人公布的控制价上限。 (3)报价文件存在涂改现象。 |
| 33 | 评审小组的组成 | 评审小组由3人及以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。 |
| 34 | 采购控制价上限 | 肆拾玖万陆仟元整（￥49.6万元）。 |
| 35 | 成交候选人公示 | 采购人完成对响应文件的评审后，将对评审小组推荐的成交候选人进行公示，公示媒体为安徽省交通控股集团有限公司（网址： https://www.ahjkjt.com/），公示期3天。 如报价人对公示结果有异议，可在公示期内将异议的书面材料（需加盖单位公章）递交至采购人处。 地址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁） 联系人：李工 郭工 联系电话：05642415830 |
| 36 | 签订合同 | 被确定的成交承包人应在自中选通知书发出之日起7日内与发包人签订合同。 签约合同价的确定原则：若报价函报价与报价清单的报价不一致，签订合同时应以两者中报价低者为准。其中当报价函报价低于报价清单的报价时，还应按比例修正相应子目的单价或合价。 |
| 37 | 履约保证金 | 不要求 |
| 38 | 监督部门 | 监督部门：安徽省交通控股集团招标管理部 电 话：0551-63738239 地 址：安徽省合肥市望江西路520号 |

- 第三章     评审办法

- 评审办法（最低价法）

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审小组对低于报价控制价上限且满足采购文件实质要求的响应文件，按照承包人经评审的价格由低到高的顺序确定承包人优先次序。 承包人报价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐候选承包人： （1）综合评审除价格以外的其他优惠折扣、配置、售后服务承诺、交货时间等方面，最优者成交； （2）响应文件提供的业绩数量多的承包人优先； （3）响应文件提供的累计合同金额额大的承包人优先。 |
| 2 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、承包人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定； （3）承包人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； （4）承包人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）承包人必须独立报价，不得以联合体形式参加报价。 （6）响应文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。 （7）响应文件未附有发包人不能接受的条件。 （8）权利义务符合采购文件规定： a.承包人应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.承包人未增加发包人的责任范围，或减少承包人义务； c.承包人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.承包人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.承包人在采购活动中无欺诈行为； f.承包人未对合同条款有重要保留。 （9）一份响应文件应只有一个报价。 （10）承包人未提交调价函。 （11）报价未超过采购控制价上限。 （12）承包人填写完毕的工程量清单未对采购文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 （13）承包人在工程量清单中填报了安全生产费，其金额为采购文件工程量清单中安全生产费备注要求的金额。 |
| 3 | 资格评审标准 | （1）承包人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）承包人的资质等级符合采购文件规定； （3）承包人的类似项目业绩符合采购文件规定； （4）承包人的信誉符合采购文件规定； （5）承包人的项目经理资格符合采购文件规定； （6）承包人的其他要求符合采购文件规定； |
| 注：上述“形式评审与响应性评审”和“资格评审”，承包人的响应文件，若有一条评审项不合格，按照“无效标”处理，不再进入后续评分或评审。 |  |  |

- 1. 评审办法

本次评审采用最低价法。公开询比响应文件小于3家单位，按流标处理，重新询比采购；响应文件大于等于3家单位，按开标流程继续评审，评审小组对响应文件进行初步评审（资格审查、形式性审查、响应性审查），在满足采购文件实质性要求的前提下，按照承包人经评审的价格由低到高的顺序确定承包人优先次序确定候选承包人。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 第四章     合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

- 详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）

- 第二节  专用合同条款

- A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

- B. 项目专用合同条款

- 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心 地址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁） 网址：https://www.ahjkjt.com/ |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：无 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年。 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由发包人在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 6 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 7 | 9.2.5 | 安全生产费用为采购文件工程量清单中安全生产费备注要求的金额。 |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金：1000元/天 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 10 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 11 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照项目专用合同条款第16.1项约定的原则处理 √合同期内不调价 |
| 12 | 17.2.1 | 开工预付款金额：无 |
| 13 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：无 |
| 14 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向业主提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 15 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 16 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |
| 17 | 17.4.1 | 质量保证金限额：3%合同价格。 |
| 18 | 17.5.1 | 承包人向业主提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：4份 |
| 19 | 17.6.1 | 承包人向业主提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：4份 |
| 20 | 18.2 | 竣工资料原件1套，电子版1套，竣工图4套 |
| 21 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 22 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：是 |
| 23 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：3 ‰ 由承包人以承包人与发包人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 24 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）30万元/人 |
| 25 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率：由承包人以承包人与发包人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 26 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：合肥仲裁委员会 |

- 第三节  合同附件格式

- 附件一：合同协议书

- 合 同 协 议 书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                  (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目主要工程内容包括：    。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)成交通知书；

(3)已标价工程量清单；

(4)报价函及报价函附录；

(5)项目专用合同条款；

(6)公路工程专用合同条款；

(7)通用合同条款；

(8)技术规范；

(9)图纸；

(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及报价文件中的施工组织设计；

(11)其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。

5、承包人项目经理：          。

6、工程质量符合：    标准。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人应按照业主指示开工，工期为     月。

10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11、本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

- 附件二：廉政合同

- 廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

- 附件三：安全生产合同

- 安 全 生 产 合 同

为在             (项目名称)      标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人            (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

- 附件四：其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 专职安全员 | 1人 | 从事高速公路边坡GPS主动防护网专项施工3年及以上，持有安全生产考核合格C证 |
| 技术人员 | 1人 | 从事高速公路边坡GPS主动防护网专项施工，具有完成相关作业的能力。 |
| 资料员 | 1人 | 从事工程类相关专业资料工作不低于2年，具有完成相关施工资料的能力。 |

注：本表所列人员在合同签订前确定，报价文件中不附。

- 附件五：项目经理委任书

- （承包人全称)

- (合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：               (盖单位章)

法定代表人：     (职务)

(姓名)

(签字)

年     月     日

抄送：  (     )

附件六：履约担保格式

- 履 约 担 保

(发包人名称)：

鉴于                (发包人名称，以下简称“发包人”)接受        (承包人名称)(以下称“承包人”)于     年    月    日参加           (项目名称)施工的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。

2、担保有效期自     年    月    日（发包人与承包人签订的合同生效之日）起至    年

月    日（发包人签发交工验收证书之日）止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、合同金额发生变更时，我方承担的担保金额不变。

担 保 人：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

- 第五章     工程量清单

- 工程量清单

- 1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的报价人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第六章“技术规范”的有关内容。

1.4 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

- 2．报价报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按业主或监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7安全生产费用为采购文件工程量清单中安全生产费备注要求的金额，必须专款专用。

- 2019年六武高速安徽段GPS主动防护网更换工程量清单汇总表

| 合同段:隧道电缆沟侧墙涂刷反光油漆 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |
| - 子目号 | - 子 目 名 称 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 合价 |
| - 102-3 | - 安全生产费 | - 总额 | - 1.000 | - 7333.20 | - 7333.20 |
| - 小计 |  | - 人民币： 元 |  |  |  |
| - 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |
| - 子目号 | - 子 目 名 称 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 合价 |
| - 208-8-a | - GPS主动网 | - ㎡ | - 2520 |  |  |
| - 小计 |  | - 人民币： 元 |  |  |  |
| - 合计 |  | - 人民币： 元 |  |  |  |

- 第六章     技术规范

安全生产

安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作它用。安全生产费用按公布的暂估价以固定金额形式列入清单的安全生产费用，不作为最终计量支付的依据，仅为列支的暂估价，实际计量时，按照承包人实际完成的工程结算款的1.5％计量（100章除外），如在施工过程中发生安全费用超出总额，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，业主不再另行支付。同时业主将在日常巡查过程中对施工单位的安全工作进行检查，如发现不符合施工安全要求的行为，业主将会以通报形式对相应安全费用进行扣除；

坡面GPS主动防护网施工

1、材料要求

钢丝绳、钢丝绳锚杆、纵横向支撑绳、钢丝网绳和缝合绳均采用钢丝强度不小于1770Mpa的高强度绳，并采用不低于AB级的热镀锌防腐处理。

钢丝绳锚杆单根ф22钢丝绳从中点弯折成双股并在一端留置套环，环套内嵌置鸡心环。

支撑绳纵向支撑绳采用ф16钢丝绳，横向支撑绳采用ф16钢丝绳。

铁丝格栅采用强度不低于350Mpa、镀锌量不少于100g/m2的热镀锌ф2.2铁丝无纽结编制，网孔尺寸为50×50mm，网块规格一般为2.25×10.2m。

钢丝绳网均采用ф8钢丝绳编制，菱形网孔边长为300mm，成品网块规格4×4m或4×2m。编织网用十字卡扣的材质、结构尺寸和压接工艺必须保证其抗错动拉力（两根相互交叉的钢丝绳，在交叉节点处用十字卡扣固定后，使其中一根钢丝绳沿受力方向滑出的最大拉力）不得小于5KN和大于8KN，抗脱落拉力（两根相互交叉的钢丝绳，在交叉结点处用十字卡扣固定后，使两根钢丝绳沿其交叉法线方向发生分离最大拉力）不得小于10KN。

2、系统布置的技术要求和参数

锚杆纵横标准间距为4.5×4.5m（与网块尺寸为4×4m钢丝绳网对应），对部分边沿区域，为减少不必要的覆盖区域，可采用网块尺寸为4×2m钢丝绳网，相应的锚杆纵横标准间距为4.5×2.5m；锚杆孔尽可能布置在天然低洼处，为此可对锚杆的标准间距作0.3m左右的调整，以确保系统尽可能紧贴坡面；局部区域根据需要增补锚杆，增补锚杆亦可采用钢筋锚杆；锚杆孔首先满足其下倾向与水平面的夹角不小于15。，以便于灌浆和保证灌浆的饱满，在此基础上宜使锚杆与坡面尽可能垂直。

钢丝绳锚杆长度与锚固力   系统锚杆长度2~6m，其抗拔力不小于60KN。

纵横向支撑绳均穿过沿程钢丝绳锚杆的环套，并用紧线葫芦张拉至手感不再松动为止，两端用绳卡固定。为避免支撑绳张拉困难，对纵横向尺寸较大的边坡，每根支撑绳可按30m左右分段。

铁丝格栅应覆盖全部防护区域，网块搭接宽度不应小于5cm，网块间及网块与支撑绳间需用扎丝扎结。

钢丝绳网每相邻四根钢丝绳锚杆构成的一个矩形挂网单元内铺设一张钢绳网，网块边沿与支撑绳间缝合张拉连接。

3、施工方案

（1）施工流程

施工工艺顺序：清理坡面；搭设钻机平台；钻孔；安装锚杆；灌注固定锚杆；安装纵横向支撑绳；挂格栅网；钢绳网缝合。

主动防护网施工工艺流程图

清理坡面

搭设钻机平台

钻孔

孔位、孔深验收合格

安装锚杆

锚杆安装检验合格

注浆

安装纵横向支撑绳

挂格栅网

钢绳网缝合

张拉

结束

4、  工艺步序说明

（1）坡面修整

开挖后对坡面防护区域内的浮石进行清除，对影响边坡稳定的坡面上的溶洞、溶槽和溶蚀凹坎，采用M7.5浆砌片石进行嵌补支顶加固；边坡凹处用混凝土或浆砌片石补齐；凸处机械辅以人工凿平，做到坡面稳定、平顺。

（2）搭设钻机

钻机平台是在锚杆孔位定位后，在锚杆下方左右两侧1m位置用φ42钻杆钻孔深度2m，两孔间距为3米。

钻孔完毕后插入4米钢碳棒外露2米，用竹跳板平铺在钢碳棒上加固形成钻机平台。

（3）钻孔

A、锚杆孔位精确放测，先用油漆在岩层面上画出孔位（纵横间距4.5m×4.5m），孔位误差﹤±5cm，并在每一孔位凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，并做好放线技术交底。

B、钻机用三脚支架提升到稳固平整的竹跳板上，根据坡面测放的孔位准确安装固定钻机，并严格认真进行机位调整，确保锚杆孔开钻就位纵横误差不得超过±50mm，高程误差不得超过±100mm，钻孔倾角和方向符合设计要求，倾角允许误差为±1.0°，方位允许误差±2.0cm，钻孔底部的偏斜尺寸不应大于锚杆长度的3%。

C、钻孔采用气动钻机自上而下进行钻孔，严防卡钻、断杆现象；实际钻孔深度比设计锚杆长度深5-20cm；钻孔与水平面倾角为90°，锚杆采用φ22钢绳锚杆。

D、实际钻孔深度大于设计深度5-20cm以上，钻孔至孔底要求稳钻1~2min，确保孔径、孔深满足设计要求。

E、如钻孔位置处于松散岩层，必须通知现场技术人员，重新确定钻孔位置，不能随意施工；钻进过程中，应合理掌握钻进参数，防止埋钻、卡钻现象发生。一旦发生塌孔、缩孔现象时，应立即停钻，及时进行固壁灌浆处理，待水泥砂浆初凝后重新钻孔。

（4）安装锚杆

A、清孔、验孔:达到钻孔深度后，应用高压风清孔，清除孔壁根部残留浮渣、粉尘。清孔完成后应将孔口暂时封堵保护并通知现场技术人员。

B、插入锚杆:经监理工程师检查合格后，方可进行锚杆安装。

（5）灌注砂浆

A、浆液为水灰比0.45-0.5的纯水泥浆，水泥用425普通硅酸盐水泥，确保浆液饱满。

B、锚孔注浆应采用重力和压力灌浆相结合的法方。注浆应按孔位自下而上进行。如遇空洞不能加压太大。注浆时注浆管应插至孔底5~10cm处，随砂浆的注入缓慢匀速拔出，同时应保持出管口始终埋入砂浆1.5~2.0m，在孔口处应立即减压为零，以免孔口形成喷浆，保证孔内砂浆饱满。

C、拔注浆管时应注意锚杆不被带出。

D、水泥浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆应在初凝前用完，注浆结束后，应将外露的钢筋、注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净，同时做好注浆记录。

E、灌注后三天内，严禁进行下一道工序且不受外力作用。

（6)安装纵横向ф16mm支撑绳，张拉紧后两端各用二至四个（支撑绳长度小于15m时用三个，大于30m时用四个，其间用三个）绳卡与锚杆外露环套固定连接。

（7）从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网的缝合（以及格栅网与支撑绳间）用ф1.2铁丝按1m间距进行扎结；有条件时该道工序在上道工序前完成。

（8）从上向下铺设ф8钢绳网（4m×4m的钢绳网，其方格网孔为30cm×30cm）并缝合，缝合绳为ф8钢绳，每张钢绳网均用一根长约31m的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉（≥3KN），缝合绳的两端各用两个绳卡与网绳进行固定连结。

5  质量检验

锚杆实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锚杆长度 | 符合设计要求 | 尺量每20m检查5根 |
| 2 | 锚杆间距 | ±20 | 尺量每20m检查5根 |
| 3 | 锚杆与面板连接 | 符合设计要求 | 目测每20m检查5根 |
| 4 | 锚杆防护 | 符合设计要求 | 目测每20m检查5根 |

- 第七章     响应文件格式

2019年六武高速安徽段GPS主动防护网更换工程

- 响  应  文  件

承包人：                                  (盖单位章)

年        月

承包人主要信息摘录表

承包人名称：

| 序号 | 详细信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 2 | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人姓名 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业性质 |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |  |
| 5 | 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 6 | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 7 | 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 8 | 安全生产许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 9 | 拟投入主要人员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理 |  | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  |  | P ～ 页 |
|  |  |  | 注册建造师级别、专业及证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全生产考核合格证书等级及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 个人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全生产考核合格证书等级及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 个人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 报价人承担过的业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高速公路机电工程业绩 | 序号 | 项目名称 |  |  | 合同金额（万元） | 主要工作内容 | 合同开始时间 |  |  | （计划）完工时间 | 证明材料所在页码 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P ～ 页 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P ～ 页 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P ～ 页 |
| 11 | 无行贿犯罪档案查询结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 12 | 全国企业信用信息公示系统网页截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |
| 13 | 失信被执行人查询网页截图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 页 |

- 目     录

标前页：报价文件信息摘录表

- 一、报价函、报价函附录及已标价工程量清单

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、响应保证金

- 四、施工组织设计

- 五、项目管理机构

- 六、资格审查资料

- 七、承诺函

- 八、其他资料

- 一、报价函、报价函附录及已标价工程量清单报价书格式

- （一）报价函

致: 安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

根据己收到安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年六武高速安徽段GPS主动防护网更换工程的采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程的采购文件后，在全部同意采购文件内容前提下，签字代表                             （姓名、职务）经正式授权并代表承包人

（单位名称、地址）提交响应文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我们愿以人民币（大写）：                                   （￥：             ）（保留二位小数）的总报价，遵照采购文件的各项要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷；

2、工期：按采购文件要求完成工程全部内容并交付使用；

3、工程质量等级合格。

4、如果我方被确定为成交人，我方将按成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

承包人(盖法人公章)：

法定代表人或授权代理人(签字)：

单位地址：

联系电话：

日期：        年         月         日

- （二）报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算 1年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 1000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 不调整 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 无 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 无 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 无 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 11 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 3%合同价格 |  |

报价 人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              (签名)

- （三）已标价工程量清单

承包人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、报价报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

- 二、 法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： (法定代表人亲笔签字)      性别：          年龄：

职务：               系                  （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                      （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （报价人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       报价有效期         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人：                         （盖单位章）

法定代表人：                     （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人：                     （亲笔签名）

身份证号码：

年    月    日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

- 响应保证金

无。

- 四、施工组织设计

1. 承包人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在10000字以内)：

(1)总体施工组织布置及规划

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)项目风险预测与防范，事故应急预案

(9)培训方案

(10)测试及试运行方案

(11)售后服务方案

(12)其他应说明的事项

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

- 附表一  施工总体计划表

- 五、项目管理机构

拟为响应本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

- 六、资格审查资料

说明：承包人在响应文件中填报的资质、业绩、人员等信息，应当与其在“全国公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。

资格审查资料包括：

- （一）承包人基本情况表

- （二）承包人企业组织机构框图

- （三）拟委任的项目经理资历表

（四-A）近 三 年完成的类似项目业绩资料汇总表

（四-B）近 三 年完成的类似项目情况表

- （五）正在施工和新承接的项目情况表

- 承包人的信誉情况

- （一）承包人基本情况表

| 承包人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  |  | 手 机 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

（1） “全国公路建设市场信用信息管理系统”从业单位栏承包人的基本信息和资质信息网页截图；

（2）承包人安全生产许可证副本（全本）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）；

（3）承包人企业简介；

- （二）承包人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

- （三）-A  拟投入项目经理资料汇总表

| 人员 | 申报资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 年龄 | 毕业院校 | 专业 | 职称 | 资格证/安全资格证 | 高速公路相应职位的项目叙述 | 页码 | 备注 |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 附发包人出具的业绩证明材料及社保机构出具的社保缴费证明 |

- （三）-B 拟委任的项目经理资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 公司单位职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____年～_____年 |  |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附：

（1）“全国公路建设市场信用信息管理系统”从业单位栏承包人的人员信息中拟委任的项目经理的信息网页截图；

（2）承包人拟委任的项目经理建造师注册证书、安全生产考核合格证书的复印件

（3）承包人拟委任的项目经理的社保缴费信息（缴费截止时间应在投标截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖社保机构章。

- （四）-A        近三年（2016年1月1日至投标截止日）完成的类似项目业绩资料汇总表

| 序号 | 项目名称/标段 | 技术等级 | 面积 | 合同总价/合同结算价（万元） | 交（竣）工日期 | 合同工期/实际工期（月） | 承包方式（独立、联合体或分包） | 交（竣）工质量评定 | 发包人、电话 | 监理单位、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (四) -B      近三年（2016年1月1日至投标截止日）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 监理单位名称及电话 |  |
| 监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每张表只填写一个项目，并表明序号；

2.本表后应附“全国公路建设市场信用信息管理系统” 从业单位栏承包人的业绩信息网页截图（网页中的内容应完整、主要工程量应描述）；

3.如近年来发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；

- （五）正在施工和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量要求 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：本表仅适用于资格审查条件中认可在建项目业绩的招标项目。

1.每张表只填写一个项目，并表明序号；

2.本表后应附“全国公路建设市场信用信息管理系统” 从业单位栏承包人的业绩信息在建项目网页截图（网页中的内容应完整、主要工程量应描述）；

3.如近年来发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性；

- (六) 信誉情况

| 项 目 | 承包人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 |  |
| （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 |  |
| （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |
| （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |
| （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 |  |
| （6）承包人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。 |  |
| （7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。 |  |

注：1.本表后应附：

（1）承包人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）承包人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）承包人近3年（2016年1月1日至投标截止日）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.承包人应如实填报，若经查实承包人存在瞒报行为，将取消其投标或中标资格。

- 七、承诺函

(发包人名称)：

我方参加了      (项目名称)的投标，若我方中标，我方在此承诺：

在发包人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经发包人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺法定代表人将按照发包人的要求，在签订合同协议书之前，到场参加询标，细化施工保障措施。

我方将严格按响应文件中承诺的设备投入到本项目中，若未经发包人同意，我方擅自更换响应文件中承诺的设备，发包人有权给我方处以10万～50万元/次的违约金，直至终止合同、没收我方的履约担保。

如我方违背了上述承诺，本项目发包人有权取消我方的投标和中标资格，没收我方的投标保证金，并将我方的不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日

- 八、其它资料（如有）

承包人认为应附的其它资料。