六安西中心2019年桥涵构造物增设      限高门架工程

采

购

文

件

安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

二○一九年六月

六安西中心2019年桥涵构造物增设限高门架工程询比采购公告

安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心对“六安西中心2019年桥涵构造物增设限高门架工程”进行公开采购，欢迎符合条件的报价人参加报价。

### 一、项目名称及内容

1、项目名称：六安西中心2019年桥涵构造物增设限高门架工程。

2、工程地点：济广高速南照-黄尾段。

3、项目概况：

本次询比采购项目已由安徽省交通控股集团有限公司皖交控财函[2019]11号文批准实施。建设资金来自业主自筹，项目资金已落实。

4、建设标准、规模和标段（包）划分情况：

增设限高门架18处（共计36套门架）；

本采购项目共划分为1个标段。

5、计划工期

计划工期暂定5个月，计划开工日期2019年6月，计划终止时间为2019年10月，具体日期以合同规定的日期为准。缺陷责任期以实际交工验收之日起算满12个月。

### 二、报价人资格要求

本次询比采购要求报价人须具备的资质、业绩、财务、信誉、项目经理等要求见下列条件，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

1、资质要求：

（1）本次资格审查要求报价人具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

（2）具备公路养护二类甲资质，同时须持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

（3）报价单位必须是独家报价，不接受联合体报价；

（4）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母子关系的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段报价，否则均否决其报价；

（5）本采购项目严禁报价人分包。

2、业绩要求：

近3年（2016年1月1日至今，已交（完）工业绩以交（完）工时间为准）独立承担过1个单项合同金额不少于100万元的高速公路养护工程合同业绩（单独的路面、绿化养护工程除外）。

3、主要人员要求：

项目经理：在职人员，持有安全生产考核合格证书（B证），注册二级建造师及以上（公路工程专业），近3年（2016年1月1日至今）担任过1个高速公路养护工程的项目经理。

4、信誉要求：

（1）没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

（2）没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

（3）近三年内报价人、报价人法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为。

（4）没有法律法规规定的其他情形。

### 三、采购文件获取时间及方式

1、报名方式：报价人按照规定时间、规定地点直接参加报价。

2、采购文件获取方式：采购文件作为本采购公告附件，由潜在报价人自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）下载。

3、采购文件获取时间：自本公告发布至竞标截止时间。

### 四、报价文件的递交及相关事宜

1、采购人不组织踏勘现场，不组织召开预备会。

2、本项目报价最高限价为101.00万元（其中阜周段最高限价11.00万元，周六段最高限价为56.00万元，六岳段最高限价为34.00万元），报价人的报价不得超过采购人设定的控制价上限，否则作否决其报价处理。

3、本项目不收取报价保证金。

4、采购人将按照采购文件的相关要求对报价人的资格条件、报价文件报价性等方面进行审查。

5、报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2019年6月11日上午10时00分，递交地点：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心一楼会议室。（地址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村（六安西高速入口省交控集团六安西中心））。

6、采购人定于递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

7、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的报价文件，采购人将予以拒收。

### 五、联系方式

采 购 人：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心

地    址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心养护管理部

邮政编码：237126

联 系 人：任工

电    话：0564-3699221

2019年6月4日

# 报价人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心 地 址：安徽省六安市裕安区城南镇周湾村六安西中心养护管理部 联系人：任英博 电 话：0564-3699221 |
| 2 | 项目名称 | 六安西中心2019年桥涵构造物增设限高门架工程 |
| 3 | 建设地点 | 济广高速南照至黄尾段 |
| 4 | 资金来源及比例 | 安徽省交通控股集团有限公司100%出资 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 采购范围 | 六安西中心桥涵构造物增设限高门架18处（共36套门架） |
| 7 | 计划工期 | 计划工期：5个月 计划开工日期：2019年6月 计划交工日期：2019年10月 |
| 8 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 9 | 报价人资质条件、能力和信誉 | 详见采购公告 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 12 | 报价预备会 | 不召开 |
| 13 | 报价人提出问题的截止时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 14 | 采购人书面澄清的时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 15 | 分 包 | 不允许 |
| 16 | 构成采购文件的其他材料 | 无 |
| 17 | 报价人要求澄清 采购文件的截止时间 | 递交报价文件截止之日3天前 |
| 18 | 报价截止时间 | 2019年6月11日10:00时 |
| 19 | 报价人确认收到 采购文件澄清的时间 | 收到澄清后/小时内（以发出时间为准） |
| 20 | 报价人确认收到 采购文件修改的时间 | 收到修改后 / 小时内（以发出时间为准） |
| 21 | 构成报价文件的其他材料 | 无 |
| 22 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的工程量清单填写工程量清单，具体每个限高门架工程数量详见图纸工程数量表 |
| 23 | 是否接受调价函 | 否 |
| 24 | 报价有效期 | 自报价人提交报价文件截止之日起计算30天 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 26 | 报价文件的副本份数 | 投标文件副本1份，正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。正副本应完全一致，如不一致时，以正本为准。 |
| 27 | 装订的其他要求 | 报价文件包装在封套里 |
| 28 | 封套上应载明的信息 | 六安西中心桥涵构造物增设限高门架工程 在2019年6月11日10：00时前不得开启 报价人名称: |
| 29 | 递交报价文件地点 | 安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心养护管理部 |
| 30 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 31 | 采购人通知延后报价截止时间的时间 | 原定报价截止时间 3 天前 |
| 32 | 开标时间和地点 | 开标时间：同报价截止时间 开标地点：安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心一楼会议室 |
| 33 | 开标程序 | 密封情况检查：可由报价人推选的代表检查报价文件的密封情况 开标顺序： 随机 |
| 34 | 付款方式 | 成交人按要求完成合同清单内容，填报计量支付申请表，经采购人签认后，将全额发票交给采购人，采购人在集团审核批复后支付95%工程款，余款5%作为工程质保金，缺陷责任期（1年）满后支付余款。 |
| 35 | 如报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家时，报价文件原封退还给报价人，不予开标，采购活动按流标处理。 |  |
| 36 | 采购人评审小组对所有报价文件进行审查，在满足采购文件要求的报价文件中，按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，不足3名的，评审小组将根据剩余报价的竞争性等情况决定是否进行推荐。 成交候选人公示将在安徽省交通控股集团有限公司网站https://www.ahjkjt.com/上发布。 |  |

报价文件格式

六安西中心桥涵构造物增设限高门架工程

报 价 文 件

报价人：             （盖单位章）

年      月    日

目	录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价清单

四、施工要求

五、工程量清单计量规则

六、资格审查资料

七、承诺函

八、施工组织设计

九、其他材料

一 报价函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了     （项目名称）采购文件的全部内容，在考察现场后，愿意按采购文件规定提供交付的货物的总报价为人民币（大写）         元（¥           ），并按合同约定实施和完成承包项目。

1、我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货，并通过采购方验收。

2、我方已详细阅读采购文件全部内容，我方正式认可本次采购文件，并对采购文件各项条款均无异议。

3、我方同意采购文件规定的付款方式。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成合同清单内容。

5、我方在此声明，报价文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报 价 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

# 二、法定代表人身份证明及授权委托书

# （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：              （盖单位章）

年    月    日

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （报价人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）   /  标段施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

报价人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

三、六安西中心桥涵构造物增设限高门架工程报价清单

| 序 号 | 项目 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜周段桥涵构造物增设限高门架 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1657 | 1657 | 安全生产费为建安费1.5%，不参与报价 |
| 2 |  | 限高门架 | 套 | 2 |  |  | K564+240（阜周段）（9.1m*3.1m） |
| 3 |  |  | 套 | 2 |  |  | K575+640（阜周段）（5.3m*3.1m） |
| 4 | 合计1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 周六段桥涵构造物增设限高门架 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 8289 | 8289 | 安全生产费为建安费1.5%，不参与报价 |
| 6 |  | 限高门架 | 套 | 2 |  |  | K591+926（周六段）（11.1m*4.5m） |
| 7 |  |  | 套 | 2 |  |  | K606+226（周六段）（7.5m*3.5m） |
| 8 |  |  | 套 | 2 |  |  | K610+156（周六段）（7.5m*3.7m） |
| 9 |  |  | 套 | 2 |  |  | K616+238（周六段）（6.5m*4.0m） |
| 10 |  |  | 套 | 2 |  |  | K620+994（周六段（7.0m*3.5m） |
| 11 |  |  | 套 | 2 |  |  | K631+360（周六段）（6.5m*3.0m） |
| 12 |  |  | 套 | 2 |  |  | K642+246（周六段）（6.7m*3.4m） |
| 13 |  |  | 套 | 2 |  |  | K655+846（周六段） （5.6m*2.6m） |
| 14 |  |  | 套 | 2 |  |  | K672+777（周六段（7.5m*4.0m）） |
| 15 |  |  | 套 | 2 |  |  | K675+891（周六段）（7.2m*2.7m） |
| 16 | 合计2 |  |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 项目 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 六岳段桥涵构造物增设限高门架 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 4975 | 4975 | 安全生产费为建安费1.5%，不参与报价 |
| 18 |  | 限高门架 | 套 | 2 |  |  | K679+156（六岳段）（5.9m*2.4m） |
| 19 |  |  | 套 | 2 |  |  | K682+208（六岳段）（7.1m*3.2m） |
| 20 |  |  | 套 | 2 |  |  | K683+207（六岳段）（6.2m*2.7m） |
| 21 |  |  | 套 | 2 |  |  | K684+050（六岳段）（5.1m*2.6m） |
| 22 |  |  | 套 | 2 |  |  | K685+952（六岳段）（5.8m*1.7m） |
| 23 |  |  | 套 | 2 |  |  | K688+592（六岳段）（5.5m*2.6m） |
| 24 | 合计3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 总计=合计1+合计2+合计3 |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖章）：            	      报价文件签署人签名：

四、施工要求

（一）具体位置及尺寸：阜周段2座桥（K564+240、K575+640）4套门架，周六段10座桥（K591+926、K606+226、K610+156、K616+238.4、K620+994、K631+360、K642+246、K655+846、K672+777、K675+891）20套门架，六岳段6座桥（K679+156.5、K682+208、K683+207、K684+050、K685+952、K688+592）12套门架。

（二）施工工序及具体措施：

1、 限高架工程所使用的材料除应有质量证明书外，还应根据现行国家标准的规定作出复试检验，符合标准后方可使用。

2、基础施工

根据现场实际情况确定安装限高栏位置，对基础进行人工或机械开挖，开挖尺寸必须符合图纸要求，基础开挖完成后对钢筋笼进行施工，严格按照设计要求进行，待业主单位验收合格后方可进行基础混凝土的浇筑，确保混凝土强度检测达到设计要求。

3、限高架制作

本工程限高架主框架钢柱采用热轧镀锌钢管柱，构件数量多，工程量大。构件板材下料采用自动切割快速准确下料，保证焊接质量。

钢管柱下料采用火焰切割机进行柱切割，开坡口方法为碳弧气刨切割K型坡口，下料完成后进行调直校正，为保证柱身拼装准确，需制备组装样板，柱身主体焊接采用电焊机手工焊接，加劲板焊接采用电焊机手工焊接，钢管柱焊接完成后进行调直矫正。钢管柱涂装严格按标准除锈、刷油，钢管柱制作完成后由专职质检人员进行检验、编号。

在搬运过程中注意对构件和涂层的保护，对易碰撞的部位应提供适当的保护，搬运后的构件如发生变形损坏，应及时进行修补，以确保发运前构件完好无损。

4、限高架安装

本工程限高架安装，首先复核混凝土基础的轴线及基础顶面标高，采用分件吊装的方法，先吊装所有钢柱，待校正固定后，依次吊装框架钢梁，随吊随调整，然后进行安装加固。

1）钢柱安装：吊装前首先确定构件吊点位置，确定绑扎方法，吊装时做好防护措施。钢柱起吊后，当柱脚距地脚螺栓约30-40cm时扶正，使柱脚的安装孔对准螺栓，缓慢落钩就位。经过初校待垂直偏差在20mm内，拧紧螺栓，临时固定即可脱钩。

2）钢梁吊装：钢梁吊装在柱子复核完成后进行，钢梁吊装时采用两点对称绑扎起吊就位安装。钢梁起吊后距柱基准面100mm时徐徐慢就位，待钢梁吊装就位后进行对接调整校正，然后固定连接。

其他要求：

（1）承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在施工全过程中还应执行《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《公路工程施工安全技术规程》（JTGF90-2015）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规、规范和规定。并应提供相应的安全装置、设备和保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康和安全。

（2）在限高架工程施工前，应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训，并对其进行技术、质量、安全交底，预防发生安全和质量事故。

（3）施工单位应加强安全教育，服从路政和交警的现场管理，保证人员和设备的安全，所有作业人员必须穿戴标志服（帽），下雾及夜间应着反光背心，作业机械必须按标准涂桔黄色，施工地段应进行交通控制。在封闭区域内作业，严禁穿越封闭区域，干扰车辆行驶。施工车辆进出施工封闭区域应谨慎驾驶，听从现场管理人员指挥。

（4）为封闭作业段施工而使用的一切安全标志及设施，由施工企业自行采购。

（5）承包人应建立环境保护管理体系，树立环保意识，落实环境保护和水土保持措施。自觉保持施工作业区域内环境清洁，开放交通前应全面清理施工现场，并按相关要求妥善处理施工废料和生活垃圾，不得随意将其滞留在高速公路用地或周边范围内。施工环境保护费用包含在相关子目的单价和费率之中，不单独报价。

（6）承包人应建立完整的安全生产、文明施工的保证措施和保障体系。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以实现杜绝重大安全事故和完成现场安全文明达标为目的；以提高工程施工安全生产管理水平，搞好文明施工，改善施工现场作业环境与劳动条件，全面做好工程安全文明管理工作。

（7）承包人应在确保合同工期的前提下，制订一份合理可行的工程施工组织计划及时提交给业主，便于进行动态管理，以确保工程在合同工期内优质按期交工；

（8）承包人应由专职人员负责处理地方关系。承包人应主动协调好与交警、路政、当地政府等地方关系，发包人配合承包人协调处理。承包人应确保施工过程中合理妥善处理好各种地方关系，确保施工顺利开展，不得以地方问题拖延工期，确保工程在预定工期交工。

- 工程量清单计量规则

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产费 | 总额 | 按照项目实际发生的安全生产投入费用进行计量，超出部分不再另行计量与支付。计量时，承包人需提供本项目安全生产费投入相关证明材料。 |  |
| 1 | 限高门架 | 套 | 1、计量 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的限高门架，按安装就位的限高门架数量以套为单位计量 2、支付 按上述规定计量，经监理工程师验收后，列入工程量清单支付子目，此项包括支付承包人为完成工程子目所消耗的所有材料、人工、设备、运输、管理、高速公路通行费、税金、利润等，是对完成本节工程的全部费用支付。 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预 埋件安装、混凝土浇筑 等）； 3.门架构件、标志板及 各种匹配件制作与安 装； 4、立柱及横梁涂黄黑相间反光油漆 5.清理，弃方处理 |

- 图纸（另册）

七、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的扫描件(并加盖单位章)、报价人企业简历。

### （二）拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应填写项目负责人相关情况。

2、报价人应按照资格条件要求准确、详实的填写本表并在表后按采购公告里的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的采购项目情况表

序号：

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 交工验收日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 获奖情况 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、对于项目表格后附：报价人必须提供符合要求的工程合同文件扫描件、供货证明等材料作为业绩证明材料。

3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时（即合同协议书和完工质量证明文件中施工单位名称与报价人名称不一致），应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则业绩不予认可。

八、承 诺 函

致：                （采购人）

我单位参与           （项目名称）的报价，现在此承诺：至报价截止时间为止，近三年内           （报价人全称）、法定代表人        （姓名）及拟委任本项目的项目负责人         （姓名）不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃中标或放弃履约等不良行为。

特此承诺。

报价人： （加盖公章）

年   月   日

九、施工组织设计

十、其 他 材 料