2019年度养管中心养护分中心园区维修、改造工程

采

购

文

件

采购人：安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心

二0一九年七月

# 第一章  采购公告

2019年度养管中心养护分中心园区维修、改造工程采购公告

安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心对“2019年度养管中心养护分中心园区维修、改造工程 ”进行公开采购，欢迎符合条件的竞标人参加询比采购。

一、项目名称及内容

1、项目名称：2019年度养管中心养护分中心园区维修、改造工程

2、工程地点：安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心所辖的宿州养护分中心、六安养护分中心、安庆养护分中心、黄山养护分中心。

3、项目概况：宿州养护分中心办公楼主电缆、室内电路损坏，办公楼屋顶局部渗水等进行维修；六安养护分中心车库增加彩钢瓦屋面、园区增加路灯；安庆养护分中心办公楼改造，增加钢结构办公室；黄山养护分中心园区增加路灯。

本项目的发包人为安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心；根据集团公司2019年计划批复，已列入年度预算和年度投资计划中，资金由发包人自筹；本次房屋维修工程采用资格后审方式进行公开采购。

4、项目估算：90万元。

5、采购类别：工程类。

6、标段划分：共分1个标段。

7、计划工期：计划工期3个月，计划开工日期2019年8月，计划终止时间为2019年10月，具体日期以合同规定时间为准。保修期以实际交工验收合格之日起算满1年。

二、竞标人资格要求

1、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照和有效安全生产许可证，具备省厅及以上主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或装修装饰施工二级及以上资质的施工企业。

2、业绩最低要求：近5年独立承担过1个合同金额不少于50万元的房屋维修或装修装饰类似项目业绩（主要工程内容为房屋维修或装修装饰施工）。

3、主要人员最低要求：

项目经理：为本单位在职员工，具备建筑工程二级及以上注册建造师资格，持有有效的B类安全生产考核合格证书，担任过1个房建工程施工、房屋维修工程或房屋装饰装修工程施工项目的项目经理。

4、凡是正在被省级及以上交通或建设主管部门作出取消竞标（投标）资格或禁止进入建设市场的企业，谢绝其对本项目提出竞标申请。凡隐瞒不良记录或在任何阶段提供虚假资料有欺诈行为的，一经发现即取消其竞标资格。骗取中标的，取消中标资格并承担由此造成的采购人损失。

5、竞标人拟投入本项目的其他人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

6、本次采购不接受联合体报价。

三、采购文件获取时间及方式

凡有意向参加本项目报价的竞标人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载采购文件。

四、响应文件的递交及相关事宜

1、采购人不组织进行工程现场踏勘和竞标预备会，竞标人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对报价有帮助的相关资料。

2、响应文件递交的截止时间（竞标截止时间，下同）为2019年7月19日下午15：00时，竞标人应于当日14：00时至15：00时将响应文件递交至安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心一楼（门牌号116）会议室（合肥市蜀山区响洪甸路1200号新桥机场高速公路监控中心院内）。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心

地  址：安徽省合肥市蜀山区响洪甸路1200号新桥机场高速公路监控中心院内一楼会议室（门牌号116）

联系人：王工  顾工

电  话：0551-68166020  0551-68166039

附件：1. 2019年度六安养护分中心园区维修、改造工程车库屋面图；

2. 2019年度安庆养护分中心办公楼改造工程设计图纸；

3. 固化工程量清单-2019年度养管中心养护分中心园区维修、改造工程

安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心

2019年7月11日

# 第二章  竞标人须知

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 采购人：安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心 地址：安徽省合肥市蜀山区响洪甸路1200号新桥机场高速公路监控中心院内一楼会议室（门牌号116） 联系人：王工 顾工 电 话：0551-68166020 0551-68166039 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 |  | 2019年度养管中心养护分中心园区维修、改造工程 |
| 1.1.5 | 地点 |  | 安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心所辖的宿州养护分中心、六安养护分中心、安庆养护分中心、黄山养护分中心。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 宿州养护分中心办公楼主电缆、室内电路损坏，办公楼屋顶局部渗水等进行维修；六安养护分中心车库增加彩钢瓦屋面、园区增加路灯；安庆养护分中心办公楼改造，增加钢结构办公室；黄山养护分中心园区增加路灯。 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期：3个月 计划开工日期：2019年8月 计划交工日期：2019年10月 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 交工验收的质量评定：合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 |  | 无安全责任事故 |
| 1.4.1 | 竞标人资质条件、能力和信誉 |  | 资质要求：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理资格：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体报价 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10.1 | 竞标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 竞标人提出问题的截止时间 |  | 递交响应文件截至之日3天前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 |  | 递交响应文件截至之日2天前 |
| 1.11.1 | 分包 |  | √不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 |  | 采购人发布的有关本次采购的补遗书（澄清与修改）等 |
| 3.1.1 | 响应文件密封形式 |  | √单信封 □双信封 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 |  | 无 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 |  | 否 |
| 3.2.8 | 最高竞标限价 |  | □无 √有，宿州养护分中心：38.5万元； 六安养护分中心：15.9万元； 安庆养护分中心：20.1万元； 黄山养护分中心：14万元。 |
| 3.2.9 | 竞标报价的其他要求 |  | 无 |
| 3.3.1 | 竞标有效期 |  | 自竞标人提交响应文件截止之日起计算30天 |
| 3.4.1 | 竞标保证金 |  | 无要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还竞标保证金的情形 |  | 无要求 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 无要求 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | 近 5 年（2014年1月1日至竞标截止日） |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选竞标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.4 | 响应文件副本份数及其他要求 |  | 响应文件副本份数： 1 是否要求提交电子版文件： 是 其他要求： 无 |
| 3.7.4 | 响应文件正本和副本标记 |  | 正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 |  | 建议采用双面打（复）印，并软面胶装 |
| 4.1.1 | 响应文件（纸质版）装订 其他要求 |  | 响应文件正本、副本和电子版文件（U盘）统一密封在封套中；响应文件正本与副本封面清楚地标记“正本”或“副本”字样，电子版文件（U盘）表面应标明竞标人名称和所投项目名称。在信封封套的封口处加盖竞标人单位章或由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 |  | 项目名称： 响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 |  | 安徽省合肥市蜀山区响洪甸路1200号新桥机场高速公路监控中心院内一楼会议室（门牌号116） |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 响应文件开标时间：2019年7月19日下午15：00时 响应文件开标地点：安徽省合肥市蜀山区响洪甸路1200号新桥机场高速公路监控中心院内一楼会议室（门牌号116） |
| 5.2.1 | 开标程序 |  | （4）密封情况检查：检查响应文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评审小组的组成 |  | 评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。 |
| 6.3.2 | 推荐中标（成交）候选人的人数 |  | 评审小组对低于最高竞标限价且满足采购文件实质要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐中标（成交）候选人3名。 |
| 7.1 | 中标（成交）候选人公示媒介及期限 |  | 公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/） 公示期限：3日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 |  | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金金额：中标价的10%； 履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人认可的其他方式。 □不要求 |
| 7.8.3 | 签约合同价的确定原则 |  | 文末增加： （3）以竞标人报价为准，合同期内不调价。 |
| 8.5.1 | 监督部门 |  | 监督部门：养护管理中心监督岗 电话：0551-68166018 地址：安徽省合肥市蜀山区响洪甸路1200号新桥机场高速公路监控中心院内 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 |  | 本项目驻地建设、安全生产、相关保险、竣工文件、车辆通行费、施工环保费（包括施工期环保、水保，施工废弃料须运送至高速公路用地范围外无害化处理）均不单独报价，由竞标人在相关子目单价或总额中一并考虑，不单独计量。 |  |

附录1   资格审查条件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

具备独立法人资格、有效营业执照和有效安全生产许可证，具备省厅及以上主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或装修装饰施工二级及以上资质的施工企业。

附录2   资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

无要求

附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

近5年独立承担过1个合同金额不少于50万元的房屋专项维修或装修装饰类似项目业绩（主要工程内容为房屋维修或装修装饰施工）。

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

1、没有被省级及以上交通或建设主管部门取消在安徽省的报价（投标）资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 2、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的竞标人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的竞标人也不得参与本次报价。

附录5   资格审查条件（项目经理最低要求）

| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 为本单位在职员工，具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，持有有效的B类安全生产考核合格证书，担任过1个房建工程施工、房屋维修工程或房屋装饰装修工程施工项目的项目经理。 |

# 第三章  评审办法

评审办法

本次评审办法采用经评审的最低价法。评审小组对满足采购文件实质要求的响应文件，根据以下规定的评审标准进行评审，经审查通过后，按照报价由低到高的顺序推荐中标（成交）候选人，但报价低于其成本的除外。报价相等的，评审小组采用递交响应文件时间较前的竞标人优先次序推荐中标（成交）候选人。如响应截止时间结束后参加响应的竞标人不足三家时，响应文件原封退还给竞标人，不予开标，采购活动按流标处理。

评审标准：

（一）形式评审与响应性评审标准

1、响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，且字迹清晰可辨；

2、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签章齐全，符合采购文件规定；

3、竞标人填写完毕的已标价工程量清单与采购文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

4、竞标人的竞标报价超过采购文件设定的最高竞标限价；

5、竞标人竞标报价的大写金额能够确定具体数值；

6、采购人、竞标人名称前后一致。

（二）资格评审标准

1、竞标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证；

2、竞标人的资质等级符合采购文件规定；

3、竞标人的类似项目业绩符合采购文件规定；

4、竞标人的信誉符合采购文件规定；

5、竞标人的项目经理资格符合采购文件规定。

# 第四章  合同格式

合 同 协 议 书

甲方：                     我

乙方：                     我

为完成                              （项目名称）的任务，经甲、乙双方友好协商，就                             施工事宜达成一致意见，为明确各方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，兹就以下事项达成协议。

一、乙方在此向甲方保证按照本合同协议书的规定履行2019年度养管中心养护分中心园区维修、改造工程。

二、工程内容

1.工程地点：安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心亳州、六安、安庆、黄山等养护分中心园区。

2.工程内容：宿州养护分中心办公楼主电缆、室内电路损坏，办公楼屋顶局部渗水等进行维修；六安养护分中心车库增加彩钢瓦屋面、园区增加路灯；安庆养护分中心办公楼改造，增加钢结构办公室；黄山养护分中心园区增加路灯等工作。

三、工程管理

1.乙方必须根据甲方批准的施工方案和相关指令进行施工，未经甲方同意自行施工的工程量，将不予验收计量。

2.现场施工时，乙方须服从工程所在地养护分中心（代表甲方）和相关管理单位的管理，做好现场安全防护措施，文明施工。

3.隐蔽工程需通知养护分中心及时到现场验收签字确认，涉及外观、重要构件、重点部位使用的工程材料需经养护分中心批准后方可使用。

4.因乙方原因造成的工程质量缺陷，由乙方自行负责返工，质量合格后方可验收，对于无法通过返修解决的缺陷，甲方根据情况在工程结算时直接扣除相应费用。

5.施工结束，乙方应做到工完料清，及时清理废弃材料和建筑垃圾，现场不得有任何遗留，保持现场环境卫生清洁美观。

6.乙方在工期内的用水、用电以及食宿等均自行解决，费用自行承担。

四、工期、缺陷责任期

工期：本合同工期为3个月，开始时间为2019年8月1日。

缺陷责任期：自项目验收合格之日起，缺陷责任期一年。

五、验收方式：养护分中心现场验收。

- 六、合同金额及其支付方式

1.本合同为单价合同，根据清单所列的预计数量和单价计算的签约合同价（大写）：

（￥       元）。支付细目的综合单价包括为实施和完成工程所需的人工、材料、机械、质检（自检）、安装、安全、缺陷修复、管理、保险、税金、利润等及其他完成该细目所必需的费用，是完成该细目工程的全部费用。

2.支付方式：项目实施完成，经甲方验收合格后，按实际验收合格的工程量和综合单价进行支付，支付工程款的97%，剩余3％工程款作为质量保证金，缺陷责任期内无任何质量缺陷，通过第三方的审计，质量保证金将一次性退还给乙方。乙方须在付款前向甲方提供增值税专用发票。

单位名称：安徽省交通控股集团有限公司

纳税人识别号：9134 0000 MA2 MT9 QA0T

地址电话：合肥市蜀山区响洪甸路新桥机场高速公路监控中心0551-68166036

开户银行及账号：中国银行合肥高新区支行     181234740899

七、双方权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）由养护分中心代表甲方对施工现场的质量、进度、安全等进行管理。

（2）工程完工后，由养护分中心及时对工程组织进行验收。

（3）甲方按合同约定向乙方及时支付合同价款。

（4）应履行的其他权利和义务。

2.乙方的权利和义务：

（1）按合同约定完成全部工作内容；

（2）乙方应采取施工安全和环境保护措施，确保工程及人员、材料、设备等的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（3）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工方案等材料，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（4）工程完工后，乙方应组织人员按甲方要求编制完工资料，并移交甲方；

（5）应履行的其他权利和义务。

八、保险及安全

乙方承担本工程的人身意外险等保险，费用已包含在合同总价中。

乙方应按合同约定完成本工程的全部内容，有义务在工程施工过程中采取必要的措施保证施工的安全。在工程施工过程中如果发生由乙方自身原因产生的安全事故，由乙方负责。

九、违约、合同解除

1.当出现如下情况时，有权解除合同：

- （1）甲方违约情形

- ①因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的；

- ②因甲方违反合同约定造成暂停施工的；

- ③甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的；

④甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

- ⑤甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

如甲方发生违约，乙方暂停施工满28天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。甲方应承担违约责任，支付乙方合同总价的10%作为违约金。

- （2）乙方违约情形

- ①乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

②乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

- ③因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

④乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

⑤乙方在质保期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；

⑥乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

⑦乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

如乙方发生违约，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。合同解除后，乙方应承担违约责任，支付合同总价的10%作为违约金。

十、不可抗力

双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向相关方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，且互不承担因不可抗力造成对方的损失，不积极采取措施除外。

- 十一、其他

1.本协议未尽事宜由各方协商解决，当发生争议且协商不成时，则当事人任何一方可提起仲裁，仲裁委员会名称为合肥仲裁委员会。

2.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

3.本协议书正本贰份、副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：                                              乙方：                                    我

（盖章）                            （盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

或                                   或

授权代理人：                         授权代理人：

日期：                                日期：

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                     （项目名称）接收了竞标人对该项目的报价，现由该项目的竞标人                (竞标人名称，以下简称“乙方”)为一方和               (询价人名称，以下简称“甲方”)，特订立如下合同。

1. 甲方和乙方双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行                       （项目名称）合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

(1) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方的义务

(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为              （项目名称）合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同壹式陆份，双方各执叁份。

# （本页无正文）

甲方：                                          乙方：                                 我

（盖章）                           （盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

或                                   或

授权代理人：                         授权代理人：

日期：                              日期：

甲方监督单位：     (盖单位章)         乙方监督单位：   (盖单位章)

安 全 生 产 合 同

为在             (项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人           (采购人名称，以下简称“甲方”)与竞标人            (竞标人名称，以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

1.甲方职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 乙方必须具有有效的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：               (盖单位章)          乙方：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)       法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                      年       月         日

# 第五章  工程量清单

1、本项目采用工程量固化清单，固化清单电子文件在安徽省交通控股集团有限公司网站本项目采购公告的附件里，竞标人可自行下载；

2、对于工程量固化清单中出现的格式、公式引用等错漏之处，投标人可按采购公告中的联系方式及时向采购人反应。

# 图  纸（有）

本项目六安养护分中心园区维修、改造工程车库屋面、安庆养护分中心办公楼改造工程提供设计图纸，设计图纸在安徽省交通控股集团有限公司网站本项目采购公告的附件里，竞标人可自行下载；

提供设计图的维修项目必须严格按设计图纸施工，竞标人应充分考虑全部费用已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用视为已分摊在清单的有关子目的单价或总额价之中。

# 第七章  技术要求

一、本工程项目的材料、设备、施工、验收必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，标准及规范要求有出入，则以最新、较严格者为准。部分标准及规范如下：

1、测量规范（GBJ50026－2007）；

2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2018）；

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）；

4、国家及地方现行的有关施工规范及操作规程。

二、路灯要求：

1、采用绿化景观灯，灯杆为镀锌钢管，灯头铝制品，灯源LED，灯罩材质PMM/PC,高度3.5M；

2、提供三款路灯样式，竞标人可结合市场调查情况，自行选择路灯样式进行报价。

3、路灯样式如下：

# 第八章  响应文件格式

2019年度养管中心养护分中心园区维修、改造工程

响  应  文  件

竞标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函及报价函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、施工组织设计

四、项目管理机构

五、资格审查资料

六、其他材料

七、已标价工程量清单

### 一、报价函及报价函附录

（一）报价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究                     （项目名称）施工采购文件的全部内容（含补遗书第     号至第     号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）      元（¥       ）的总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不撤销响应文件。

3．工程质量：    ，安全目标：     ，工期：     月。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标（成交）通知书后，在中标（成交）通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标（成交）通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话 ：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工验收合格之日起计算1年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5（3） | 2000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5（3） | 2%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 本项目合同期内不调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1（1） | 0 %签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例：0% |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 本项目不办理进度付款，项目完工并经验收合格后一次性支付97% |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率 |  |
| 11 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 工程结算金额款的3% |  |

竞标人：                      (盖单位章)

响应文件签署人签名：________________

### 二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）法定代表人身份证明

竞标人名称：

姓名：  （法定代表人亲笔签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、施工组织设计

竞标人结合技术规范、工程量清单以及项目特征情况自行编制。

四、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

五、资格审查资料

资格审查资料包括：

（一）竞标人基本情况表

（二）竞标人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）竞标人的信誉情况

（五）拟委任的项目经理资历表

（一）竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标人关联企业情况 | 竞标人应提供关联企业情况，包括： - 竞标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如竞标人为上市公司，竞标人应提供股权占公司股份总数 20%以上的所有股东名称及相应股权比例； - 竞标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； - 与竞标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；

（2）施工资质证书副本的复印件；

（3）安全生产许可证副本的复印件；

（4）基本账户开户许可证的复印件；

上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括竞标人名称、竞标人其他相关信息、颁发机构名称、竞标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖竞标人单位章；

（5）竞标人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件；

（6）竞标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中全国信用等级（如有）和安徽省信用等级（如有）的网页截图的复印件。

- 竞标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

（三）近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交（完）工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目技术负责人（若有） |  |
| 监理工程师及电话（若有） |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表只填写一个项目，并标明序号。

2、每张表后须附有：（1）合同协议书；（2）中标通知书（或成交通知书）（3）发包人出具的交工验收证书或发包人出具的完工证明材料；

如上述材料不能清晰反映工程的规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认可。

3、如近年来，响应人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）竞标人的信誉情况

| 项 目 | 竞标人情况说明 |
| --- | --- |
| （1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 |  |
| （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 |  |
| （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |
| （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |
| （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。 |  |
| （6）竞标人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。 |  |
| （7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。 |  |

注：本表后应附：

（1）竞标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）竞标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）近三年内竞标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不存在行贿犯罪行为的承诺函（承诺函格式见本表后附件）；

（4）竞标人近3年（2016年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.竞标人应如实填报，若经查实竞标人存在瞒报行为，将取消其报价或中标资格。

附件：

承 诺 函

致：      （采购人）

我单位参与（项目名称）项目的竞标，现在此承诺：至竞标截止时间为止，我单位、法定代表人         及拟委任本项目的项目经理       近三年内不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，否则将取消我单位的报价资格，特此承诺。

单位名称：（加盖公章）

年   月   日

（五）拟委任的项目经理资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 单位职务 |  |  |  | 拟在本标段工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年~ 年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应填写项目经理相关情况。

2、本表后应附拟任项目经理的身份证、社会保障卡（或医保卡或社保缴费证明）以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如毕业证、职称证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书、业绩证明材料等）的复印件。

3、业绩证明：由业主单位开具的业绩证明或提供中标通知书或合同协议书等证明文件。

六、其他材料

路灯的样式、规格、品牌以及竞标人认为需要补充的其他资料。

七、已标价工程量清单

注：竞标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报报价清单，包括工程量清单说明及工程量清单各项表格。采购人提供工程量固化清单的，以清单电子文件格式和内容为准；填写完毕后的工程量清单全部打印装订在响应文件中。