《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》编制项目

询比采购文件

安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心

二〇一九年七月

说   明

一、根据《中华人民共和国招投标法》及其实施条例和相关法规，采购人结合本项目的具体特点和实际情况，编制了本项目采购文件。

二、采购人对采购文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，采购人不再以其他方式通知，竞标人应主动上网查询，采购人不承担竞标人未及时关注上述信息引发的任何责任。

三、竞标人向采购人提出的澄清或疑问，应通过采购人的通讯联系方式书面提交。

四、采购文件中要求竞标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其它资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

五、如提供的相关资料为外文，应附中文翻译件。

六、为节约成本，采购文件建议采用双面打（复）印，并软面胶装。

七、自采购报名之日起，竞标人应保证其提供的联系方式（电话、传真）一直有效，并保持畅通；否则，由此引起的一切后果由竞标人负责。

八、采购人对采购文件内容有最终解释权。

目    录

第一章  询比采购公告.......................................- 2 -

第二章  采购人要求.........................................- 5 -

第三章  评审方法和程序.....................................- 7 -

第四章  响应文件格式.......................................- 8 -

第五章  附件..............................................- 20 -

# 第一章  询比采购公告

《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》编制项目

询比采购公告

本次询比采购项目《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》编制项目已由安徽省交通控股集团有限公司批准，项目资金已落实，项目采购人为安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心，项目资金来自采购人自筹，项目出资比例为100%。项目已具备询价条件，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目概况与采购内容

1、项目名称：《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》编制服务项目

2、工程地点：安徽省交通控股集团养护管理中心

3、工程概况：

本项目主要是针对我省高速公路沥青路面沉陷及桥头跳车养护处理特点，在总结复合有机水硬性材料沉陷处理技术工艺流程、质量控制及管理等的基础上，编制一套具有指导和规范意义的高速公路路面沉陷处理技术标准，使其能科学的指导高速公路路面沉陷处理施工，提高高速公路路面沉陷处理养护管理水平，保证养护工程质量，进而提高高速公路服务水平，延长高速公路使用寿命。

4、本项目采购人：安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心

5、采购类别：服务类

6、项目任务来源

《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》（以下简称“指南”）已被安徽省市场监督管理局（知识产权局）列入2018年第一批安徽省地方标准制定计划项目清单（项目计划号2018-01-043），项目承担单位为安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心。

7、标准主要内容和标段（包）划分情况

《指南》名称及内容为暂定，可根据后续评审情况进行修定。

7.1标准主要内容

本标准以安徽省高速公路沥青路面沉陷处理施工经验和质量管控成果为基础，提出路面沉陷处理施工及质量管控技术标准，是高速公路沥青路面沉陷处理施工及管理的工作指南。本指南拟设定九章内容，分别为范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、材料要求、配合比设计、施工工艺、质量管理与验收和条文说明。

7.2标段划分：共1个标段。

8、计划服务期：预计9个月。

9、成果评审及交付地点

安徽省市场监督管理局（知识产权局）对《标准》的过程评审地点为安徽省合肥市，《标准》最终交付地点为安徽省合肥市。

二、资格条件

1、具有独立法人资格或事业单位法人证书；具有公路或桥梁相关的科学研究、技术咨询或技术服务经验的高等院校、科研单位及其它企业、事业单位。

2、业绩要求：近五年（2014年1月1日至今）至少承担过1项高速公路养护技术咨询或技术服务项目，或在高速公路从事过有机水硬性复合材料相关养护施工的业绩。

3、主要人员要求：

| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 高级工程师（或副教授）或以上职称，主持或参与过1项高速公路养护技术咨询或技术服务项目。公路类行业标准（指南）或地方标准（指南）或团体标准（指南）的编制工作。 |

4、单位法人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段询价。

5、本项目不允许分包。

6、信誉要求：

（1）竞标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。

（2）竞标人没有正受到取消投标资格的行政处罚。

（3）竞标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。

（4）未在评标期间被认定为“失信被执行人”（以http://www.creditchina.gov.cn/ “信用中国”网站查询信息为准）。

三、发布公告的媒介和采购文件的获取

1、本次采购公告在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com）公开发布。

2、采购文件及相关资料领取：自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）下载采购文件，并在规定时间将响应文件送至指定地点，并办理登记手续。

四、响应文件的递交及相关事宜

1、采购人不组织踏勘现场，竞标人可自行对项目现场进行充分考察。采购人不组织召开竞标预备会。

2、本项目报价最高限额为15万元，竞标人的报价不得超过采购人设定的报价控制价上限，否则作废标处理。本项目不收取竞标响应保证金。

3、响应文件的密封与递交：响应文件应装订成册并封装，正本壹 份（电子文件存入U盘中，须清晰扫描）；副本 贰 份，密封提交。采购人将按照采购文件的相关要求对竞标人的资格条件、响应文件符合性响应性等方面进行审查。

4、响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年8月1日上午10时00分，递交地点为安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心一楼会议室（合肥市蜀山区响洪甸路新桥机场高速公路监控中心院内）。

采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，竞标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

5、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

6、参与响应报价的竞标人数量如少于3家，按流标处理，响应文件原样退还。

7、联系方式

本项目采购人：安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心

地址：合肥市蜀山区响洪甸路新桥机场高速公路监控中心院内

联系人：顾工、王工

电话：0551-68166020

五、响应文件格式（见附件-第五章）

附件：《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》编制项目询比采购文件

2019年7月25日

# 第二章 采购人要求

一、工作内容与时间要求

1. 工作内容

- 完成《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》的调研、资料收集和相关试验检测，通过计算、现场数据采集，对技术关键指标进行理论分析等其他工作；

- 完成《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》的征求意见、送审、总校、报批等阶段的材料编制，参加各阶段的相关评审，组织相关会务；

- 完成《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》出版印刷；

- 在《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》实施阶段，配合完成宣传、培训等活动，跟踪调查《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》的实施应用情况；

- 配合完成《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》的相关研究和学术交流活动；

- 配合完成《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》复审、技术档案归档和整理工作。

2. 时间进度安排

计划9个月。

| 序号 | 阶段 | 进度安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调研及资料、数据收集分析 | 2019年8月 ～ 2019年9月 |
| 2 | 大纲审查及指南编写 （大纲审查会—标准编写） | 2019年10月 ～ 2019年 11月 |
| 3 | 征求意见及审查 （征求意见通知—送审稿审查会） | 2019年12月 ～ 2020年1月 |
| 4 | 指南审查及总校 （送审稿审查会—总校会议） | 2020年2月 ～ 2020年4月 |
| 5 | 报批及出版 （总校会议—申请报批-出版） | 2020年 4月 ～ 2020年5月 |

3．主要参与人员要求

数量：3人，资格要求：讲师（或工程师、或工程师相当级别）及以上职称，参与过高速公路养护技术咨询、技术服务或养护施工项目。

二、支付方式

1.计量与支付方式：分期支付。

2.计量与支付内容：

①《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》编制服务项目（合同价款）；

②根据实际情况，审查之前可组织内审，根据内审结果进行修改，修改满足要求后方可组织外审，评审等会务费用包含在工程量清单审查会务费中。

3.合同价款由采购人根据服务人目标完成情况分期支付服务人。具体支付方式和支付条件如下：

4.支付：

（1）完成《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》大纲、征求意见、送审编制工作，并通过安徽省市场监督管理局（知识产权局）审查，支付合同价（含税）的40%。支付条件：三阶段相关技术资料上传至“安徽交通控股集团有限公司科研项目管理系统”科技成果（标准）中，并通过采购人审核确认。

（2）完成《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》总校、报批等编制工作，并通过安徽省市场监督管理局（知识产权局）审查，支付合同价（含税）的40%。支付条件：二阶段相关技术资料上传至“安徽交通控股集团有限公司科研项目管理系统”科技成果（标准）中，并通过采购人审核确认。

（3）完成《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》出版印刷、配合采购人完成宣传、培训等，支付合同价（含税）的20%。支付条件：出版印刷资料上传至“安徽交通控股集团有限公司科研项目管理系统”科技成果（标准）中，并通过采购人审核确认。

# 第三章  评审方法和程序

评审办法：

本次评审办法采用经评审的最低价法。评审委员会对满足采购文件实质要求的响应文件，根据以下规定的评审标准进行评审，经审查通过后，按照报价由低到高的顺序推荐中标（成交）候选人，但报价低于其成本的除外。报价相等的，评审委员会采用业绩累积额由大到小推荐中标（成交）候选人。

评审标准：

（一）形式评审与响应性评审标准

1、响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，且字迹清晰可辨；

2、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签章齐全，符合采购文件规定；

3、竞标人填写完毕的已标价工程量清单与采购文件规定一致，未进行实质性修改和删减。

4、竞标人的竞标报价超过采购文件设定的最高竞标限价；

5、竞标人竞标报价的大写金额能够确定具体数值；

6、响应文件中采购人与竞标人名称券后须保持一致。

（二）资格评审标准

1、竞标人具备有效的营业执照、资质证书和基本账户开户许可证；

2、竞标人的类似项目业绩符合采购文件规定；

3、竞标人的主要人员符合采购文件规定；

4、竞标人的信誉符合采购文件规定。

# 第四章  响应文件格式

正本（或副本）

《复合有机水硬性材料沉陷处理应用技术指南》

编制项目询比采购

响  应  文  件

竞标人名称：                                  (盖单位章)

年      月      日

目  录

一、报价函……………………………………………………………………-10-

二、报价清单…………………………………………………………………-13-

三、竞标人资质证明文件一览表……………………………………………-15-

四、拟投本项目服务人员一览表……………………………………………-16-

五、竞标人类似项目业绩一览表……………………………………………-17-

六、项目服务方案……………………………………………………………-18-

七、相关证明文件……………………………………………………………-18-

## 一、报价函

致：                  （采购人名称）

我方全面研究了“ （项目名称、项目编号） ”询比采购文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 （姓名、职务）代表我方全权处理本项目询比采购的有关事宜。

1、我方自愿按照询比采购文件规定的工期、质量等各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币          元（大写：             ）。

2、项目负责人：            ，职称：            。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按合同约定完成该项目的全部工作。

4、我方承诺响应本项目询比采购文件全部内容。

5、我方在此声明，所递交的询比采购响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，否则愿承担相关责任。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的竞标人的行为。

竞标人：                              （单位全称并加盖公章）

法定代表人或授权代理人：                  （签字或盖章）

日    期：      年   月   日

## （一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （竞标人名称）         的法定代表人。

特此证明。

竞标人：      （单位全称并加盖公章）

日  期：        年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

## （二）法人授权委托书

（竞标人全称）的法定代表人 （法人代表人姓名）现授权委托（竞标人全称）的（被授权人的姓名、职务）为我单位竞标代理人参加          （项目名称）的竞标活动。代理人在本次采购活动开标、评审、合同谈判等过程中所签署的相关响应文件和处理与之有关的一切事务，我单位及法定代表人均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及授权代理人身份证复印件。

竞标人：      （单位全称）      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

授权代理人：                      （签字）

日     期：        年       月       日

## 二、报价清单

（一）说明

1、研究费用包括调研、人员、差旅、试验检测、试验仪器研发或采购、施工手册编制及培训等所发生的所有费用。

2、报价时要统一考虑研究从立项到验收等所有工作（包括可能需要的各种室内外试验费用和试验中需要的试件制作、各种仪器、配件、设备、车辆等及各种野外作业费用，设计审查费用、标准出版费用、专项审查费用等）的全部费用，其中专项审查费（包括征求意见稿、送审稿、总校稿、报批稿等）用包含出席会议的专家、代表的食宿费、差旅费、专家费以及会议所需的其他服务费用。

3、报价总价包干，包括税费、企业管理费等为完成本标准项目一切明示或暗示的其他费用。

（二）报价一览表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 研究费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资料收集与调研 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数据与理论分析、指标提取 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 试验检测费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 研究人员差旅费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 编制与审查报批 |  |  |  |  |  |
| 1 | 《技术指南》征求意见稿、送审稿、总校稿、报批稿等编制费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 审查会务费（含专家咨询费） | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 参加各类审查会议费用（含差旅费、资料印刷费等） | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 印刷出版及宣贯工作 |  |  |  |  |  |
| 1 | 印刷出版费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 宣贯费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 总报价（元）=（一+二+三） |  |  |  |  |  |

竞标人：                              （单位全称并加盖公章）

法定代表人或授权代理人：                  （签字或盖章）

日    期：      年   月   日

## 三、竞标人资质证明文件一览表

| 项目 | 竞标人情况 | 证明文件 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质 |  |  |  |

注: 在本表后附相应的资质证明文件（企业营业执照或法人登记证、资质证书（如有）、开户许可证、单位简介等）相关资料复印件(加盖公章)

## 四、拟投本项目服务人员一览表

| 本项目拟担任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书号或岗位证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附人员相关证书扫描件。

## 五、竞标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 开始 时间 | 完成 时间 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表后可附类似业绩合同等扫描件。

## 六、项目服务方案

（竞标人根据本项目采购需求自行拟写。）

## 七、相关证明文件

竞标人认为需要提供的其它相关证明材料。

# 第五章  附件

附件一：开标记录表

（项目名称）采购开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 竞标人 | 密封情况 | 送达时间 | 总报价（元） | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人编制的报价最高限额 |  |  | 15万元 |  |  |  |

注：开标过程中，若采购人发现响应文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布投标无效：

（1）未在投标函上填写总报价；

（2）总报价超出采购人公布的报价最高限额；

（3）投标函大写金额报价与已标价报价服务内容一览表中的汇总价格不一致，由四舍五入引起的除外。

记录人：                                        监标人：                  录人：

附件二：询标函

询标函

项目名称：

采购编号：                                  评审时间：    年  月  日

询标内容：

竞标人解答并签字： 单位名称： 法人代表人或授权代理人签字： 身份证号码：

评审委员会意见：

全体评委签字：

监督员签字：

注：评审委员会在评审过程中认为响应文件相关内容需要进行澄清，将向竞标人提出询标要求，竞标人应在规定的时间内进行答复。

附件三：成交通知书

成交通知书

（成交人名称）：

你方于         （竞标日期）所递交的         （项目名称）询比采购响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

中标价：                  元。

计划服务期：     个月。

项目负责人：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后30日内办理合同签订及后续事宜。

特此通知。

采购人：               (盖单位章)

年   月   日

附件四：合同协议书

合同协议书

（甲方名称，以下简称“甲方”）为实施                   （科技项目名称，以下简称项目），已接受                （乙方名称，以下简称“乙方”）对该项目的竞标。甲方和乙方共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）已标价报价服务内容一览表；

（6）其他合同文件。

组成合同的上述文件应互相解释，互为说明，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

2.乙方的项目负责人：             。

3.项目的服务期为     （月或日历日）。

4.签约合同价：人民币（大写）       元（¥       ）

5.项目的考核指标为：完成相关资料收集与调研、试验检测、数据与理论分析和指标提取，编制           标准相关服务等。

6.项目的质量达到     标准。（从通过甲方组织的验收，国内先进，国内领先，国际先进，国际领先等选项中选择）。

7.乙方承诺按合同约定的内容完成项目的实施。

8.甲方承诺按合同约定支付合同价款。

9.本协议书一式    份，合同双方各执    份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：                      （盖章）   乙方：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月   日                             年   月   日