安徽省高速公路各区间计费里程标定项目

询比采购文件

安徽省交通控股集团有限公司

二〇一九年八月

说   明

一、根据《中华人民共和国招投标法》及其实施条例和相关法规，采购人结合本项目的具体特点和实际情况，编制了本项目采购文件。

二、采购人对采购文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，采购人不再以其他方式通知，竞标人应主动上网查询，采购人不承担竞标人未及时关注上述信息引发的任何责任。

三、竞标人向采购人提出的澄清或疑问，应通过采购人的通讯联系方式书面提交。

四、采购文件中要求竞标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其它资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

五、如提供的相关资料为外文，应附中文翻译件。

六、为节约成本，采购文件建议采用双面打（复）印，并软面胶装。

七、自采购报名之日起，竞标人应保证其提供的联系方式（电话、传真）一直有效，并保持畅通；否则，由此引起的一切后果由竞标人负责。

八、采购人对采购文件内容有最终解释权。

目    录

第一章  询比采购公告	- 2 -

第二章  采购人要求	- 5 -

第三章  评审方法和程序	- 6 -

第四章  响应文件格式	- 7 -

第五章  附件	- 18 -

# 第一章  询比采购公告

安徽省高速公路各区间计费里程标定项目

询比采购公告

本次询比采购项目安徽省高速公路各区间计费里程标定项目已由安徽省交通控股集团有限公司批准，项目资金已落实，项目采购人为安徽省交通控股集团有限公司，项目资金来自采购人自筹，项目出资比例为100%。项目已具备询比条件，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目概况与采购内容

1、项目名称：安徽省高速公路各区间计费里程标定项目2、工程地点：安徽省

3、工程概况：

本项目对安徽省所有运营高速公路里程进行分段标定，为提高高速公路通行效率、降低物流成本、便利群众出行、减轻群众负担和推动高速公路高质量发展，提供基础数据支撑。

4、本项目采购人：安徽省交通控股集团有限公司

5、采购类别：服务类

6、项目任务来源

根据国务院办公厅《关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（国办发〔2019〕23号）和省级相关实施方案，调整货车通行费计费方式，进行分段计费，安徽省高速公路各区间计费里程标定项目（以下简称“本项目”）对安徽省高速公路各区间计费里程进行准确标定，为调整计费方式提供数据支持。项目承担单位为安徽省交通控股集团有限公司。

7、里程标定主要内容和标段（包）划分情况

7.1里程标定主要内容

本项目以安徽省高速公路实际线位基础，对主线里程分段标定以及互通立交匝道里程标定，运营高速公路各区间计费里程标定工作成果以统一坐标系的矢量图形式呈现。

7.2标段划分：共1个标段。

8、计划服务期：预计1个月。

9、成果交付地点

安徽省高速公路各区间计费里程标定项目最终交付地点为安徽省合肥市。

二、资格条件

1、具备独立法人资格，持有有效的营业执照。

2、具有工程勘察综合甲级、公路行业设计甲级。

3、业绩：自2014年7月30日以来，完成高速公路勘察设计里程不少于50公里（以合同签订时间为准）。

4、主要人员要求：

| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 高级工程师（或副教授）及以上职称，主持或参与过1项高速公路勘察设计类项目。 |
| 路线专业负责人 | 1 | 高级工程师 |
| 勘测专业负责人 | 1 | 高级工程师 |
| 辅助设计人员 | 2 | 助理工程师 |

5、单位法人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次询比。

6、本项目不允许分包。

7、信誉要求：

（1）竞标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。

（2）竞标人没有正受到取消投标资格的行政处罚。

（3）竞标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审小组认定不会对承担本项目造成重大影响。

（4）未在评标期间被认定为“失信被执行人”（以http://www.creditchina.gov.cn/ “信用中国”网站查询信息为准）。

三、采购文件的获取

本次采购公告通过安徽省交通控股集团有限公司网站上进行下载。

四、响应文件的递交及相关事宜

1、采购人不组织踏勘现场，竞标人可自行对项目现场进行充分考察。采购人不组织召开竞标预备会。

2、本项目报价最高限额为99万元，竞标人的报价不得超过采购人设定的报价控制价上限，否则作废标处理。本项目不收取竞标响应保证金。

3、响应文件的密封与递交：响应文件应装订成册并封装，正本壹 份；副本 贰 份，密封提交。采购人将按照采购文件的相关要求对竞标人的资格条件、响应文件符合性响应性等方面进行审查。

4、响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年8月21日上午10时00分，递交地点为安徽省交通控股集团有限公司营运管理部十七楼楼会议室（望江西路520号皖通大厦）。

采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，竞标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

5、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

6、参与响应报价的竞标人数量如少于3家，按流标处理，响应文件原样退还。

7、联系方式

本项目采购人：安徽省交通控股集团有限公司

地址：望江西路520号皖通大厦

联系人：张春、李峰

电话：0551-63738952   0551-63738760

附件：安徽省高速公路各区间计费里程标定项目询比采购文件

2019年8月14日

# 第二章 采购人要求

一、工作内容与时间要求

1. 工作内容及质量要求

- 安徽省高速公路主线线位拟合、互通立交匝道线位拟合及高速公路省界勘定；

- 主线里程分段标定以及互通立交匝道里程标定（每100km里程长度误差控制在±20m之内）；

- 营运高速公路各区间计费里程标定工作成果以统一坐标系的矢量图形式呈现（国家2000坐标系高斯投影）；

- 所有高速均需提供实际高速公路线位直线、曲线转角表。

2. 时间进度安排

计划工期1个月。

| 序号 | 阶段 | 进度安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料、数据收集 | 2019年8月 ～ 2019年9月 |
| 2 | 高速线位线位拟合及最终出图 | 2019年9月 ～ 2019年9月10日 |

二、支付方式

1. 最终工作成果提交后，甲方在审查确认完成后45日内，通过银行转账的方式进行支付，乙方提供增值税发票。

# 第三章  评审方法和程序

评审办法：

本次评审办法采用经评审的最低价法。评审小组对满足采购文件实质要求的响应文件，根据以下规定的评审标准进行评审，经审查通过后，按照报价由低到高的顺序推荐中标（成交）候选人，但报价低于其成本的除外。报价相等的，评审小组采用业绩累积额由大到小推荐中标（成交）候选人。

评审标准：

（一）形式评审与响应性评审标准

1、响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，且字迹清晰可辨；

2、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签章齐全，符合采购文件规定；

3、竞标人填写完毕的已标价工程量清单与采购文件规定一致，未进行实质性修改和删减。

4、竞标人的竞标报价未超过采购文件设定的最高竞标限价；

5、竞标人竞标报价的大写金额能够确定具体数值；

6、响应文件中采购人与竞标人名称前后须保持一致。

（二）资格评审标准

1、竞标人具备有效的营业执照、符合采购文件要求的资质证书和基本账户开户许可证；

2、竞标人的类似项目业绩符合采购文件规定；

3、竞标人的信誉符合采购文件规定。

# 第四章  响应文件格式

正本（或副本）

安徽省高速公路各区间计费里程标定项目询比采购

响  应  文  件

竞标人名称：                                  (盖单位章)

年      月      日

目  录

一、报价函……………………………………………………………………-10-

二、报价清单…………………………………………………………………-13-

三、竞标人资质证明文件一览表……………………………………………-15-

四、拟投本项目服务人员一览表……………………………………………-16-

五、里程标定质量承诺书……………………………………………………-17-

六、相关证明文件……………………………………………………………-17-

## 一、报价函

致：                  （采购人名称）

我方全面研究了“安徽省高速公路各区间计费里程标定项目 ”询比采购文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方全权处理本项目询比采购的有关事宜。

1、我方自愿按照询比采购文件规定的工期、质量等各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币          元（大写：             ）。

2、项目负责人：            ，职称：            。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按合同约定完成该项目的全部工作。

4、我方承诺响应本项目询比采购文件全部内容。

5、我方在此声明，所递交的询比采购响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，否则愿承担相关责任。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的竞标人的行为。

竞标人：                              （单位全称并加盖公章）

法定代表人或授权代理人：                  （签字或盖章）

日    期：      年   月   日

## （一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （竞标人名称）         的法定代表人。

特此证明。

竞标人：      （单位全称并加盖公章）

日  期：        年       月       日

## （二）法人授权委托书

（竞标人全称）的法定代表人 （法人代表人姓名）现授权委托（竞标人全称）的（被授权人的姓名、职务）为我单位竞标代理人参加          （项目名称）的竞标活动。代理人在本次采购活动开标、评审、合同谈判等过程中所签署的相关响应文件和处理与之有关的一切事务，我单位及法定代表人均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及授权代理人身份证复印件。

竞标人：      （单位全称）      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

授权代理人：                      （签字）

日     期：        年       月       日

## 二、报价清单

（一）说明

1、研究费用包括调研、人员、差旅、试验检测、试验仪器研发或采购、施工手册编制及培训等所发生的所有费用。

2、报价时要统一考虑研究从立项到验收等所有工作（包括可能需要的各种室内外试验费用和试验中需要的试件制作、各种仪器、配件、设备、车辆等及各种野外作业费用，设计审查费用、标准出版费用、专项审查费用等）的全部费用，其中专项审查费（包括征求意见稿、送审稿、总校稿、报批稿等）用包含出席会议的专家、代表的食宿费、差旅费、专家费以及会议所需的其他服务费用。

3、报价总价包干，包括税费、企业管理费等为完成本标准项目一切明示或暗示的其他费用。

（二）报价一览表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 研究费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据收集与采购 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 研究人员差旅费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 编制费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线位拟合、个区间里程标定及总图成图 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 总报价（元）=（一+二） |  |  |  |  |  |

竞标人：                              （单位全称并加盖公章）

法定代表人或授权代理人：                  （签字或盖章）

日    期：      年   月   日

## 三、竞标人资质证明文件一览表

| 项目 | 竞标人情况 | 证明文件 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质 |  |  |  |

注: 在本表后附相应的资质证明文件（企业营业执照或法人登记证、资质证书（如有）、开户许可证、单位简介及业绩证明等）相关资料复印件(加盖公章)。

## 四、拟投本项目服务人员一览表

| 本项目拟担任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书号或岗位证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附人员职称证书、项目负责人业绩证明等证书扫描件，并加盖公章。

## 五、里程标定质量承诺书

安徽省交通控股集团有限公司：

如我方中选，我方承诺所标定的高速公路各区间里程均为实际里程，标定误差不超过100m。

最终将省内所有营运高速公路（截止2019年底）拟合成一张路网图，图上标注主线各区间里程长度及匝道长度，并保证其精度满足甲方相关要求。

## 六、相关证明文件

竞标人认为需要提供的其它相关证明材料。

# 第五章  附件

附件一：开标记录表

（项目名称）采购开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 竞标人 | 密封情况 | 送达时间 | 总报价（元） | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人的报价最高限额 |  |  | 99万元 |  |  |  |

注：开标过程中，若采购人发现响应文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布投标无效：

（1）未在投标函上填写总报价；

（2）总报价超出采购人公布的报价最高限额；

（3）投标函大写金额报价与已标价报价服务内容一览表中的汇总价格不一致，由四舍五入引起的除外。

记录人：                                        监标人：                  录人：

附件二：询标函

询标函

项目名称：

采购编号：                                  评审时间：    年  月  日

询标内容：

竞标人解答并签字： 单位名称： 法人代表人或授权代理人签字： 身份证号码：

评审小组意见：

全体评委签字：

监督员签字：

注：评审小组在评审过程中认为响应文件相关内容需要进行澄清，将向竞标人提出询标要求，竞标人应在规定的时间内进行答复。

附件三：成交通知书

成交通知书

（成交人名称）：

你方于         （竞标日期）所递交的         （项目名称）询比采购响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

中标价：                  元。

计划服务期：     个月。

项目负责人：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后30日内办理合同签订及后续事宜。

特此通知。

采购人：               (盖单位章)

年   月   日

附件四：合同协议书

合同协议书

（甲方名称，以下简称“甲方”）为实施                   （项目名称，以下简称项目），已接受                （乙方名称，以下简称“乙方”）对该项目的竞标。甲方和乙方共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）已标价报价服务内容一览表；

（6）其他合同文件。

组成合同的上述文件应互相解释，互为说明，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

2.乙方的项目负责人：             。

3.项目的服务期为     （月或日历日）。

4.签约合同价：人民币（大写）       元（¥       ）

5.项目的考核指标为：完成相关资料收集与采购，里程标定相关服务等。

6.乙方承诺按合同约定的内容完成项目的实施。

7.甲方承诺按合同约定支付合同价款。

8.本协议书一式    份，合同双方各执    份。

9.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：                      （盖章）   乙方：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月   日                             年   月   日