宿州中心2019年省界收费站机电设备拆除工程

询价 文 件

采购人：安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心.

2019年 8 月

目  录

第一章  采购公告	3

第二章  响应人须知	6

第三章  评审标准和方法（经评审的最低投标价法）	22

第四章  合同条款及格式	26

第五章 工程量清单	41

第六章  技术标准和要求	42

第七章  询比采购响应文件格式	44

- 第一章  采购公告

本采购项目宿州中心2019年省界收费站机电设备拆除工程已列入安徽省交通控股集团有限公司批准立项列入年度计划，项目业主为安徽省交通控股集团宿有限公司州高速公路管理中心，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，询比人为：安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心，项目已具备采购条件。

一、项目概况与采购范围

1、项目名称：宿州中心2019年省界收费站机电设备拆除工程

2、项目地点：G1516盐洛高速K446淮永、K494亳永、K533亳鹿主线收费站

3、建设单位：安徽省交通控股集团有限公司宿州管理中心

4、项目概况：为贯彻落实国务院和交通运输部的取消高速公路省界收费站的决策部署，安徽省启动了取消省界收费站项目，力争2019年底基本取消安徽省高速公路省界收费站。涉及宿州中心所辖淮永、亳永、亳鹿3处主线收费站，主要内容为对3处主线收费站机电设备进行拆除及ETC车道机电设备迁移安装。

5、项目概算：105.56万元

6、采购类别：工程类

7、标段划分：共分1个标段。8、计划工期：计划合同工期90日历天，分两阶段施工，一阶段施工工期30日历天，二阶段施工工期60日历天。一阶段施工项目开始时间暂定为2019年9月15日，终止时间为2019年10月15日；二阶段施工项目开始时间暂定为2019年12月31日，终止时间未2020年3月1日。具体日期以合同及开工报告规定为准。

二、响应人资格要求

1、资质要求：具备独立法人资格，具有工商管理部门颁发的有效的营业执照；具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工企业安全生产许可证；具备公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级或以上资质。

2、业绩要求：2016年1月1日至今(以项目交工时间为准)，作为主承包人须独立完成不少于2个高速公路机电工程（须含收费系统）合同项目，合同金额不小于200万元人民币业绩，且所有项目已交工(完工)验收质量合格。

3、人员要求：

项目经理：注册二级或以上建造师（机电工程专业），持有安全生产考核合格证书B证。

4、信用要求：

a.没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

b.近三年内响应人、响应人法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为。

c.交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的响应人也不得参与本次报价。

d.没有在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

5、本次询比采购 不接受 联合体报价，本项目严禁转包及非法分包。

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价。

- 询比采购文件的获取

凡有意向参加本项目的响应人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com）自行下载询价文件。
   四、询比响应文件的递交及相关事宜

- 发包人不组织勘踏现场，响应人可自行对工程现场进行充分考察。

2、本项目报价最高限额为105.56万元，报价人的报价不得超过采购人设定的控制价上限，否则作废标处理。

3、询比响应文件递交截止时间：2019年9月5日上午10:00；递交地点：安徽省交通控股集团宿州高速公路管理中心二楼会议室；开标时间为2019年9月5日上午10:00，响应人的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

4、逾期送达的或者未送达指定地点的询比响应文件，发包人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次询比采购公告在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com）公开发布。

六、联系方式

采 购 人：安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心

地    址：安徽省宿州市北十里宿州北出口宿州高速公路管理中心

联 系 人：张工

电    话： 0557-2800038

安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心

2019年 8月30日

- 第二章  响应人须知

## 响应人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 发包人 | 采 购 人：安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心 地 址：安徽省宿州市北十里宿州北出口宿州高速公路管理中心 联 系 人：张工 电 话： 0557-2800038 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 宿州中心2019年省界收费站机电设备拆除工程 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | G1516盐洛高速K446淮永、K494亳永、K533亳鹿主线收费站 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 淮永主线站、亳永主线站、亳鹿主线站机电设备拆除及ETC车道机电设备迁移安装 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：90日历天 一阶段工期30日历天，计划开工日期：2019年9月15日； 计划交工日期：2019年10月15日 二阶段工期60日历天，计划开工日期：2019年12月31日； 计划交工日期：2020年3月1日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 无安全责任事故 |
| 1.4.1 | 响应人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 项目经理：见附录4 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体报价 | 不接受 □接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过 家； （2）联合体牵头人应具有 资质； （3） 。 |
| 1.4.3 | 响应人不得存在的其他关联形式情形 | （1）与询价人存在利害关系且可能影响询价公正性； （2）与本询价项目的其他竞标人为同一个单位负责人； （3）与本询价项目的其他竞标人存在控股、管理关系； （4）为本询价项目提供过编制技术规范和其他文件的咨询服务； （5）与本项目的相关询价人存在隶属关系或者其他利害关系； （6）被依法暂停或者取消投标资格； （7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （9）法律法规规定的其他情形。 |
| 1.4.4 | 响应人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的响应人也不得参与本次报价。 在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单不得参与本次报价。 |
| 1.10.2 | 响应人在报价预备会前提出问题 | 无 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 □允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）： 。 对分包人的资格要求： 。 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他资料 | 发包人发布的有关本次采购的补遗书（澄清与修改）等 |
| 2.2.1 | 响应人要求澄清采购文件 | 时间：递交询比响应文件截至之日3天前 |
|  |  | 形式：书面形式（如邮件、信函、传真等） |
| 2.2.2 | 采购文件澄清发出的形式 | 采购文件澄清将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com）发出，响应人应自行下载。 |
| 2.3.1 | 采购文件修改发出的形式 | 采购文件修改将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com）发出，响应人应自行下载。 |
| 2.3.2 | 响应人确认收到采购文件修改 | 响应人应关注上述网站，及时下载采购文件修改，无需回复确认。 |
| 3.1.1 | 询比响应文件密封形式 | ¨双信封 ☑单信封 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | □响应人按照发包人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。 √响应人按照发包人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | ¨单价 R总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 最高报价限价 | □无 有， 本项目报价控制价上限：105.56万元。 |
| 3.3.1 | 报价有效期 | 自响应人提交询比响应文件截止之日起计算120天 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近 3 年（2016年1月1日至今） |
| 3.7.4 | 询比响应文件副本份数及其他要求 | 询比响应文件副本份数： 1 是否要求提交电子版文件： 否 其他要求： 无 |
| 3.7.5 | 询比响应文件正本和副本标记 | 正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样 |
| 4.1.1 | 询比响应文件的密封和标记 | 1、询比响应文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。询比响应文件不得采用活页夹装订，否则，采购人对由于询比响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 2、询比响应文件正副各1本，分别包装在内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖响应人单位章。 3、内层封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。内层封套上写名响应人名称、地址、联系人及电话；外层封套上写明 工程（工程名称）询比响应文件及 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.3 | 是否退还询比响应文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：2019年9月5日10时00分 地点：宿州中心二楼会议室 |
| 6.1.1 | 评审小组组成 | 评审小组由3人以上单数组成，由发包人选派熟悉采购工作工作的商务和技术人员组成。 |
| 6.1.2 | 评审方法 | 经评审的最低投标价法。 |
| 6.1.3 | 递交响应文件的供应商最低数量 | 递交响应文件的供应商最低数量应不少于3家，如少于3家，本项目宣布流标，响应文件退回给供应商。 |
| 增6.3.3 | 成交候选人推荐原则 | 成交候选人推荐原则：按照报价由低到高的顺序，评审小组对响应人进行排名，并依次推荐前三名为成交候选人。 |
| 7.1 | 成交候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/） 公示期限：3日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求成交人提交履约保证金： 要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。 履约保证金的金额：5%签约合同价 采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：响应人工商注册地所在的地市级银行开具。 履约保证金提交时间：收到成交通知书后21天内； 履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。 □不要求 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

企业资质等级要求

具备独立法人资格，具有工商管理部门颁发的有效的营业执照；具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工企业安全生产许可证；具备公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级或以上资质。

附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求

2016年1月1日至今(以项目交工时间为准)，作为主承包人须独立完成不少于2个高速公路机电工程（须含收费系统）合同项目，合同金额不小于200万元人民币业绩，且所有项目已交工(完工)验收质量合格。

附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

a.没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 b.近三年内响应人、响应人法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为。 c.交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的响应人也不得参与本次报价。 d.响应人不存在采购文件响应人须知1.4.4的情况。 e.没有在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

附录4 资格审查条件（项目经理最低要求）

资格要求

项目经理：注册二级或以上建造师（机电工程专业），持有安全生产考核合格证书B证。

## 1.总则

### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求(适用于已进行资格预审的)

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

### 1.4 投标人资格要求(适用于未进行资格预审的)

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)财务要求：见投标人须知前附表；

(3)业绩要求：见投标人须知前附表；

(4)信誉要求：见投标人须知前附表;

(5)项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本标段的监理人；

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

投标人在中标后不允许进行分包。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 询价文件

### 2.1 询价文件的组成

本招标文件包括：

(1)采购公告；

(2)响应人须知；

(3)评审标准和方法；

(4)合同条款及格式；

(5)工程量清单；

(6)技术标准和要求；

(7)询比采购响应文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 询价文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式)，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

(1)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)已标价工程量清单；

(4)施工组织设计；

(5)项目管理机构；

(6)资格审查资料；

(7)投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在120天投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 竞标人在递交响应文件的同时，应按竞标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“响应文件格式”规定的竞标保证金格式递交竞标保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体竞标的，其竞标保证金由牵头人递交，并应符合竞标人须知前附表的规定。

3.4.2 竞标人不按本章第3.4.1项要求提交竞标保证金的，其响应文件作废标处理。

3.4.3 有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）竞标人在规定的竞标有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按询价文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料(适用于已进行资格预审的)

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

### 3.6 资格审查资料(适用于未进行资格预审的)

3.6.1 “报价人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.6.2 “近三年完成类似项目业绩资料汇总表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### 3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.8 投标文件的编制

3.8.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.8.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.8.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应按第一章规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见第一章。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

按第一章规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)设有标底的，公布标底；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)开标结束。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人三人及以上的单数人员组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评审标准和方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评审标准和方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数为3人，如不足3人，按《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）相关规定处理。

### 7.2 中标通知

在120天投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审标准和方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附表一：开标记录表

(项目名称)开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价(元) | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

记录人：                                          监督人：

### 附表二：中标通知书

中标通知书

(中标人名称)：

你方于         (投标日期)所递交的         (项目名称)施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      日历天。

工程质量：符合                      标准。

请你方在接到本通知书后到                      (指定地点)与我方签订施工承包合同。

特此通知。

招标人：              (盖单位章)

年        月        日

- 第三章  评审标准和方法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 成交候选人排序方法 | 经评审的投标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐成交候选人： (1)响应文件提供的业绩数量多的竞标人优先； (2)响应文件提供的累计合同金额额大的竞标人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | (1)营业执照、投标函中竞标人名称一致； (2)响应文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 投标函按询价文件规定填报了质量标准，符合询价文件规定； b. 响应文件组成齐全完整，按照询价文件规定的格式、内容编制； c. 投标函按询价文件规定填报了询价人名称、项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、总报价(包括大写金额和小写金额)； d. 已标价工程量清单及说明文字与询价文件规定一致，未进行实质性修改和删减； e. 工程量清单中的总报价与投标函大写金额报价一致； f. 竞标报价未超过询价文件设定的最高控制价上限(如有)； g. 竞标报价的大写金额能够确定具体数值； h. 同一竞标人未提交一个以上不同的竞标报价； i. 竞标人未提交调价函； (3)响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位章盖章应在要求位置签字盖章，符合询价文件规定； (4)竞标人法定代表人授权代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (5)竞标人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (6)竞标产品及相关服务、技术支持资料符合询价文件规定。 (7)响应文件未附有询价人不能接受的条件。 (8)权利义务符合询价文件的实质性要求和条件： a.竞标人接受询价文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.竞标人未增加询价人的责任范围，或减少竞标人义务； c.竞标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.竞标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.竞标人在竞标活动中无欺诈行为； f.竞标人未对合同条款有重要保留。 (9)响应文件正、副本份数和标记符合询价文件第二章“竞标人须知前附表”第3.7.4、3.7.5项规定。 (10)响应文件未附有询价人不能接受的条件。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | (1)竞标人具备有效的营业执照、组织机构代码证和基本账户开户许可证； (2)竞标人的资质符合询价文件规定； (3)竞标人的业绩符合询价文件规定； (4)竞标人的其他要求符合询价文件规定； (5)竞标人不存在第二章“竞标人须知前附表”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |  |
| 2.2 | 详细评审 | (1)本项目不设评分值。 (2)除按第二章“竞标人须知前附表”规定开标现场被宣布不参加响应文件评审的报价之外，评审小组对通过响应文件评审的竞标人的报价按由低到高的顺序推荐成交候选人。 |  |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 3.2 | 响应文件评审 | 评审小组首先对响应文件进行形式评审、资格评审和响应性评审，对通过评审的响应文件按本章第2.2款规定进行评审。 |
|  | 有效竞标不足3个的情况 | 如通过响应文件评审的有效竞标不足3个，评审小组应当对有效竞标是否仍具有竞争性进行评审。评审小组一致认为有效竞标仍具有竞争性的，应当继续按照规定的程序进行详细评审，并在评审报告中予以说明。评审小组对有效竞标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部竞标。 |
| 3.3 | 响应文件的澄清 | 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求竞标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正 |
| 3.4 | 评审结果 | 评审小组对通过评审的响应文件按经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评审小组对满足询价文件实质性要求的响应文件，根据本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，或根据询价人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。经评审的价格相等时，按照评标办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评审小组可以要求竞标人提交第二章“竞标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其竞标。

3.1.2 竞标人有以下情形之一的，评审小组应当否决其竞标：

(1)响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应.或者对询价文件的偏差超出询价文件规定的偏差范围或最高项数；

(2)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 竞标报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求竞标人对竞标报价进行修正，并要求竞标人书面澄清确认。竞标人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其竞标：

(1)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)竞标报价为各分项报价金额之和，竞标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正竞标报价；

(4)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

3.2.2 评审小组发现竞标人的报价明显低于其他竞标报价，使得其竞标报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人作出书面说明并提供相应的证明产品。竞标人不能合理说明或者不能提供相应证明产品的，由评审小组认定竞标人以低于成本报价竞标，并否决其竞标。

### 3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评审小组可以书面形式要求竞标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“竞标人须知”前附表授权直接确定成交人外，评审小组按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

3.4.2 评审小组完成评标后，应当向询价人提交书面评审报告和成交候选人名单。

- 第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工询价文件》（2018年版）

第二节  专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心 地 址：安徽省宿州市北十里宿州北出口宿州高速公路管理中心 |
| 3 | 1.1.4.3 | 计划工期：90日历天 一阶段工期30日历天，计划开工日期：2019年9月15日； 计划交工日期：2019年10月15日 二阶段工期60日历天，计划开工日期：2019年12月31日； 计划交工日期：2020年3月1日 |
| 4 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：6个月 |
| 5 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：/ |
| 6 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无 |
| 7 | 9.2.5 | 安全生产专项费用：除驻地建设和暂定金外报价的3%。 |
| 8 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 9 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 10 | 17.2.1 | 开工预付款金额：0%签约合同价 |
| 11 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0% |
| 12 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：1份 |
| 13 | 17.3.3(1) | 进度付款办理：分阶段支付 |
| 14 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：不计。 |
| 15 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：5%。 |
| 16 | 17.5.1 | 承包人向发包人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：1份 |
| 17 | 17.6.1 | 承包人向发包人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：1份 |
| 18 | 18.2 | 竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套 |
| 19 | 18.5.1 | 单位工程备是否需投入施工期运行：否 |
| 20 | 18.6.1 | 本工程是否进行试运行：否 |
| 21 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）50万元/人 |
| 22 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额) 保险费率：由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 23 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：宿州仲裁委员会 |

4.1.3 完成各项承包工作

本项补充

合同期内，发包人将根据工程特点，确定具体实施方案，承包人应无条件服从，相应工程量按照本项目工程量清单的单价计价。

4.1.10 其他义务

本项补充：

（4）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务：

①承包人应由专职人员负责处理地方关系，当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，应积极主动与各有关部门联系，以求问题解决，由此而发生的费用，由承包人自行承担；如因承包人由于地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷导致发包人承担责任的，发包人有权从应支付给承包人的任何款项中予以追偿。追偿部分包括发包人支付的款项及同期银行贷款利息、诉讼仲裁费用、律师代理费用及一切损失。

②承包人应将项目竣（交）工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理责任制，并由专人负责竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。

③本工程须在通行的高速公路的特定条件下实施，承包人应采取有效措施保证施工安全、道路运行车辆交通安全，保护环境：

a.凡是与已建公路等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰公路正常营运的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是合同段内地形复杂、路基需深挖高填、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

b. 在不中断高速公路正常交通的情况下组织工程施工，承包人应设置符合规范要求的安全防护设施，不得在行车区内放置障碍物或废弃物，确保交通安全。

c.设置的临时交通安全设施承包人有义务保护。

d. 承包人应文明施工，树立良好的企业形象，同时采取有效措施保护环境，努力减小工程施工对沿线居民和过往车辆造成的不利影响，树立施工企业的良好形象。

e. 承包人应主动做好与相邻或交叉施工单位的施工协调工作，尽量减少干扰并相互支持配合。如因承包人采取的措施不力，影响道路正常安全运营，或影响其他施工单位的正常施工，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

④在工程进行过程中发包人为了保证工程进度有权需要承包人加大机械、人员、材料投入，承包人必须响应发包人要求。以上承包人应尽的一般义务，其费用响应人应在投标报价时予以充分考虑并包含在投标相关细目报价中，工程实施中不单独支付。

4.2履约担保

履约保证金形式：银行保函或现金形式或招标人书面认可的其他方式。

履约保证金的金额：5%的签约合同价

采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：响应人工商注册地所在的地市级银行开具。

履约保证金提交时间：收到成交通知书后15天内；

履约保证金提交地点：安徽省交通控股集团宿州高速公路管理中心

履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。

4.3 分包

原文细化为：

本项目不允许分包。

4.8 保障承包人人员的合法权益

增加4.8.7

4.8.7 农民工工资的支付：

(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.2项补充：

临时用地的使用费和地面附着物、农作物等与之相关的所有拆迁赔偿费用，承包人应自行调查测算，费用计入工程量清单各有关项目单价内，不单独计量。

临时用地使用前，承包人应与当地有关部门或政府履行规范合法的用地手续，界定各自的责任范围，避免使用过程中及退还时产生纠纷。

使用临时用地引发的地方矛盾或纠纷，承包人应积极主动协调处理，以及承担由此引起的工期和费用等方面的损失。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

细化为：承包人所有施工车辆道路通行费自行承担，其费用已包含在相关工程项目的费率和报价中，不再另行支付；响应人报价时充分考虑。所有车辆（含专业养护车辆）必须服从所辖路段管理单位、交警、路政等单位的监督、管理，不得违法违规。

增加7.3.3

7.3.3  承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

9.2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人进场后，根据施工组织、交通组织设计中的安全技术措施编制安全生产专项费用预算，报监理人审核，发包人审批。安全生产专项费用在合同金额及发包人批复的预算范围内，根据承包人的安全生产投入情况，由发包人审批后进行计量与支付；超出总额报价或发包人批复的预算范围内的，超出费用视为承包人报价已包含在其它单价之中，不再另外计量与支付。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》(JTG-H30)、《道路交通标志和标线 第4部分：作业区 GB 5768.4》、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《高速公路养护施工现场管理细则》等相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

本款补充第9.2.12项：

承包人实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，必须采取足够的预防措施，以保证不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况并由此导致索赔、诉讼及其他开支，应由承包人承担一切责任及费用。

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案的内容：符合发包人规定的工程进度计划，包括施工总体计划、月计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。

工程进度计划应由发包人批准后实施。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人应在确保合同工期的前提下，每1个月对进度计划修订一次，并应在前一个月的25日前提交给发包人。修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

承包人编制的计划应统一按发包人批准格式和内容执行。

承包人的月度计划如未能完成，应在详细说明原因，并在剩余工期中的进度计划里进行调整，且应叙述采取的措施。

11.1开工

本款补充第11.1.3项：

承包人应在签订合同协议书后10天内向发包人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。监理人将在投标书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到发包人开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比30年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资料应由当地县级及以上气象部门出具。

17.1 计量

17.1.3 计量周期

专用合同条款约定为：各阶段施工结束验收合格后支付至结算金额的95%，剩余5%作为质量保证金。

17.4 质量保证金

本项补充：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)安徽省交通控股集团宿州管理中心年度审计完成；

(2)缺陷责任期满，工程存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕。

20.1 工程保险

本款补充：

工程一切险及第三方责任险由承包人自行办理，第三方责任险的投保金额不得低于投标书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。

承包人装备险和承包人职工（人身）事故险由承包人自行投保。所有保险费用应包含在承包人所报的单价或费率中，不单独报价。

建筑工程一切险，承包人职工人身意外伤害险最低50万元。第三者责任险最低投保金额100万元。

20.2人员工伤事故的保险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

22.1 承包人违约

22.1.1 (10)细化为：

a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料；

b．未经发包人批准，项目经理擅自离开工地现场；

c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假；

d．对高速公路设施造成损坏或污染；

e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告；

f．养护工程的实施不能满足发包人时效性要求；

g．在养护施工过程及缺陷期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题；

h．在养护合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假；

22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

| 条款号 | 违约行为 | 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| 22.1.1(1) | 承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人 | 发包人将终止合同，并没收承包人的履约担保（采用现金的直接没收，采用保函的，发包人向担保机构索赔，下同） |
| 22.1.1(2) | 承包人的人力、设备、技术、资金等不能满足工作要求 | 发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(3) | 承包人在合同期内，承包人严重违反发包人相关管理规定，经发包人书面告之3内仍无改正 | 发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(4) | 承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地 | 发包人将课以承包人5万元/次的违约金，若承包人未在限期内改正，发包人将课以承包人1万元/次·天的违约金 |
| 22.1.1(5) | 承包人在施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，施工现场管理混乱 | 发包人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(7) | 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同 | 发包人将终止合同，没收承包人的履约担保，并按有关法律处理 |
| 22.1.1(8) | 承包人未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备 | 未经发包人同意擅自更换承诺的项目经理或技术负责人，发包人将终止合同，并没收承包人的履约担保； 承包人投标承诺进场项目经理或技术负责人不能满足本养护项目需要，发包人将要求其更换项目经理或技术负责人，并将课以承包人2万元/人的违约金。 项目经理、技术负责人未按发包人要求及时进场，课以承包人2000元/人·天的违约金；关键施工设备未按发包人要求及时进场，课以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金 |
| 22.1.1(9) | 经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况 | 视违约程度，课以承包人2000至5000元/次以内的违约金 |
| 22.1.1(10) | a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料 | 发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，并没收承包人询比保证金或履约保证金，同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 |
|  | b．未经发包人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场 | 课以承包人2000元/人·天的违约金 |
|  | c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假 | 课以承包人5000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场 |
|  | d．对高速公路设施造成损坏或污染； | 承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失，并视违约程度，课以承包人1～2万元/次的违约金 |
|  | e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告 | 视情节轻重，进行警告或处违约金，违约金金额为1～5万元人民币 |
|  | f．工程的实施不能满足发包人时效性要求 | 发包人每次课以承包人1万元/次以内的违约金 |
|  | g．在施工过程及缺陷内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题 | 视其情节轻重，每次课以承包人人民币5～10万元的违约金 |
|  | h．在合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假 | 扣回虚报工程量计量，对承包人课以虚报工程量5倍 金额的违约金，同时追究相关责任人的责任，情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任 |
|  | i.在发包人对承包人各种专项考评中发现的问题未按发包人规定时限和要求进行整改 | 发包人将按照合同约定扣除相关计量，并按500-5000元/处对承包人课以违约金，并有权终止合同 |
| 22.1.1(10) | j．未按照发包人要求提交内业资料或会议资料 | 发包人每次课以承包人500至2000元/次以内的违约金 |

25.4 环境保护

所有施工废料，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中处理，不得随意丢弃在高速公路桥梁锥坡、桥下或边坡等位置。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工作业区或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。

25.5安全生产管理

承包人须依法建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善安全生产经费、内业资料的管理。同时，承包人应严格遵守发包人、监理人有关安全生产规定。

发包人根据制定的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。

第三节  合同附件格式

附件一  合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目     标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）。

4. 承包人项目经理：          ，项目总工：          。

5. 工程质量符合             标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为    日历天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                  （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                  年         月          日

附件二  廉政合同

廉政合同

根据 《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                   （项目名称）的项目法人              （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的施工单位            （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行             （项目名称）    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为              （项目名称）    标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）  承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在              （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人             （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人            （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

- 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、 《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何法、违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点， 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本—式二份，副本   份，合同双方各执正本—份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

附件四  履约保证金格式

履 约 保 证 金

（发包人名称）：

鉴于           （承包人的名称和地址）（以下称“承包人”）已保证按      （合同名称）合同（编号     ，    年   月   日签署）（以下称“合同”）实施本项目的          ；

且鉴于你方在上述合同中要求承包人通过经认可的银行向你方提交合同规定金额保证金，作为履行本合同责任的担保；

而且本行同意为承包人出具银行保函；

本行作为担保人在此代表承包人向你方确认承担人民币          合同金额的    %的责任，在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即无条件支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。

本行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权利。

本行还同意，对                           公司和承包人之间签定的合同条款的任何变动、补充及其他修改，都不免除我方按本保函应负的责任，我方不要求给我方上述变动、补充和修改的通知书。

本保函从合同生效之日起生效，至计划竣工日期后第365个日历日止，在有效期内本保函不可撤消。

若因本保函发生纠纷，协商不成时，任何一方可提交发包人所在地人民法院诉讼。

签字并盖章：                         .

银行/金融机构名称：                  .

地址：                               .

日期：    年   月   日

- 工程量清单

（工程量清单将在安徽省交通控股集团有限公司平台公布，竞标人可自行下载）

- 第六章  技术标准和要求

一、改造原则

1、坚持“安全、适用、环保、经济”的基本原则；

2、严格按照公路现行相关规范执行；

3、综合考虑技术安全性、施工方便和施工费用合理等因素；

4、拆改施工方案尽量减少施工对高速公路的运营影响；

5、遵循“一站一策”原则，根据各收费站实际情况，完善设计；

二、总体拆改要求

根据总体安排收费站拆除改造分两阶段进行：

第一阶段为主线取直范围内车道的实施，包含所有机电设备全部拆除（包括收费亭及亭内设备、栏杆机、车道摄像机、车牌识别、费显、ETC设备迁移、管线、雨棚照明、雨棚信号灯、入口情报板及计重设备等），并做好照明供电线路的防护，确保未拆除道口照明正常；

第二阶段为主线取直范围外车道外拆除工程的实施，包含所有机电设备全部拆除。

三、机电设施拆除要求

淮永收费站一阶段机电设施的拆除主要包括以下部分：

拆除入口一～入口五、出口一～出口五车道设备，其中包括4个ETC车道、6个MTC车道，拆除的设备做好防护措施后安放至指定位置；

将2个出口ETC车道拆除的ETC设备搬迁至出口七、出口八车道，将出口七、出口八MTC车道整改为ETC/MTC混合车道使用；

淮永收费站二阶段机电设施的拆除主要包括以下部分：

拆除入口五至入口十及出口五至出口十车道设备，拆除的设备做好防护措施后安放至指定位置；

拆除主线取直范围外车道外所有机电设备，设备做好防护措施后安放至指定位置。

亳鹿收费站一阶段机电设施的拆除主要包括以下部分：

拆除入口一～入口四、出口一～出口四车道设备，其中包括4个ETC车道、4个MTC车道，拆除的设备做好防护措施后安放至指定位置；

将2个出口ETC车道拆除的ETC设备搬迁至出口五、出口六车道，将出口五、出口六MTC车道整改为ETC/MTC混合车道使用；

亳鹿收费站二阶段机电设施的拆除主要包括以下部分：

拆除入口五至入口九及出口五至出口九车道设备，拆除的设备做好防护措施后安放至指定位置；

拆除主线取直范围外车道外所有机电设备，设备做好防护措施后安放至指定位置。

亳永收费站一阶段机电设施的拆除主要包括以下部分：

拆除入口一～入口三、出口一～出口三车道设备，其中包括2个ETC车道、1个MTC车道，拆除的设备做好防护措施后安放至指定位置；

将2个出口ETC车道拆除的ETC设备搬迁至出口四、出口六车道，将出口四、出口六MTC车道整改为ETC/MTC混合车道使用；

亳永收费站二阶段机电设施的拆除主要包括以下部分：

拆除入口四至入口十及出口四至出口十车道设备，拆除的设备做好防护措施后安放至指定位置；

拆除主线取直范围外车道外所有机电设备，设备做好防护措施后安放至指定位置。

亳鹿收费站一阶段机电设施的拆除主要包括以下部分：

拆除出口一和出口二车道设备，其中出口一为ETC/MTC混合车道、出口二为MTC车道，拆除的设备做好防护措施后安放至指定位置；

将出口一拆除的ETC设备搬迁至出口三车道，将出口三MTC车道整改为ETC/MTC混合车道使用；

将出口二雨棚卡口系统和雨棚复式车道摄像机设备搬迁至出口四车道。

亳鹿收费站二阶段机电设施的拆除主要包括以下部分：

拆除出口三至出口八车道设备，拆除的设备做好防护措施后安放至指定位置；

拆除收费广场及雨棚顶棚所有机电设备，设备做好防护措施后安放至指定位置。

四、其他要求

1、该项目缺陷责任期6个月，责任期内工程缺陷必须由乙方无偿及时修复，否则甲方有权扣除由此发生的一切费用。

2、工程完成并验收合格后一次性结算，扣除5％作为质保金，缺陷责任期满且工程审计后一次性支付余额。

3、报价人对施工质量进行全过程控制，并认真做好施工自检资料的填写和整理工作，接受采购人代表或监理人的工作指令和检查，各主要工序完成后应及时通知采购人代表或监理人验收。

4、认真编制详细的施工组织设计及目标进度计划，提交的施工方案经采购人代表或监理人审批同意后方可进行施工。

5、本工程中材料由报价人自行采购的，报价人须提供产品检验、检测等质检报告，材料进场时，需经采购人代表或监理人验收合格后方可使用。

6、本工程要求过渡期收费道口保畅期间各站安排一位技术人员驻点，从2019年9月15日至2019年12月31日。

- 第七章  询比采购响应文件格式

宿州中心2019年省界收费站机电设备拆除工程

询 比 响 应 文 件

响应人：           （盖单位章）

年        月        日

## 目   录

一、报价函及报价函附录

二、授权委托书及法定代表人身份证明

三、报价清单

四、施工方案

五、资格审查资料

六、响应人信誉情况说明

七、承诺函

## 一、报价函及报价函附录

(一)报 价 函

宿州中心：

1、在研究了                                项目的询价文件的全部内容和考察了工程现场后，我们愿意按人民币(大写)                   元(                  元)的总价，遵照采购文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3、工程质量：合格，安全目标：无安全责任事故，工期：          。

4、如我方中标,我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条款；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金。

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、我方已详细审核采购文件全部内容，包括采购文件参考资料及有关附件，我方正式认可本次采购文件，并对采购文件各项条款均无异议。

6、我方在此声明，响应文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照采购人提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

7、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

响应人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

年       月       日

(二)报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 6个月 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 5000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 0 %签约合同价 |  |
| 7 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0% |  |
| 8 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 9 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 5% |  |

询比响应文件签署人签名：________________(盖单位章)

## 二、授权委托书及法定代表人身份证明

(一) 法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：

系                              (响应人名称)的法定代表人。

特此证明。

响应人：                 (盖单位章)

年      月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，并附法人身份证彩色扫描件加盖公章。

(二) 授权委托书

授权书

致: （业主名称）

本授权书宣告:(响应人全称)(职务)(姓名)合法地代表我单位,授权(响应人全称)的(职务)(姓名)为我单位代理人,该代理人有权在宿州中心2019年主线收费站机电设备拆除工程施工询比采购的活动中,以我单位的名义签署询比采购书、与业主协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

响应人:           (盖章)

授权人:           (签字)

被授权的代理人:   (签字)

日期:     年    月    日

注：1、授权书由授权人和被授权的代理人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。原件应装订在询比响应文件的正本之中。如果由响应人的法定代表人签署询比响应文件，则不需提交授权书。

2、被授权人必须附身份证彩色扫描件并加盖单位公章。

## 三、报价清单

1.本报价单应与竞标须知、合同条款、技术要求等文件结合起来查阅与理解。

2.竞标人应根据自身的实际能力填写报价单中各规格产品的单价。

3.竞标人在报价单中填写的单价应是竞标人按照询价文件要求完成询价人指定项目的施工或维修安装等完成本项目相关的全部费用，包括材料、人工、设备、安装、检验、运输、税率等及其他完成该细目所必需的费用。

4.对于符合要求的响应文件，在签订合同协议书前，如发现报价单中有计算方面的算术差错，按询价文件规定修正。

5.报价单中的各项费用均以人民币(元)。

## 四、施工方案

内容自拟

附表、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

## 五、资格审查资料

表1  报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 | (须工商注册地固定电话) |  |  |
|  | 传 真 | (须工商注册地传真) |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  |  | 上级主管单位 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附响应人营业执照副本、安全生产许可证副本、资质证书副本、开户许可证的彩色复印件。

表2  项目主要管理人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职务/职称 | 学历 | 项目中的职务及分担的任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目经理 |
|  |  |  |  |  |  | 项目总工 |
|  |  |  |  |  |  | …… |
|  |  |  |  |  |  | …… |

说明：

（1）后附身份证、毕业证、安全生产考核合格证、职称证、注册建造师证、近3个月社保缴费证明，所有证件均应采用彩色扫描件。

（2）项目经理需提供满足资格要求的业绩证明材料（提供交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明其具有相关业绩的网页截图彩色复印件，除网页截图复印件外，投标人无需再提供任何证明材料）。

响应人：（盖公章）

日期：    年  月  日

表3  近三年（2016年度～至今）完成类似项目业绩资料汇总表

| 序号 | 项目名称/标段 | 合同总价（万元） | 交工日期 | 招标人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、响应人应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5.3项及投标人须知前附表附录2资格审查条件（业绩最低要求）的相关要求填报本表。

2、提供交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图彩色复印件，项目详细信息网页截图彩色复印件。除网页截图复印件外，响应人无需再提供任何证明材料。

3、如近年来，响应人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

## 六、响应人信誉情况说明

说明

1、提供响应人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中全国信用等级或安徽省信用等级（如有）的网页截图彩色复印件。

2、提供响应人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图彩色复印件。

## 七、承诺函

致：  （业主名称）

若我单位有幸成为宿州中心2019年省界收费站机电设备拆除工程施工项目的承包人，我单位郑重承诺如下：

1、我单位将在接到通知后立即组织人员、设备进驻施工现场，在3天内具备施工条件。

2、我单位将采取有效措施，精心组织施工，确保在      天内完成合同工程的实施。

3、我单位将按合同、规范的要求进行承建项目的实施，保证工程质量达到询比采购文件的质量标准。

若我单位不能完全遵守以上承诺，贵单位有权没收我单位的履约保证金，并可单方面终止与我单位签定的合同，由此造成的一切损失由我单位独自承担。特此承诺！

承诺人：（投标单位名称，加盖法人公章）

法定代表人或

其授权代理人：               （签字）

时间：     年   月   日